CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI THIÊN ĐỨC

MST 0309910290

BÁO CÁO PHÂN TÍCH HỆ THỐNG HIỆN TẠI

VÀ ĐỀ XUẤT XÂY DỰNG WEBSITE

GIỚI THIỆU & BÁN CĂN HỘ CHUNG CƯ

Giai đoạn 0 — Rà soát toàn bộ dự án · Không viết mã nguồn

| Hạng mục | Nội dung |
| --- | --- |
| Tên dự án | Website Thiên Đức — mở rộng sang sản phẩm bán căn hộ chung cư |
| Loại tài liệu | Báo cáo kỹ thuật & nghiệp vụ trình Ban lãnh đạo |
| Phiên bản | 1.0 (Phase 0 — Audit & Recommendation) |
| Ngày lập báo cáo | 03/09/2026 |
| Phạm vi rà soát | 5 repository: backend · admin · frontend · docs · resources |
| Nguồn dữ liệu | Mã nguồn thực tế + tài liệu hiện hành trong repository |
| Trạng thái mã nguồn | KHÔNG sửa đổi · KHÔNG commit · KHÔNG deploy |
| Mức độ bảo mật | Nội bộ — không chứa mật khẩu, token hay chuỗi kết nối |

KẾT LUẬN NHANH • Hệ thống hiện tại CÓ THỂ tái sử dụng ở mức cao — nhưng chỉ ở phần nền tảng (đăng nhập, phân quyền, quản trị nội dung, thư viện ảnh, SEO, hạ tầng triển khai). • Phần lõi nghiệp vụ bán căn hộ (rổ hàng, giá, tình trạng căn, bộ lọc tìm căn) HIỆN CHƯA TỒN TẠI dưới bất kỳ hình thức nào và phải xây mới. • SẴN SÀNG VIẾT CODE: CHƯA — còn 10 quyết định nghiệp vụ/kiến trúc đang chặn.

# MỤC LỤC

Báo cáo gồm hai phần độc lập. Ban lãnh đạo chỉ cần đọc PHẦN I; PHẦN II dành cho bộ phận kỹ thuật và đối tác triển khai.

## PHẦN I — DÀNH CHO BAN LÃNH ĐẠO (không cần kiến thức lập trình)

| Mục | Nội dung |
| --- | --- |
| 1 | Tóm tắt điều hành |
| 2 | Tổng quan hệ thống hiện tại |
| 3 | Hiện trạng dự án — cái gì đã xong, cái gì chưa |
| 4 | Khác biệt giữa website hiện tại và website bán căn hộ |
| 5 | Định hướng khuyến nghị |
| 6 | Đề xuất phạm vi bản đầu tiên (MVP) |
| 7 | Các rủi ro chính |
| 8 | CÁC QUYẾT ĐỊNH CẦN BAN LÃNH ĐẠO CHỐT |
| 9 | Bước tiếp theo được khuyến nghị |

## PHẦN II — DÀNH CHO BỘ PHẬN KỸ THUẬT

| Mục | Nội dung |
| --- | --- |
| 10 | Hiện trạng repository và Git |
| 11 | Kiến trúc hiện tại |
| 12 | Danh mục module Backend |
| 13 | Phân tích cơ sở dữ liệu / Prisma |
| 14 | Phân tích sâu Project / ProjectItem |
| 15 | Phân tích luồng Liên hệ / Lead |
| 16 | Phân tích Xác thực / Phân quyền |
| 17 | Phân tích Admin CMS |
| 18 | Phân tích Frontend công khai |
| 19 | Phân tích Triển khai / Hạ tầng |
| 20 | Phân tích Bảo mật & quyền riêng tư |
| 21 | Phân tích SEO |
| 22 | Phân tích Media / hình ảnh |
| 23 | Phân tích khoảng trống nghiệp vụ bất động sản |
| 24 | Ma trận TÁI SỬ DỤNG / MỞ RỘNG / THAY THẾ / LÀM MỚI |
| 25 | Mô hình dữ liệu đề xuất |
| 26 | Ranh giới module đề xuất |
| 27 | Kiến trúc API đề xuất |
| 28 | Kiến trúc Admin đề xuất |
| 29 | Cấu trúc URL website công khai đề xuất |
| 30 | Kiến trúc tìm kiếm & bộ lọc |
| 31 | Ảnh hưởng migration cơ sở dữ liệu |
| 32 | So sánh dùng chung hệ thống vs. tách riêng |
| 33 | Phạm vi MVP (chi tiết kỹ thuật) |
| 34 | Phạm vi NGOÀI MVP |
| 35 | Sổ đăng ký rủi ro |
| 36 | Chiến lược kiểm thử |
| 37 | Chiến lược triển khai |
| 38 | Chiến lược tài liệu |
| 39 | Lộ trình triển khai |
| 40 | Khuyến nghị kỹ thuật cuối cùng & Cổng quyết định viết code |

QUY ƯỚC DẪN CHỨNG DÙNG TRONG BÁO CÁO [MÃ NGUỒN] — kết luận đọc trực tiếp từ mã nguồn đang chạy (nguồn sự thật cao nhất). [TÀI LIỆU] — kết luận lấy từ tài liệu hiện hành trong repository thien-duc-website-docs. [BÁO CÁO] — kết luận lấy từ các báo cáo audit đã có trong dự án. [ĐỀ XUẤT] — khuyến nghị của báo cáo này. ĐÂY LÀ THỨ CHƯA TỒN TẠI, chưa được xây dựng. Khi mã nguồn và tài liệu mâu thuẫn, báo cáo lấy MÃ NGUỒN làm chuẩn và ghi rõ điểm lệch.

PHẦN I

DÀNH CHO BAN LÃNH ĐẠO

Phần này được viết bằng ngôn ngữ thường, không dùng thuật ngữ lập trình.

# 1. TÓM TẮT ĐIỀU HÀNH

## 1.1. Hiện công ty đang có gì?

Công ty đang sở hữu một hệ thống website và phần mềm quản trị nội dung (CMS) đã hoàn thiện về mặt tính năng và đã chạy thật trên Internet. Hệ thống gồm ba phần mềm riêng biệt: website giới thiệu công ty cho khách hàng xem, trang quản trị nội bộ cho nhân viên nhập liệu, và phần xử lý trung tâm lưu toàn bộ dữ liệu. [MÃ NGUỒN] [TÀI LIỆU]

Đây là một hệ thống được xây dựng ở mức chuyên nghiệp: có phân quyền theo cấp bậc nhân sự, quy trình duyệt bài trước khi đăng, hẹn giờ đăng bài, song ngữ Việt–Anh, tối ưu tìm kiếm Google, và hơn 1.200 bài kiểm thử tự động chạy lại mỗi lần sửa mã nguồn. [BÁO CÁO]

## 1.2. Ban lãnh đạo đang yêu cầu gì?

Xây dựng một website giới thiệu và bán căn hộ chung cư, dựa trên hệ thống sẵn có.

Về bản chất nghiệp vụ, đây là một loại website KHÁC HẲN với website hiện tại. Website hiện tại là một cuốn hồ sơ năng lực điện tử: giới thiệu công ty và các dự án đã làm. Website bán căn hộ là một sàn hàng hoá: mỗi căn hộ là một sản phẩm có giá, có diện tích, có tình trạng còn hay đã bán, và khách hàng phải lọc được để tìm đúng căn mình cần.

## 1.3. Có tái sử dụng được hệ thống cũ không?

TRẢ LỜI NGẮN GỌN CÓ — nhưng phải hiểu đúng là tái sử dụng CÁI GÌ. TÁI SỬ DỤNG ĐƯỢC NGAY (khoảng 55–65% khối lượng công việc nền tảng): đăng nhập, phân quyền, quản lý tài khoản, quản lý tin tức, quản lý trang nội dung, banner trang chủ, thư viện ảnh, form liên hệ, gửi email, tối ưu Google, hạ tầng triển khai, toàn bộ bộ khung giao diện trang quản trị và bộ khung website công khai. PHẢI XÂY MỚI HOÀN TOÀN (phần lõi của sản phẩm mới): danh mục toà nhà / block, loại căn hộ, rổ hàng từng căn, giá bán, tình trạng bán, mặt bằng căn hộ, bộ lọc tìm căn theo diện tích / số phòng ngủ / giá / hướng, và hệ thống quản lý khách hàng quan tâm dành cho bộ phận kinh doanh.

Nói cách khác: phần vỏ và phần hạ tầng dùng lại được rất nhiều; phần ruột của sản phẩm bán hàng thì chưa có gì và phải làm mới. Điều quan trọng nhất Ban lãnh đạo cần biết: hệ thống hiện tại KHÔNG lưu bất kỳ con số nào theo dạng có thể tính toán và lọc được — diện tích, giá, số phòng ngủ hiện chỉ tồn tại dưới dạng văn bản mô tả tự do. Vì vậy không thể bật chức năng lọc căn hộ lên từ dữ liệu đang có. [MÃ NGUỒN]

## 1.4. Ba con số quan trọng nhất

| Chỉ số | Giá trị | Ý nghĩa với Ban lãnh đạo |
| --- | --- | --- |
| Mức tái sử dụng nền tảng | Cao (55–65%) | Không phải làm lại từ đầu. Tiết kiệm đáng kể thời gian và chi phí ở phần khung. |
| Mức tái sử dụng nghiệp vụ bán hàng | Gần bằng 0 | Toàn bộ nghiệp vụ rổ hàng — giá — tình trạng căn phải thiết kế và xây mới. |
| Số quyết định đang chặn việc viết code | 10 | Chưa có câu trả lời cho 10 câu hỏi này thì việc bắt đầu code sẽ dẫn tới phải làm lại. |

## 1.5. Rủi ro lớn nhất

Rủi ro lớn nhất KHÔNG nằm ở kỹ thuật, mà nằm ở tính chính xác của dữ liệu bán hàng.

Một website bán căn hộ hiển thị sai giá, hoặc hiển thị còn hàng cho một căn đã bán, sẽ gây tranh chấp với khách hàng và tổn hại uy tín — nghiêm trọng hơn nhiều so với bất kỳ lỗi kỹ thuật nào. Vì vậy trước khi viết dòng code đầu tiên, công ty phải xác định rõ: ai là người duy nhất có quyền cập nhật giá và tình trạng căn, và dữ liệu gốc nằm ở đâu (file Excel, phần mềm bán hàng, hay nhập thẳng trên web).

Rủi ro lớn thứ hai mang tính pháp lý. Theo tài liệu hiện hành của dự án, một số dự án của công ty đang có vướng mắc pháp lý được ghi nhận và CỐ Ý KHÔNG đăng công khai trên website hiện tại. Một website bán căn hộ, theo bản chất, là lời chào bán ra công chúng. Việc dự án nào được phép đưa lên website bán hàng và mức thông tin pháp lý được công bố tới đâu BẮT BUỘC phải có ý kiến của bộ phận pháp chế trước khi triển khai. [TÀI LIỆU]

## 1.6. Khuyến nghị tổng thể

KHUYẾN NGHỊ CHÍNH 1. Tái sử dụng hệ thống hiện tại — mở rộng thêm phần nghiệp vụ bán căn hộ vào cùng một hệ thống, thay vì xây một hệ thống thứ hai song song. Lý do: cùng một công ty, cùng một đội vận hành, cùng một kho ảnh và cùng một danh sách tài khoản nhân sự. 2. KHÔNG dùng lại phần Dự án hiện có để quản lý từng căn hộ. Phần đó được thiết kế để giới thiệu dự án, không phải để quản lý hàng hoá. Phải bổ sung phần quản lý căn hộ riêng. 3. Nâng cấp hạ tầng lên gói trả phí và bật sao lưu TRƯỚC khi đưa dữ liệu rổ hàng và khách hàng tiềm năng vào hệ thống. Hạ tầng hiện tại vẫn là gói miễn phí, chưa có sao lưu. 4. Chốt 10 quyết định ở Mục 8 trước khi khởi động giai đoạn viết code.

# 2. TỔNG QUAN HỆ THỐNG HIỆN TẠI

Sơ đồ dưới đây mô tả cách hệ thống đang vận hành, bằng ngôn ngữ thường.

KHÁCH HÀNG (điện thoại / máy tính) ¦ v +--------------------------------------------------------------------+ ¦ WEBSITE CÔNG KHAI — www.thienduccons.vn ¦ ¦ Trang chủ · Giới thiệu · Dự án · Tin tức · Liên hệ · Tìm kiếm ¦ +--------------------------------------------------------------------+ ¦ ¦ hỏi dữ liệu / gửi thông tin liên hệ v +--------------------------------------------------------------------+ ¦ HỆ THỐNG XỬ LÝ TRUNG TÂM (kiểm tra quyền, kiểm tra dữ liệu) ¦ +--------------------------------------------------------------------+ ¦ ¦ ¦ v v v +------------------+ +------------------+ +------------------------+ ¦ CƠ SỞ DỮ LIỆU ¦ ¦ KHO ẢNH ¦ ¦ DỊCH VỤ GỬI EMAIL ¦ ¦ (nội dung + lead)¦ ¦ (Cloudinary) ¦ ¦ (Resend) ¦ +------------------+ +------------------+ +------------------------+ ^ ¦ nhập / sửa / duyệt nội dung +--------------------------------------------------------------------+ ¦ TRANG QUẢN TRỊ NỘI BỘ (CMS) — www.thienduccons.vn/admin ¦ ¦ Nhân viên đăng nhập bằng email + mật khẩu, phân theo 3 cấp quyền ¦ +--------------------------------------------------------------------+

SƠ ĐỒ 1 — Kiến trúc hệ thống hiện tại (mô tả cho người không chuyên) [MÃ NGUỒN] [TÀI LIỆU]

## 2.1. Ba phần mềm, ba vai trò

| Phần mềm | Ai dùng | Dùng để làm gì |
| --- | --- | --- |
| Website công khai | Khách hàng, người tìm hiểu công ty | Xem giới thiệu công ty, danh mục dự án, tin tức; gửi thông tin liên hệ. |
| Trang quản trị (CMS) | Nhân viên công ty (3 cấp quyền) | Nhập và duyệt nội dung, quản lý ảnh, xem danh sách khách để lại thông tin, quản lý tài khoản. |
| Hệ thống xử lý trung tâm | Không ai truy cập trực tiếp | Là bộ não kiểm tra quyền hạn và tính hợp lệ của dữ liệu; giữ toàn bộ bí mật hệ thống. |

## 2.2. Ba cấp quyền hiện có

| Cấp quyền | Được làm gì (tóm tắt) |
| --- | --- |
| Biên tập viên (EDITOR) | Soạn và sửa nội dung, tải ảnh lên. KHÔNG được tự đăng bài, KHÔNG xem được danh sách khách hàng liên hệ. |
| Quản trị (ADMIN) | Toàn bộ quyền của Biên tập viên, cộng thêm: duyệt và đăng nội dung, hẹn giờ đăng, xem và xử lý khách hàng liên hệ, xoá nội dung. |
| Quản trị tối cao (SUPER_ADMIN) | Toàn bộ quyền trên, cộng thêm: mời tài khoản mới, sửa / khoá / xoá tài khoản nhân viên. |

Lưu ý quan trọng cho sản phẩm mới: hiện KHÔNG có cấp quyền dành riêng cho nhân viên kinh doanh. Ai muốn xem danh sách khách hàng để lại thông tin đều phải được cấp quyền Quản trị — tức là cũng đồng thời có quyền sửa và xoá nội dung website. Đây là điểm cần quyết định (xem Mục 8). [MÃ NGUỒN]

# 3. HIỆN TRẠNG DỰ ÁN

Bảng dưới đây đánh giá từng năng lực của hệ thống, đối chiếu trực tiếp với mã nguồn chứ không chỉ dựa vào tài liệu.

## 3.1. Những phần đã trưởng thành, dùng lại được ngay

| Năng lực | Trạng thái | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Đăng nhập, đổi mật khẩu, quên mật khẩu | HOÀN THÀNH | Có khoá tài khoản khi sai nhiều lần, có mời tài khoản qua email. |
| Phân quyền 3 cấp | HOÀN THÀNH | Áp dụng ở mọi chức năng quản trị. |
| Quản lý tài khoản nhân sự | HOÀN THÀNH | Mời, khoá, mở khoá, duyệt yêu cầu đổi hồ sơ. |
| Quản lý tin tức + chuyên mục | HOÀN THÀNH | Có nháp / chờ duyệt / đã đăng và hẹn giờ đăng. |
| Quản lý trang nội dung, banner | HOÀN THÀNH | Banner có cửa sổ thời gian hiển thị. |
| Thư viện ảnh | HOÀN THÀNH | Tải ảnh lên kho Cloudinary, tự nén và chuyển định dạng. |
| Form liên hệ + gửi email báo lead | HOÀN THÀNH | Đã chạy thật; có chống spam và giới hạn số lần gửi. |
| Tối ưu tìm kiếm (SEO) cơ bản | HOÀN THÀNH | Sitemap, robots, thẻ mô tả, dữ liệu có cấu trúc cho tổ chức và bài viết. |
| Song ngữ Việt – Anh (công cụ) | HOÀN THÀNH | Công cụ nhập liệu xong; nội dung tiếng Anh còn trống. |
| Triển khai tự động | HOÀN THÀNH | Đẩy mã nguồn lên là hệ thống tự cập nhật. |

## 3.2. Những phần chưa hoàn tất (đã biết trước, không phải phát hiện mới)

| Năng lực | Trạng thái | Ảnh hưởng tới dự án mới |
| --- | --- | --- |
| Nâng cấp hạ tầng lên gói trả phí | CHƯA LÀM | NGHIÊM TRỌNG. Máy chủ hiện ngủ khi không có khách; cơ sở dữ liệu gói miễn phí có thời hạn. |
| Sao lưu và phục hồi dữ liệu | CHƯA BẬT | NGHIÊM TRỌNG. Mất dữ liệu rổ hàng / khách hàng sẽ không khôi phục được. |
| Giám sát và cảnh báo sự cố | CHƯA BẬT | Mã nguồn đã sẵn sàng, chỉ còn thao tác cấu hình. Cần bật trước khi bán hàng thật. |
| Nội dung tiếng Anh | CHƯA NHẬP | Nếu website bán căn hộ cần tiếng Anh (khách nước ngoài), đây là việc của bộ phận nội dung. |
| Môi trường chạy thử riêng | KHÔNG CÓ | Hiện chỉ có một môi trường thật. Rủi ro khi cập nhật hệ thống đang phục vụ khách. |

## 3.3. Những phần CHƯA HỀ được thiết kế cho việc bán căn hộ

| Năng lực cần cho bán căn hộ | Hiện trạng |
| --- | --- |
| Danh mục toà nhà / block trong một dự án | CHƯA CÓ (chỉ có hạng mục dạng bài giới thiệu) |
| Danh mục loại căn hộ (1PN, 2PN, 3PN, Duplex…) | CHƯA CÓ |
| Rổ hàng từng căn (mã căn, tầng, diện tích, hướng) | CHƯA CÓ |
| Giá bán và giá trên mỗi mét vuông | CHƯA CÓ |
| Tình trạng bán (còn hàng / giữ chỗ / đã bán) | CHƯA CÓ |
| Bộ lọc tìm căn theo giá, diện tích, số phòng ngủ | CHƯA CÓ |
| Mặt bằng căn hộ, mặt bằng tầng ở độ phân giải cao | CHƯA CÓ (kho ảnh hiện thu nhỏ ảnh xuống 1200 điểm ảnh) |
| Tài liệu tải về (brochure, hồ sơ pháp lý dạng PDF) | CHƯA CÓ (kho ảnh chỉ nhận file ảnh) |
| Quản lý khách quan tâm theo từng dự án / từng căn | CHƯA CÓ (form liên hệ hiện không gắn với dự án nào) |
| Phân công khách hàng cho nhân viên kinh doanh | CHƯA CÓ |
| Cấp quyền riêng cho nhân viên kinh doanh | CHƯA CÓ (chỉ có 3 cấp quyền biên tập / quản trị) |

# 4. KHÁC BIỆT GIỮA WEBSITE HIỆN TẠI VÀ WEBSITE BÁN CĂN HỘ

Đây là mục quan trọng nhất của PHẦN I. Hiểu đúng khác biệt này sẽ giải thích vì sao không thể chỉ đổi tên vài chức năng cũ là thành website bán căn hộ.

| Tiêu chí | Website hiện tại (giới thiệu công ty) | Website bán căn hộ (yêu cầu mới) |
| --- | --- | --- |
| Mục đích | Chứng minh năng lực, tạo uy tín | Bán một sản phẩm cụ thể cho một khách hàng cụ thể |
| Đơn vị nội dung nhỏ nhất | Một dự án (ví dụ: Khu đô thị Hưng Phú) | Một căn hộ (ví dụ: căn A-12-03, 68 m², 2 phòng ngủ) |
| Số lượng bản ghi | Vài chục — 4 dự án, vài chục hạng mục | Hàng trăm đến hàng nghìn — chỉ riêng Fancy Tower đã 196 căn |
| Dữ liệu chủ yếu là gì | Văn bản mô tả và hình ảnh | Con số: diện tích, giá, tầng, số phòng ngủ, tình trạng |
| Tần suất thay đổi | Thấp — vài lần mỗi tháng | Cao — tình trạng căn có thể đổi hằng ngày, thậm chí hằng giờ |
| Hậu quả khi dữ liệu sai | Nhỏ — sai chính tả, sai ảnh | Lớn — sai giá hoặc bán trùng căn dẫn tới tranh chấp |
| Khách hàng làm gì trên web | Đọc và xem ảnh | Lọc, so sánh, xem mặt bằng, rồi để lại thông tin cho nhân viên kinh doanh |
| Ai vận hành hằng ngày | Bộ phận nội dung / marketing | Bộ phận kinh doanh (nhóm người khác, nhu cầu quyền hạn khác) |
| Yêu cầu pháp lý | Thấp | Cao — thông tin chào bán, giá, tình trạng pháp lý dự án |

MỘT VÍ DỤ CỤ THỂ ĐỂ DỄ HÌNH DUNG Hiện tại, thông tin "Fancy Tower có 196 căn hộ" được lưu trong hệ thống dưới dạng MỘT DÒNG CHỮ trong phần mô tả dự án — giống như một câu trong bài giới thiệu. Máy tính đọc dòng chữ đó chỉ thấy chữ, không hiểu đó là 196 sản phẩm riêng biệt. Vì vậy hệ thống hiện tại KHÔNG THỂ trả lời câu hỏi: "Còn bao nhiêu căn 2 phòng ngủ, hướng Đông Nam, giá dưới 3 tỷ?" Để trả lời được câu đó, mỗi căn hộ phải là một bản ghi riêng với các ô dữ liệu riêng cho diện tích, số phòng ngủ, hướng, giá và tình trạng bán. Đó chính là phần phải xây mới.

# 5. ĐỊNH HƯỚNG KHUYẾN NGHỊ

## 5.1. Ba phương án có thể chọn

| Phương án | Mô tả | Ưu điểm | Nhược điểm |
| --- | --- | --- | --- |
| A — Mở rộng hệ thống hiện tại (KHUYẾN NGHỊ) | Thêm phần bán căn hộ vào chính hệ thống và cơ sở dữ liệu đang chạy. | Nhanh nhất, rẻ nhất; dùng chung tài khoản nhân sự, kho ảnh, tin tức; chỉ một hệ thống phải vận hành. | Hai website dùng chung một hạ tầng: sự cố ở một bên có thể ảnh hưởng bên kia. |
| B — Tách hệ thống riêng (phương án dự phòng) | Sao chép mã nguồn hiện tại, chạy thành một hệ thống độc lập với cơ sở dữ liệu riêng. | Cách ly hoàn toàn; website công ty không bị ảnh hưởng; dễ bàn giao cho đơn vị khác vận hành. | Chi phí hạ tầng tăng gấp đôi; phải nhập trùng tài khoản, ảnh, tin tức; hai nơi phải bảo trì. |
| C — Xây hệ thống hoàn toàn mới | Bỏ hệ thống cũ, làm lại từ đầu cho riêng nghiệp vụ bán căn hộ. | Thiết kế tối ưu cho bán hàng, không bị ràng buộc quá khứ. | Lãng phí toàn bộ phần nền tảng đã có; thời gian và chi phí lớn nhất; rủi ro cao nhất. |

PHƯƠNG ÁN ĐƯỢC KHUYẾN NGHỊ: PHƯƠNG ÁN A Mở rộng hệ thống hiện tại, bổ sung một phân hệ Bán căn hộ độc lập bên trong. Lý do: • Các dự án cần bán căn hộ (Fancy Tower, Bảy Hiền Tower, La Bonita, Silver Sea Tower) ĐÃ có mặt trong hệ thống hiện tại dưới dạng dự án giới thiệu. Tách riêng sẽ phải nhập lại. • Cùng một công ty, cùng một đội vận hành, cùng một kho ảnh, cùng một danh sách nhân sự. • Phần nghiệp vụ mới được đặt trong các bảng dữ liệu RIÊNG, không sửa vào các bảng đang chạy, nên rủi ro làm hỏng website công ty là thấp và kiểm soát được. PHƯƠNG ÁN DỰ PHÒNG: Phương án B — chọn nếu Ban lãnh đạo quyết định website bán căn hộ dùng thương hiệu / tên miền riêng, hoặc sẽ giao cho một đơn vị khác vận hành. ĐIỀU KIỆN BẮT BUỘC cho cả hai phương án: nâng hạ tầng lên gói trả phí và bật sao lưu TRƯỚC khi đưa dữ liệu rổ hàng và khách hàng vào hệ thống.

## 5.2. Kiến trúc đề xuất, nhìn từ góc độ quản lý

KHÁCH MUA CĂN HỘ KHÁCH TÌM HIỂU CÔNG TY ¦ ¦ v v +-----------------------------------+ +-----------------------------------+ ¦ WEBSITE BÁN CĂN HỘ (mới) ¦ ¦ WEBSITE CÔNG TY (đang chạy) ¦ ¦ · Danh sách dự án bán ¦ ¦ · Giới thiệu · Dự án · Tin tức ¦ ¦ · Danh sách căn hộ + BỘ LỌC ¦ ¦ · Liên hệ ¦ ¦ · Chi tiết loại căn + mặt bằng ¦ ¦ ¦ ¦ · Đăng ký nhận tư vấn ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+ +-----------------------------------+ ¦ ¦ +------------------+--------------------+ v +-----------------------------------------------------------------------+ ¦ HỆ THỐNG XỬ LÝ TRUNG TÂM (dùng chung) ¦ ¦ ¦ ¦ PHẦN ĐANG CÓ - dùng lại ¦ PHẦN LÀM MỚI - phân hệ bán hàng ¦ ¦ · Đăng nhập, phân quyền ¦ · Toà nhà / Block ¦ ¦ · Tài khoản nhân sự ¦ · Loại căn hộ ¦ ¦ · Tin tức, trang, banner ¦ · Rổ hàng từng căn + giá ¦ ¦ · Thư viện ảnh ¦ · Tình trạng bán + nhật ký thay đổi¦ ¦ · Gửi email ¦ · Khách quan tâm (lead bán hàng) ¦ +-----------------------------------------------------------------------+ ¦ v +-----------------------------------------------------------------------+ ¦ CƠ SỞ DỮ LIỆU DÙNG CHUNG (gói trả phí + sao lưu hằng ngày - BẮT BUỘC)¦ +-----------------------------------------------------------------------+ ^ ¦ +--------------------------------+ +--------------------------------+ ¦ CMS - Bộ phận nội dung ¦ ¦ CMS - Bộ phận kinh doanh (mới)¦ ¦ (màn hình đang có) ¦ ¦ Rổ hàng · Giá · Khách quan tâm¦ +--------------------------------+ +--------------------------------+

SƠ ĐỒ 2 — Kiến trúc nền tảng bán căn hộ được khuyến nghị [ĐỀ XUẤT]

## 5.3. Quan hệ dữ liệu đề xuất, nhìn từ góc độ nghiệp vụ

DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN (VD: Khu đô thị Hưng Phú) ¦ +-----------------+------------------+ ¦ ¦ v v TOÀ NHÀ / BLOCK TIỆN ÍCH DỰ ÁN (VD: Fancy Tower, (hồ bơi, trường học, 19 tầng, 196 căn) trung tâm thương mại) ¦ +-----------------+ ¦ ¦ v v LOẠI CĂN HỘ CĂN HỘ CỤ THỂ <---- đây là RỔ HÀNG (VD: 2PN - 68 m²) (VD: A-12-03, tầng 12, · mặt bằng mẫu 68 m², hướng Đông Nam, · số phòng ngủ giá 2,85 tỷ, CÒN HÀNG) · khoảng diện tích ¦ · khoảng giá ¦ ^ ¦ +-------------------+ mỗi căn thuộc về một loại căn KHÁCH QUAN TÂM (LEAD) ¦ +------------+------------+ v v quan tâm DỰ ÁN nào quan tâm CĂN nào (nếu có) ¦ v được phân công cho NHÂN VIÊN KINH DOANH

SƠ ĐỒ 3 — Quan hệ dữ liệu nghiệp vụ đề xuất [ĐỀ XUẤT]

# 6. ĐỀ XUẤT PHẠM VI BẢN ĐẦU TIÊN (MVP)

MVP là bản chạy được đầu tiên, đủ để bán hàng thật, cố ý làm gọn để ra mắt sớm và tránh phình phạm vi.

## 6.1. BẮT BUỘC CÓ trong bản đầu tiên

| Nhóm | Nội dung |
| --- | --- |
| Website khách xem | Trang chủ dự án bán · Trang chi tiết dự án · Danh sách loại căn hộ có bộ lọc · Trang chi tiết loại căn hộ kèm mặt bằng và bảng các căn còn hàng · Nút đăng ký nhận tư vấn ở mọi trang · Tin tức / tiến độ dự án |
| Trang quản trị | Quản lý dự án bán · Quản lý toà nhà / block · Quản lý loại căn hộ · Quản lý rổ hàng từng căn (bao gồm nhập hàng loạt từ Excel) · Quản lý giá · Quản lý khách quan tâm |
| Nền tảng | Dùng lại đăng nhập, phân quyền, thư viện ảnh, gửi email; bổ sung cấp quyền cho nhân viên kinh doanh |
| Vận hành | Hạ tầng gói trả phí · Sao lưu hằng ngày · Giám sát sự cố · Nhật ký thay đổi giá và tình trạng căn |

## 6.2. NÊN CÓ, nhưng có thể lùi sang bản thứ hai

So sánh nhiều căn hộ cạnh nhau.

Lưu căn yêu thích (không cần đăng nhập).

Bản đồ vị trí dự án dạng tương tác nâng cao.

Xem mặt bằng phóng to chi tiết (zoom kỹ thuật).

Tải brochure PDF và hồ sơ pháp lý.

Bản tiếng Anh cho khách nước ngoài.

Thống kê tỉ lệ bán trên trang quản trị.

## 6.3. ĐỂ SAU — cố ý KHÔNG đưa vào giai đoạn đầu

| Tính năng | Khi nào mới cần đến |
| --- | --- |
| Thanh toán trực tuyến, đặt cọc online | Khi công ty chấp nhận nhận tiền qua website và có quy trình pháp lý cho việc đó. |
| Giữ chỗ trực tuyến theo thời gian thực | Khi tình trạng căn được cập nhật liên tục và có quy trình xử lý tranh chấp giữ chỗ. |
| Hợp đồng điện tử, quản lý công nợ | Thuộc phạm vi phần mềm quản trị doanh nghiệp, không phải website. |
| Hệ thống CRM đầy đủ, hoa hồng môi giới | Khi có đội ngũ sàn / đại lý và cần tính hoa hồng. |
| Xác thực OTP qua SMS | Khi lượng lead ảo đủ lớn để phải chặn bằng OTP. |
| Kết nối Zalo OA, Facebook Lead Ads | Khi bộ phận marketing chạy quảng cáo dẫn lead từ các kênh đó. |
| Đồng bộ rổ hàng tự động với phần mềm bán hàng | Khi công ty đã có phần mềm quản lý rổ hàng và phần mềm đó cho phép kết nối. |

# 7. CÁC RỦI RO CHÍNH

| # | Rủi ro | Hậu quả với công ty | Cách giảm thiểu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rổ hàng hiển thị sai (bán rồi vẫn báo còn) | Tranh chấp với khách, mất uy tín thương hiệu | Chỉ một người / một bộ phận được quyền cập nhật; ghi nhật ký mọi thay đổi; hiển thị thời điểm cập nhật gần nhất |
| 2 | Giá hiển thị sai | Khách yêu cầu bán đúng giá đã niêm yết; rủi ro pháp lý | Quy trình duyệt giá; ghi rõ giá mang tính tham khảo; nhật ký thay đổi giá |
| 3 | Công bố thông tin dự án đang vướng pháp lý | Rủi ro pháp lý và uy tín nghiêm trọng | Pháp chế duyệt danh sách dự án được bán và nội dung công bố TRƯỚC khi triển khai |
| 4 | Hạ tầng còn gói miễn phí, chưa có sao lưu | Mất toàn bộ rổ hàng và danh sách khách hàng, không khôi phục được | Nâng gói trả phí và bật sao lưu TRƯỚC khi nhập dữ liệu thật |
| 5 | Dữ liệu cá nhân khách hàng bị lộ | Vi phạm quy định bảo vệ dữ liệu cá nhân; mất niềm tin | Phân quyền chặt, nhân viên kinh doanh chỉ thấy khách được phân công, có thời hạn lưu trữ |
| 6 | Phình phạm vi (làm thêm mãi không ra mắt) | Chậm tiến độ, đội chi phí | Chốt phạm vi MVP ở Mục 6 và không thay đổi giữa chừng |
| 7 | Hai website dùng chung hạ tầng ảnh hưởng lẫn nhau | Sự cố website bán hàng làm gián đoạn website công ty | Tách bảng dữ liệu rõ ràng, kiểm thử trước khi cập nhật, có phương án quay lui |
| 8 | Không ai chịu trách nhiệm vận hành dữ liệu bán hàng | Dữ liệu cũ dần, website mất giá trị sau vài tháng | Chỉ định người chịu trách nhiệm và tần suất cập nhật ngay từ đầu |

# 8. CÁC QUYẾT ĐỊNH CẦN BAN LÃNH ĐẠO CHỐT

Bảng này được thiết kế để dùng trực tiếp trong cuộc họp. Cột cuối cho biết câu hỏi đó có đang CHẶN việc bắt đầu viết code hay không.

## 8.1. Nhóm A — ĐANG CHẶN, phải chốt trước khi viết code

| # | Câu hỏi | Vì sao quan trọng | Mặc định đề xuất |
| --- | --- | --- | --- |
| A1 | Website bán cho MỘT dự án hay NHIỀU dự án? | Quyết định toàn bộ cấu trúc dữ liệu và đường dẫn website. Sửa sau rất tốn kém. | Nhiều dự án (dùng được cho cả các dự án sau này) |
| A2 | Có công khai GIÁ trên website không? | Quyết định cách lưu giá và ảnh hưởng trực tiếp tới rủi ro pháp lý. | Công khai khoảng giá theo loại căn; giá từng căn thì Liên hệ |
| A3 | Có công khai TÌNH TRẠNG từng căn không? | Nếu công khai thì dữ liệu phải luôn đúng — kéo theo quy trình cập nhật hằng ngày. | Công khai Còn / Đã bán; KHÔNG công khai trạng thái giữ chỗ nội bộ |
| A4 | AI cập nhật rổ hàng, tần suất bao nhiêu? | Không có người chịu trách nhiệm thì dữ liệu sẽ sai — rủi ro số 1 của dự án. | Bộ phận kinh doanh, cập nhật trong ngày phát sinh |
| A5 | Dữ liệu gốc của rổ hàng và giá đang nằm ở đâu? | Nếu đang ở Excel hoặc phần mềm khác thì phải thiết kế đường nhập liệu ngay từ đầu. | Nhập từ Excel ở giai đoạn đầu; website là nguồn hiển thị, không phải nguồn gốc |
| A6 | AI DUYỆT thay đổi giá và tình trạng căn? | Đây là dữ liệu có giá trị pháp lý, cần người chịu trách nhiệm cuối. | Trưởng bộ phận kinh doanh duyệt; hệ thống ghi nhật ký đầy đủ |
| A7 | Nhân viên kinh doanh có cần tài khoản CMS không? | Hiện chỉ có 3 cấp quyền; muốn cấp cho kinh doanh phải thêm cấp quyền mới. | CÓ — bổ sung cấp quyền Kinh doanh, chỉ thấy khách hàng, không sửa được nội dung |
| A8 | Dùng chung hệ thống và tên miền hiện tại, hay tách riêng? | Quyết định chi phí hạ tầng, cách triển khai và mức độ cách ly rủi ro. | Dùng chung (Phương án A), đường dẫn riêng trên tên miền hiện tại |
| A9 | Dự án nào được phép đưa lên website bán hàng? | Một số dự án có vướng mắc pháp lý đã được ghi nhận trong tài liệu dự án. | Chỉ dự án được pháp chế duyệt bằng văn bản |
| A10 | Duyệt ngân sách nâng hạ tầng và sao lưu? | Không có sao lưu thì không được phép lưu rổ hàng và dữ liệu khách hàng thật. | Duyệt trước khi bắt đầu Giai đoạn 2 |

## 8.2. Nhóm B — có thể quyết định sau, không chặn tiến độ

| # | Câu hỏi | Mặc định đề xuất nếu chưa có quyết định |
| --- | --- | --- |
| B1 | Website bán căn hộ có cần bản tiếng Anh không? | Chỉ tiếng Việt ở bản đầu; kiến trúc vẫn chừa sẵn chỗ cho tiếng Anh |
| B2 | Dùng tên miền / thương hiệu riêng? | Dùng đường dẫn con trên tên miền hiện tại; đổi sau vẫn được |
| B3 | Hồ sơ pháp lý có cho tải công khai không? | KHÔNG cho tải công khai ở bản đầu; chỉ gửi khi khách để lại thông tin |
| B4 | Có cần phân công khách hàng cho từng nhân viên kinh doanh? | Có, nhưng làm ở bản thứ hai; bản đầu chỉ cần danh sách chung |
| B5 | Có đặt cọc / giữ chỗ trực tuyến không? | KHÔNG trong giai đoạn đầu |
| B6 | Có kết nối Zalo / Facebook Lead Ads không? | Chưa; giữ nguyên form đăng ký tư vấn trên website |
| B7 | Có cần đồng bộ tự động với phần mềm bán hàng không? | Chưa; nhập tay và nhập từ Excel là đủ cho giai đoạn đầu |
| B8 | Thời gian lưu trữ dữ liệu khách hàng là bao lâu? | 24 tháng kể từ lần liên hệ cuối, sau đó xoá hoặc ẩn danh |

# 9. BƯỚC TIẾP THEO ĐƯỢC KHUYẾN NGHỊ

Bước 1 — Họp chốt 10 quyết định ở Mục 8.1. Đây là việc duy nhất đang chặn tiến độ.

Bước 2 — Bộ phận pháp chế xác nhận bằng văn bản danh sách dự án được đưa lên website bán hàng và mức thông tin được công bố.

Bước 3 — Bộ phận kinh doanh cung cấp một file rổ hàng mẫu thật (một toà nhà là đủ) để đội kỹ thuật thiết kế cấu trúc dữ liệu đúng ngay từ đầu, thay vì phỏng đoán.

Bước 4 — Duyệt ngân sách nâng hạ tầng lên gói trả phí và bật sao lưu.

Bước 5 — Đội kỹ thuật lập tài liệu thiết kế chi tiết (Giai đoạn 1), trình duyệt trước khi viết code.

Bước 6 — Bắt đầu viết code theo lộ trình ở Mục 39.

TRẠNG THÁI HIỆN TẠI SẴN SÀNG VIẾT CODE: CHƯA. Lý do: 10 quyết định ở Mục 8.1 chưa có câu trả lời. Nếu bắt đầu code trước khi chốt, khả năng rất cao là phải thiết kế lại cấu trúc dữ liệu giữa chừng — thời điểm tốn kém nhất. Sau khi 10 quyết định được chốt, đội kỹ thuật có thể bắt đầu ngay Giai đoạn 1.

HẾT PHẦN I.

PHẦN II

DÀNH CHO BỘ PHẬN KỸ THUẬT

Toàn bộ kết luận dưới đây được dựng lại từ mã nguồn thực tế tại thời điểm lập báo cáo.

# 10. HIỆN TRẠNG REPOSITORY VÀ GIT

Workspace KHÔNG có repository gốc chung. Thư mục gốc chứa một thư mục .git RỖNG (không phải repository hợp lệ) — hiện tượng này đã được ghi nhận trong báo cáo audit trước đó và là vô hại. Mỗi project là một repository độc lập. [MÃ NGUỒN] [BÁO CÁO]

| Repository | Nhánh | HEAD | So với origin/main | Working tree |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| thien-duc-website-backend | main | 5600111 | Trùng khớp (0 / 0) | SẠCH |
| thien-duc-website-admin | main | 6c0751f | Trùng khớp (0 / 0) | SẠCH |
| thien-duc-website-frontend | main | c76cb47 | Trùng khớp (0 / 0) | SẠCH |
| thien-duc-website-docs | main | 3bad411 | Trùng khớp (0 / 0) | SẠCH |
| thien-duc-website-resources | main | f4dc6af | (không đối chiếu) | SẠCH |

Toàn bộ remote trỏ về tổ chức GitHub CESxMidas. Không có nhánh nào đang dở dang, không có thay đổi chưa commit ở bất kỳ repository nào. Phiên làm việc này chỉ thực hiện git fetch (chỉ cập nhật remote-tracking ref) — không checkout, không merge, không rebase, không commit, không push.

## 10.1. Các commit gần nhất — bối cảnh thay đổi

| Repository | Chủ đề của 5 commit gần nhất |
| --- | --- |
| backend | Đổi mật khẩu khi đã đăng nhập · Link email hỗ trợ đường dẫn con của admin · Siết ignore file bí mật · Tài liệu trạng thái mail Resend |
| admin | Luồng đổi mật khẩu ở trang hồ sơ · Hỗ trợ base path khi deploy · Siết ignore file bí mật |
| frontend | Proxy admin dưới đường dẫn con của site · Siết ignore file bí mật · Cập nhật origin backend trong CSP · Gia cố phân giải site URL |
| docs | Đồng bộ tài liệu theo các thay đổi trên (đổi mật khẩu, admin path, audit múi giờ) |

Nhận xét: hoạt động gần đây tập trung vào hoàn thiện vận hành và bảo mật, không có thay đổi kiến trúc đang dở dang. Đây là thời điểm thuận lợi để mở một phân hệ mới. [MÃ NGUỒN]

# 11. KIẾN TRÚC HIỆN TẠI

| Thành phần | Công nghệ | Cổng / Nơi chạy | Vai trò |
| --- | --- | --- | --- |
| Frontend công khai | Next.js 16.2.12 (App Router) + React 19.2.4 + Tailwind v4 | 3000 / Vercel | Website khách hàng |
| Admin CMS | Vite + React 19 + shadcn/ui + TanStack Query 5 + RHF 7 + Zod 4 | 5174 / Vercel | Quản trị nội dung |
| Backend API | NestJS 11 + Prisma 7.8 + PostgreSQL 17 | 3001 (prefix /api) / Render | API và nghiệp vụ |
| Kho ảnh | Cloudinary | SaaS | Lưu và phân phối ảnh |
| Email | Resend (HTTPS API, không dùng SMTP) | SaaS | Báo lead, mời tài khoản, đặt lại mật khẩu |
| Giám sát lỗi | Sentry (đã tích hợp mã nguồn ở cả 3 app) | SaaS | CHƯA cấu hình DSN thật |

## 11.1. Hợp đồng chung giữa ba ứng dụng

Envelope phản hồi: mọi API trả { success: true, data } hoặc { success: false, error: { code, message, details } }. Client bắt buộc bóc envelope. [MÃ NGUỒN]

Nội dung song ngữ: mọi field chữ lưu JSON { vi, en? }; frontend đọc theo locale, tự lùi về .vi khi thiếu .en.

Enum khai báo tại prisma/schema.prisma là nguồn sự thật; admin và frontend phải khai lại đồng bộ.

Thời gian lưu UTC, hiển thị quy đổi giờ Việt Nam (UTC+7).

Secret chỉ nằm ở backend. Ngoại lệ có chủ đích: Sentry DSN là khoá ingest-only nên được phép nằm ở bundle client.

## 11.2. Mô hình xuất bản ba lớp — điểm cần nắm khi mở rộng

Đây là phần kiến trúc tinh vi nhất của hệ thống hiện tại và BẮT BUỘC phải hiểu đúng trước khi thêm domain mới, nếu không sẽ tái tạo sai. [MÃ NGUỒN] [TÀI LIỆU]

| Lớp | Nội dung | Vai trò |
| --- | --- | --- |
| Lớp 1 — Trạng thái lưu | DRAFT → PENDING → PUBLISHED, cộng hai cột mốc scheduledAt và publishedAt. KHÔNG có enum SCHEDULED — đã lên lịch là tổ hợp PENDING + scheduledAt. | Thứ được LƯU |
| Lớp 2 — Điều kiện hiển thị | Xét LÚC TRUY VẤN: status = PUBLISHED HOẶC (PENDING và scheduledAt <= hiện tại). Đây là nguồn sự thật quyết định thứ khách nhìn thấy. | Thứ được HIỂN THỊ |
| Lớp 3 — Reconciler | Bốn tiến trình nền chạy mỗi 5 phút, chuẩn hoá PENDING đã tới hạn thành PUBLISHED. KHÔNG phải cơ chế bảo đảm tính đúng đắn — tắt hẳn thì website vẫn đúng. | Thứ được DỌN DẸP |

VÌ SAO THIẾT KẾ NHƯ VẬY — RÀNG BUỘC PHẢI GIỮ Backend chạy trên Render và CÓ THỂ ĐANG NGỦ (gói miễn phí). Với website ít traffic, ngủ là trạng thái bình thường, nên một lượt cron lúc 08:00 có thể KHÔNG BAO GIỜ chạy. Vì vậy tính đúng đắn được đặt ở lớp 2 (xét lúc truy vấn), không phụ thuộc cron. Hệ quả bắt buộc cho domain mới: mọi truy vấn công khai của phân hệ bán căn hộ PHẢI tự đánh giá điều kiện hiển thị, KHÔNG được giả định có tiến trình nền chạy đúng giờ. Ràng buộc SQL: cột mốc là timestamp WITHOUT time zone chứa giờ UTC. Mọi SQL thô phải viết (NOW() AT TIME ZONE 'utc'). NOW() trần sẽ lệch đúng 7 tiếng trên phiên Asia/Bangkok.

# 12. DANH MỤC MODULE BACKEND

Backend có 14 controller: 10 module nghiệp vụ, 1 controller health-check, 3 controller hỗ trợ test chỉ được nạp khi NODE_ENV=test VÀ MAIL_FAKE_TRANSPORT=1 (ở production mảng module này rỗng nên route /api/test/* không tồn tại trong runtime). [MÃ NGUỒN]

| Module | Route chính | Phân quyền | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| auth | POST login, refresh, logout, forgot-password, reset-password, change-password, validate/accept-invitation · GET me | Công khai + JwtAuthGuard cho me/change-password | Rate limit riêng từng route: login 5/phút, reset 5/15 phút |
| users | GET / :id / me / profile-requests · PATCH me / :id / profile-requests/:id · POST invitations, resend, revoke · DELETE :id | ADMIN+ ở cấp controller; SUPER_ADMIN cho thao tác tài khoản; EDITOR+ cho me | Không có route tạo user trực tiếp — chỉ qua lời mời |
| projects | 21 route: CRUD dự án, hạng mục, thư viện ảnh, duyệt, hẹn giờ | GET công khai; ghi cần EDITOR+; xoá và hẹn giờ cần ADMIN+ | Module lớn nhất |
| news | 14 route: CRUD bài, chuyên mục, duyệt, hẹn giờ | Tương tự projects | Có phân trang phía máy chủ |
| pages | 8 route | Tương tự | Trang nội dung tĩnh do CMS quản lý |
| banners | 7 route | GET công khai; ghi cần ADMIN+ | Có cửa sổ hiển thị, KHÔNG có reconciler |
| cooperation | 8 route | Tương tự projects | Dự án hợp tác, không có trang chi tiết |
| contact | POST (công khai) · GET, GET :id, PATCH :id | Đọc và sửa cần ADMIN+ | Rate limit 5 lượt / IP / giờ |
| media | GET, GET :id, POST upload, POST, DELETE :id | EDITOR+; DELETE cần ADMIN+ | Chỉ nhận ảnh, tối đa 10 MB |
| search | GET (công khai) | Công khai | Full-text PostgreSQL + unaccent, chỉ tìm dự án và tin tức |

## 12.1. Hạ tầng dùng chung ở thư mục common/

ResponseInterceptor + HttpExceptionFilter — chuẩn hoá envelope phản hồi.

JwtAuthGuard, RolesGuard, decorator @Roles và @CurrentUser.

ValidationPipe toàn cục bật whitelist + forbidNonWhitelisted: field không khai trong DTO bị TỪ CHỐI 400.

publication.ts và publication-schedule.ts — bốn module nội dung dùng chung một nguồn sự thật cho luật hẹn giờ.

Validator dùng chung: IsNotBlank, IsSafeImageRef, TranslatedTextDto.

E2eAwareThrottlerGuard đăng ký toàn cục, mức nền 100 request / phút.

configureTrustProxy — lấy IP thật sau reverse proxy của Render, cần cho rate limit và IP lưu kèm lead.

Toàn bộ nhóm hạ tầng này TÁI SỬ DỤNG ĐƯỢC 100% cho phân hệ bán căn hộ. [MÃ NGUỒN]

# 13. PHÂN TÍCH CƠ SỞ DỮ LIỆU / PRISMA

Schema hiện có 16 model, 5 enum, 16 migration đã áp dụng. [MÃ NGUỒN]

## 13.1. Kiểm kê model

| Nhóm | Model | Vai trò |
| --- | --- | --- |
| Danh tính | User | Tài khoản CMS; có hồ sơ nhân viên, khoá đăng nhập, setupCompletedAt |
|  | RefreshToken | Token làm mới, lưu dạng băm, có revokedAt |
|  | AccountInvitation | Lời mời tài khoản, token băm SHA-256, dùng một lần |
|  | PasswordResetToken | Đặt lại mật khẩu, bảng RIÊNG (cố ý không tái dùng lời mời) |
|  | ProfileChangeRequest | Yêu cầu đổi hồ sơ do EDITOR gửi, chờ ADMIN duyệt |
| Nội dung | Project | Dự án giới thiệu — xem phân tích sâu ở Mục 14 |
|  | ProjectItem | Hạng mục con của dự án — xem Mục 14 |
|  | ProjectGalleryImage | Ảnh thư viện, gắn với dự án và tuỳ chọn gắn với hạng mục |
|  | NewsCategory / NewsPost | Chuyên mục và bài viết; NewsPost có index (categoryId, status, publishedAt) |
|  | Page | Trang nội dung tĩnh |
|  | Banner | Banner trang chủ, có cửa sổ hiển thị nửa mở [displayFrom, displayUntil) |
|  | CooperationProject | Dự án hợp tác; trường status là JSONB song ngữ, KHÔNG phải enum |
| Nghiệp vụ | ContactSubmission | Lead từ form liên hệ — xem Mục 15 |
| Hạ tầng | MediaAsset | Metadata ảnh đã upload lên Cloudinary |
|  | SiteSetting | Cấu hình khoá-giá trị dạng JSON |

## 13.2. Kiểm kê enum

| Enum | Giá trị | Ngữ nghĩa |
| --- | --- | --- |
| Role | EDITOR · ADMIN · SUPER_ADMIN | Phân quyền CMS |
| ContentStatus | DRAFT · PENDING · PUBLISHED | Bậc thang duyệt nội dung |
| ProjectStatus | DA_BAN_GIAO · DANG_THI_CONG · CHUAN_BI_KHOI_CONG | TÌNH TRẠNG THI CÔNG — KHÔNG phải trạng thái bán |
| SubmissionStatus | NEW · IN_PROGRESS · DONE | Trạng thái xử lý lead |
| ProfileChangeStatus | PENDING · APPROVED · REJECTED | Duyệt yêu cầu đổi hồ sơ |

ĐIỂM LỆCH GIỮA TÀI LIỆU VÀ MÃ NGUỒN — CẦN SỬA TÀI LIỆU Tài liệu docs/02-architecture/system-architecture.md liệt kê ProjectStatus chỉ có HAI giá trị (DA_BAN_GIAO, DANG_THI_CONG). Mã nguồn prisma/schema.prisma có BA giá trị — thêm CHUAN_BI_KHOI_CONG. Theo quy ước của báo cáo này, MÃ NGUỒN là nguồn sự thật cho hành vi runtime: enum có BA giá trị. Tài liệu kiến trúc cần được cập nhật ở một phiên riêng (phiên này KHÔNG sửa tài liệu). Ghi chú thêm: AGENTS.md ở workspace ghi đúng ba giá trị — chỉ tài liệu kiến trúc bị lệch.

## 13.3. Quy ước schema hiện hành — cần tuân thủ khi thêm model mới

Khoá chính: String @id @default(uuid()). Không dùng số tự tăng.

Đặt tên cột theo snake_case qua @map; tên bảng qua @@map.

Mốc thời gian: createdAt @default(now()) và updatedAt @updatedAt ở hầu hết model.

Xoá: cascade cho quan hệ sở hữu (RefreshToken theo User, ProjectItem theo Project); SetNull cho quan hệ tham chiếu (MediaAsset.uploadedBy, NewsPost.category). KHÔNG có xoá mềm (soft delete) ở bất kỳ model nào.

Index được thêm CÓ CHỦ Ý kèm comment giải thích truy vấn cụ thể mà nó phục vụ — xem index của NewsPost. Đây là quy ước cần giữ cho các bảng rổ hàng.

Không có cột version / optimistic locking ở bất kỳ model nào — điểm cần bổ sung cho rổ hàng (xem Mục 17 của PHẦN II về tình trạng bán).

## 13.4. Khoảng trống so với domain bán căn hộ

Không có model nào trong 16 model hiện tại mô tả được: toà nhà, loại căn hộ, căn hộ cụ thể, tiện ích, giá, tình trạng bán, tài liệu tải về, hay lead gắn với sản phẩm. Toàn bộ nhóm này phải LÀM MỚI. [MÃ NGUỒN]

# 14. PHÂN TÍCH SÂU PROJECT / PROJECTITEM

Đây là mục bắt buộc và là trung tâm của toàn bộ quyết định kiến trúc.

## 14.1. Project hiện đang biểu diễn cái gì?

Project là một THỰC THỂ NỘI DUNG (content entity) mô tả một dự án bất động sản ở mức giới thiệu. Nó KHÔNG mô hình hoá hàng tồn kho. Bằng chứng từ mã nguồn: [MÃ NGUỒN]

| Trường | Kiểu | Bản chất |
| --- | --- | --- |
| slug | String @unique | Định danh URL |
| title / summary / description | Json { vi, en? } | Văn bản song ngữ |
| status | enum ProjectStatus | TÌNH TRẠNG THI CÔNG (đã bàn giao / đang thi công / chuẩn bị khởi công) |
| contentStatus | enum ContentStatus | Bậc thang duyệt nội dung |
| publishedAt / scheduledAt | DateTime? | Mốc công khai lần đầu và lịch hẹn đăng |
| location | Json { vi, en? } | Địa chỉ dạng VĂN BẢN — không có toạ độ, không tách tỉnh/quận |
| image / gallery | String / String[] | Ảnh đại diện và mảng URL ảnh |
| category | Json { vi, en? } | Phân loại dạng văn bản tự do — KHÔNG phải bảng danh mục |
| highlights | Json? | Mảng điểm nhấn dạng chuỗi văn bản |
| quickFacts | Json? | Mảng { label, value } — CẢ HAI đều là văn bản tự do |
| gallerySections | Json? | Mảng { title, description, images } — cấu trúc trình bày |
| mapLocation | Json? | Ảnh sơ đồ + link Google Maps + toạ độ marker theo phần trăm ảnh |
| order | Int | Thứ tự hiển thị thủ công |

PHÁT HIỆN QUAN TRỌNG NHẤT CỦA BÁO CÁO Project KHÔNG CÓ MỘT TRƯỜNG SỐ NÀO có thể truy vấn được. Diện tích, số căn, số tầng, giá — nếu có — đều nằm trong quickFacts dưới dạng [{ label: "Diện tích", value: "11,25 ha" }, { label: "Số căn", value: "330 căn" }] tức là CHUỖI VĂN BẢN TỰ DO trong một cột JSON không index. Hệ quả trực tiếp: • Không thể lọc, không thể sắp xếp, không thể so sánh theo bất kỳ tiêu chí số nào. • Không thể tính tổng, không thể thống kê tỉ lệ bán. • Không có ràng buộc dữ liệu: hai người nhập "68m2" và "68 m²" là hai giá trị khác nhau. Đây là lý do kỹ thuật cốt lõi giải thích vì sao KHÔNG THỂ bật chức năng lọc căn hộ trên cấu trúc dữ liệu hiện tại.

## 14.2. ProjectItem hiện đang biểu diễn cái gì?

ProjectItem là HẠNG MỤC CON của một dự án, cũng thuần tuý là thực thể nội dung. Trường của nó gần như là bản rút gọn của Project: slug (unique theo cặp projectId + slug), title, summary, description, status (ProjectStatus, tuỳ chọn), image, highlights, quickFacts, gallerySections, order. [MÃ NGUỒN]

Theo tài liệu dự án, Fancy Tower đang được quản lý như một ProjectItem của Khu đô thị Hưng Phú chứ không phải một dự án độc lập. Về mặt NỘI DUNG, cách biểu diễn này đúng. [TÀI LIỆU]

### Vì sao ProjectItem KHÔNG dùng làm rổ hàng được

| Khía cạnh | ProjectItem hiện tại | Yêu cầu của rổ hàng căn hộ |
| --- | --- | --- |
| Số lượng bản ghi dự kiến | Vài hạng mục mỗi dự án | 196 căn chỉ riêng Fancy Tower; hàng nghìn nếu nhiều dự án |
| Trường số truy vấn được | Không có | Diện tích, giá, tầng, số phòng ngủ, số phòng tắm |
| Trạng thái | ProjectStatus = tình trạng thi công | Cần trạng thái BÁN, hoàn toàn khác ngữ nghĩa |
| Phân trang API | KHÔNG có — GET /projects trả toàn bộ | Bắt buộc phân trang và lọc phía máy chủ |
| Giao diện quản trị | Tab hạng mục dạng danh sách/carousel, không phân trang | Bảng lớn, lọc, tìm, sửa nhanh, nhập hàng loạt |
| Nhật ký thay đổi | Không có | Bắt buộc — giá và tình trạng là dữ liệu có giá trị pháp lý |
| Chống ghi đè đồng thời | Không có cột version | Cần thiết khi nhiều nhân viên cùng cập nhật |
| Ngữ nghĩa nghiệp vụ | Nội dung marketing | Hàng hoá có giá và tình trạng tồn kho |

## 14.3. Admin quản lý Project như thế nào

Trang Dự án trong Admin dùng ProjectFormDialog với bốn tab: thông tin chung, nội dung (ProjectContentTab), hạng mục (ProjectItemsTab), thư viện ảnh (ProjectGalleryTab). Form dùng React Hook Form + Zod (project-schema.ts), trường song ngữ dùng BilingualField, chọn ảnh dùng ImagePickerField. Không có màn hình nào mang tính bảng dữ liệu lớn. [MÃ NGUỒN]

## 14.4. Frontend tiêu thụ Project như thế nào

Trang /du-an/[slug] đọc project.quickFacts, project.highlights, project.gallerySections, project.items rồi render thành các khối trình bày. Việc tìm địa chỉ được thực hiện bằng cách DÒ TÌM trong mảng quickFacts theo nhãn — đây chính là dấu hiệu rõ nhất cho thấy dữ liệu đang là văn bản chứ không phải trường có kiểu. Trang hạng mục là /du-an/[slug]/[hang-muc]. [MÃ NGUỒN]

## 14.5. SEO sử dụng Project như thế nào

sitemap.ts sinh URL cho từng dự án và từng bài tin, kèm hreflang cho hai locale. Trang chi tiết dự án có canonical, breadcrumb JSON-LD. KHÔNG có dữ liệu có cấu trúc mô tả bất động sản hay giá. [MÃ NGUỒN]

## 14.6. KẾT LUẬN — phân loại bắt buộc

| Thực thể | Phân loại | Lý do kỹ thuật và nghiệp vụ |
| --- | --- | --- |
| Project | MỞ RỘNG (EXTEND) | Giữ nguyên vai trò dự án bất động sản cấp cao nhất: đã có slug ổn định, song ngữ, vòng đời duyệt/hẹn giờ, thư viện ảnh, bản đồ, và ĐÃ TÍCH LUỸ TÍN HIỆU SEO trên URL /du-an/[slug]. Bổ sung quan hệ tới các bảng bán hàng mới và một cờ đánh dấu dự án có bán căn hộ. KHÔNG đập bỏ, KHÔNG đổi URL. |
| ProjectItem | TÁI SỬ DỤNG nguyên trạng cho nội dung / THAY THẾ cho vai trò rổ hàng | Giữ nguyên cho các hạng mục nội dung không bán căn hộ (trung tâm thương mại, trường học, phân khu nhà phố). TUYỆT ĐỐI KHÔNG dùng để lưu căn hộ: sai ngữ nghĩa, sai quy mô, sai mô hình trạng thái, và không có phân trang. |
| Toà nhà / Block | LÀM MỚI (NEW) | Cần model Building riêng với các trường số (số tầng, số căn, năm bàn giao) và quan hệ tới Project. Có thể tuỳ chọn liên kết tới một ProjectItem để dùng lại trang nội dung giới thiệu đã có. |
| Loại căn hộ | LÀM MỚI (NEW) | Không có thực thể tương đương. |
| Căn hộ cụ thể (rổ hàng) | LÀM MỚI (NEW) | Không có thực thể tương đương. |
| ProjectStatus (enum) | TÁI SỬ DỤNG, KHÔNG mở rộng | Là tình trạng THI CÔNG. Thêm giá trị bán vào enum này sẽ trộn hai khái niệm khác nhau và làm hỏng ngữ nghĩa hiện có. Trạng thái bán phải là enum RIÊNG. |

# 15. PHÂN TÍCH LUỒNG LIÊN HỆ / LEAD

## 15.1. Hiện trạng

| Khía cạnh | Hiện trạng [MÃ NGUỒN] |
| --- | --- |
| Trường dữ liệu | name (bắt buộc, ≤120), phone (bắt buộc, ≤30), email (tuỳ chọn, ≤200), inquiryType (tuỳ chọn, ≤100, CHUỖI TỰ DO), message (bắt buộc, ≤5000), ipAddress |
| Kiểm tra dữ liệu | class-validator ở DTO; ValidationPipe toàn cục whitelist + forbidNonWhitelisted nên field lạ bị từ chối 400; có validator IsNotBlank chống chuỗi toàn khoảng trắng |
| Lưu trữ | Bảng contact_submissions; lead được LƯU TRƯỚC, email gửi sau và không chặn phản hồi |
| Email thông báo | Qua Resend HTTPS API tới CONTACT_NOTIFY_TO; thiếu khoá thì bỏ qua an toàn, lead vẫn lưu |
| Hiển thị ở Admin | Trang /lien-he, giới hạn ADMIN và SUPER_ADMIN |
| Quy trình xử lý | SubmissionStatus: NEW → IN_PROGRESS → DONE |
| Ghi chú nội bộ | Có — trường internalNote |
| Nguồn lead (source) | KHÔNG CÓ |
| Gắn với dự án / căn hộ | KHÔNG CÓ |
| Phân công nhân viên phụ trách | KHÔNG CÓ |
| Chống spam | Honeypot ở frontend + rate limit 5 lượt / IP / giờ ở backend + IP thật qua trust proxy |
| Phân trang danh sách lead | KHÔNG CÓ — findAll trả TOÀN BỘ bản ghi, sắp xếp theo createdAt giảm dần |
| Chính sách lưu trữ / xoá | KHÔNG CÓ |
| Ghi nhận đồng ý xử lý dữ liệu cá nhân | KHÔNG CÓ |

## 15.2. Hai phương án cho lead bán hàng

|  | Phương án A — Mở rộng ContactSubmission | Phương án B — Domain Lead/Inquiry mới |
| --- | --- | --- |
| Cách làm | Thêm cột projectId, unitId, source, assignedToId, pipeline mới vào bảng hiện có | Tạo bảng SalesInquiry riêng; giữ nguyên ContactSubmission cho website công ty |
| Ưu điểm | Một nơi duy nhất để xem mọi liên hệ; ít bảng hơn | Ngữ nghĩa sạch; phân quyền tách bạch; vòng đời và thời hạn lưu trữ riêng; không đụng vào luồng đang chạy thật |
| Nhược điểm | Bảng hiện tại đang chạy production sẽ mang nhiều cột chỉ có nghĩa với bán hàng; nhân viên kinh doanh sẽ nhìn thấy CẢ liên hệ của website công ty — không thể tách quyền theo dòng dữ liệu | Có hai màn hình danh sách; cần tái sử dụng lớp gửi mail và chống spam |
| Rủi ro | CAO — chạm vào bảng đang có dữ liệu thật; phân quyền không tách được | THẤP — chỉ thêm bảng mới, không sửa bảng cũ |

KHUYẾN NGHỊ: PHƯƠNG ÁN B Tạo domain SalesInquiry riêng, tái sử dụng lại các thành phần đã kiểm chứng: • MailService (Resend, nuốt lỗi an toàn, lead vẫn lưu khi mail hỏng) • Cơ chế throttle theo IP và honeypot ở form • Mẫu DTO + ValidationPipe hiện có • Mẫu màn hình danh sách + DetailDialog ở Admin Lý do quyết định: phân quyền. Nhân viên kinh doanh phải xem được lead bán hàng nhưng KHÔNG được xem liên hệ chung của công ty. Với một bảng duy nhất, RolesGuard hiện tại không thể phân biệt theo dòng dữ liệu — sẽ phải viết logic lọc thủ công ở mọi truy vấn, đúng loại chỗ dễ quên và dẫn tới rò rỉ dữ liệu cá nhân.

# 16. PHÂN TÍCH XÁC THỰC / PHÂN QUYỀN

## 16.1. Hiện trạng

JWT access token 15 phút + refresh token lưu dạng băm trong bảng riêng, có xoay vòng và thu hồi.

Khoá tài khoản khi đăng nhập sai nhiều lần (failedLoginAttempts, lockedUntil).

Tạo tài khoản CHỈ qua lời mời của SUPER_ADMIN; token băm SHA-256, dùng một lần, có hạn.

Quên mật khẩu và đặt lại mật khẩu dùng bảng token RIÊNG, cố ý không tái dùng bảng lời mời.

Đổi mật khẩu khi đã đăng nhập — yêu cầu nhập lại mật khẩu hiện tại, rate limit 5 lượt / 15 phút.

Yêu cầu đổi hồ sơ của EDITOR phải được ADMIN duyệt mới áp vào tài khoản.

Token lưu ở localStorage hoặc sessionStorage tuỳ lựa chọn ghi nhớ đăng nhập; apiFetch tự gắn Bearer và tự gọi /auth/refresh khi gặp 401.

Đây là một nền tảng xác thực trưởng thành, TÁI SỬ DỤNG 100%. [MÃ NGUỒN] [BÁO CÁO]

## 16.2. Mô hình vai trò có đủ cho MVP bán căn hộ không?

| Vai trò tương lai | Ánh xạ vào hệ thống hiện tại | Đánh giá |
| --- | --- | --- |
| Content Editor | EDITOR — đã có | ĐỦ |
| Admin | ADMIN — đã có | ĐỦ |
| Super Admin | SUPER_ADMIN — đã có | ĐỦ |
| Sales Staff (nhân viên kinh doanh) | KHÔNG CÓ tương đương | THIẾU. Muốn xem lead phải cấp ADMIN — đồng nghĩa cấp luôn quyền sửa/xoá nội dung website. Đây là leo thang đặc quyền không chấp nhận được với một đội kinh doanh đông người. |

KẾT LUẬN VỀ VAI TRÒ Mô hình 3 vai trò hiện tại KHÔNG ĐỦ cho MVP bán căn hộ, NẾU nhân viên kinh doanh cần truy cập CMS. Cần bổ sung vai trò SALES với quyền: xem và cập nhật lead được phân công, cập nhật tình trạng căn hộ (nếu được uỷ quyền), KHÔNG có quyền với nội dung website, tài khoản hay banner. LƯU Ý QUẢN TRỊ: việc này BÃI BỎ quyết định kiến trúc ADR-0002 (ba vai trò, được công ty xác nhận tại câu hỏi 18 trong open-questions.md). Bắt buộc phải lập ADR mới thay thế và có xác nhận của Ban lãnh đạo — đây chính là quyết định A7 ở Mục 8.1. [TÀI LIỆU] Về kỹ thuật, thêm giá trị vào enum Role là migration nhỏ và không phá vỡ dữ liệu hiện có; cái khó nằm ở việc rà lại TOÀN BỘ decorator @Roles để bảo đảm SALES không lọt vào route nội dung.

# 17. PHÂN TÍCH ADMIN CMS

Admin có 17 route, 59 file test, dùng React Router 7 với basename lấy từ import.meta.env.BASE_URL để chạy được dưới đường dẫn con /admin. [MÃ NGUỒN]

## 17.1. Thành phần dùng chung — mức tái sử dụng

| Thành phần | Vai trò | Tái sử dụng cho phân hệ bán căn hộ |
| --- | --- | --- |
| AdminLayout / Sidebar / Topbar | Khung trang, điều hướng | 100% — chỉ thêm mục menu |
| ProtectedRoute | Chặn route theo vai trò | 100% — dùng ngay cho vai trò SALES |
| apiFetch (lib/api/client.ts) | Gọi API, tự gắn token, tự refresh khi 401 | 100% |
| TanStack Query + queryKeys | Quản lý dữ liệu máy chủ, invalidate sau ghi | 100% — thêm nhóm key mới |
| React Hook Form + Zod resolver | Mẫu form chuẩn (ProjectFormDialog) | 100% |
| DataTable | Bảng dữ liệu | CÓ, nhưng cần bổ sung phân trang phía máy chủ cho bảng hàng nghìn dòng |
| DetailDialog / SplitModal / ConfirmDialog | Modal chi tiết, xác nhận | 100% |
| BilingualField | Nhập song ngữ vi/en | 100% |
| ImagePickerField | Chọn ảnh từ thư viện | 100% cho ảnh; KHÔNG dùng được cho file PDF |
| StatCard | Thẻ số liệu trang tổng quan | 100% |
| api-error-message / auth-error-message | Dịch mã lỗi sang tiếng Việt | 100% |
| labels.ts | Nhãn enum tiếng Việt, formatDateTime giờ VN | 100% — thêm nhãn enum mới |
| sonner toast | Thông báo lỗi và thành công | 100% |

## 17.2. Cái cần làm mới ở Admin

Màn hình rổ hàng dạng bảng lớn: lọc, tìm, sắp xếp, phân trang phía máy chủ, sửa nhanh tại chỗ.

Nhập hàng loạt từ Excel/CSV: tải file, xem trước, báo lỗi theo dòng, xác nhận rồi mới ghi.

Màn hình quản lý giá kèm nhật ký thay đổi.

Màn hình khách quan tâm (lead bán hàng) có bộ lọc theo dự án và trạng thái, có phân công.

Trình tải file tài liệu (PDF brochure, hồ sơ pháp lý) — hiện chưa có bất kỳ thành phần nào.

Trang tổng quan bán hàng: tỉ lệ bán theo toà nhà, số lead theo dự án.

# 18. PHÂN TÍCH FRONTEND CÔNG KHAI

## 18.1. Hiện trạng

| Khía cạnh | Hiện trạng [MÃ NGUỒN] |
| --- | --- |
| Framework | Next.js 16.2.12, App Router, React 19.2.4, Server Component mặc định |
| Định tuyến ngôn ngữ | src/app/[locale]/... — tiếng Việt KHÔNG tiền tố, tiếng Anh có tiền tố /en; /vi/... redirect 308. Logic ở src/proxy.ts (Next 16 thay middleware.ts) |
| Trang hiện có | Trang chủ, giới thiệu, dự án (danh sách + chi tiết + hạng mục), tin tức (danh sách + chuyên mục + chi tiết), liên hệ, tìm kiếm, công ty thành viên, tuyển dụng, sơ đồ tổ chức, đào tạo, chính sách nhân sự |
| Lớp gọi API | src/lib/api/* — apiFetch phân biệt 404 (trả undefined để gọi notFound()) với lỗi thật |
| Dữ liệu tĩnh | src/data/* chỉ giữ nội dung backend CHƯA quản lý: footer, navigation, careers, member-companies, business-fields, copy của home/about/contact |
| Ảnh | next/image, allowlist remotePatterns cho res.cloudinary.com và thienduccons.vn |
| SEO | sitemap.ts (revalidate mỗi giờ, chịu được backend ngủ), robots.ts, canonical + hreflang, JSON-LD Organization / NewsArticle / BreadcrumbList |
| Bảo mật | Security headers ở next.config.ts; CSP hiện ở chế độ Report-Only, CHƯA enforce |
| Kiểm thử | 36 file test Jest |

## 18.2. Phân loại tái sử dụng

| Thành phần | Phân loại | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Kiến trúc Next.js + App Router + Server Component | TÁI SỬ DỤNG | Không lý do gì phải đổi |
| Cấu trúc locale + proxy.ts | TÁI SỬ DỤNG | Kể cả khi bản đầu chỉ có tiếng Việt |
| apiFetch + xử lý 404 / lỗi thật | TÁI SỬ DỤNG |  |
| seo.ts, sitemap.ts, robots.ts, json-ld.ts | MỞ RỘNG | Thêm URL mới và loại dữ liệu có cấu trúc mới |
| breadcrumb, pagination, page-heading, ui cơ bản | TÁI SỬ DỤNG | Pagination đã có sẵn, dùng ngay cho danh sách căn |
| next/image + allowlist Cloudinary | TÁI SỬ DỤNG | Cần thêm cấu hình cho ảnh mặt bằng độ phân giải cao |
| Bố cục trang chủ, trang dự án hiện tại | THAY THẾ | Được thiết kế cho hồ sơ năng lực, không phù hợp cho phễu bán hàng. Không nên mặc định giữ lại thiết kế thị giác hiện tại. |
| Giao diện bộ lọc căn hộ | LÀM MỚI | Hiện không tồn tại bất kỳ thành phần lọc nào |
| Trang so sánh căn, lưu căn yêu thích | LÀM MỚI | Ngoài MVP |

# 19. PHÂN TÍCH TRIỂN KHAI / HẠ TẦNG

| Hạng mục | Hiện trạng [MÃ NGUỒN] [TÀI LIỆU] |
| --- | --- |
| Frontend | Vercel, tự deploy khi push main |
| Admin | Vercel, project RIÊNG; frontend rewrite /admin và /admin/:path* sang project admin, giữ nguyên tiền tố URL |
| Backend | Render, Blueprint render.yaml, region Singapore, autoDeploy từ main, healthCheckPath /api |
| Database | Render PostgreSQL, region Singapore, cùng region với web service |
| Migration | Chạy trong startCommand: npx prisma migrate deploy trước khi start |
| Gói dịch vụ | **backend plan: free · database plan: free** — khai báo ngay trong render.yaml |
| Môi trường | MỘT môi trường production duy nhất, không có staging (ADR-0003) |
| Swagger | CHỈ có ở development/test tại /api/docs; ở production KHÔNG đăng ký (fail-closed) |
| Sao lưu | Chưa bật. Script backup.sh và verify-restore.sh đã có trong repo nhưng chưa cấu hình kho lưu trữ, chưa diễn tập phục hồi |
| Giám sát | Mã nguồn Sentry sẵn ở cả 3 app; DSN chưa cấu hình. UptimeRobot chưa dựng |
| CI | GitHub Actions lint + build cho cả 3 repo; e2e backend |

CẢNH BÁO HẠ TẦNG — CHẶN VIỆC ĐƯA DỮ LIỆU BÁN HÀNG VÀO HỆ THỐNG render.yaml đang khai plan: free cho CẢ web service LẪN database, kèm comment cảnh báo rõ: • Web service NGỦ sau ~15 phút không có traffic; request đánh thức mất tới ~1 phút. • Database free HẾT HẠN và KHÔNG có backup, KHÔNG có PITR. Với website giới thiệu công ty, đây là rủi ro chấp nhận được (và đã được chấp nhận có chủ ý). Với website bán căn hộ thì KHÔNG: mất rổ hàng và danh sách khách hàng là mất dữ liệu không thể tái tạo, và một trang bán hàng chờ 1 phút để tải là mất khách. KẾT LUẬN: nâng gói trả phí + bật backup là ĐIỀU KIỆN TIÊN QUYẾT, không phải việc làm sau.

# 20. PHÂN TÍCH BẢO MẬT & QUYỀN RIÊNG TƯ

## 20.1. Kiểm soát hiện có

| Kiểm soát | Hiện trạng |
| --- | --- |
| Xác thực | JWT + refresh xoay vòng + khoá tài khoản. Trưởng thành. |
| Phân quyền | JwtAuthGuard + RolesGuard + @Roles ở mọi route ghi. Method-level @Roles ghi đè controller-level. |
| Kiểm tra dữ liệu vào | ValidationPipe toàn cục whitelist + forbidNonWhitelisted + transform. Field lạ bị từ chối 400. |
| Rate limiting | Throttler nền 100/phút; login 5/phút; refresh 10/phút; forgot và reset 5/15 phút; contact 5/IP/giờ. |
| CORS | CORS_ORIGIN BẮT BUỘC, backend NÉM LỖI KHỞI ĐỘNG nếu thiếu. Không có fallback wildcard. |
| Security headers | helmet ở backend; headers ở next.config.ts của frontend. |
| CSP | **Report-Only, CHƯA enforce** — đã có test khoá hành vi này. |
| Sentry | beforeSend xoá event.request (thân request chứa nội dung lead) và IP/email của user. Chưa bật DSN. |
| Quản lý bí mật | Chỉ ở backend; render.yaml dùng sync: false để không mang giá trị cũ theo repo. |
| Kiểm tra file tải lên | MIME allowlist ảnh + giới hạn 10 MB + ParseFilePipe. |
| SQL injection | plainto_tsquery + bind parameter của Prisma ở mọi SQL thô. |

## 20.2. Rủi ro MỚI phát sinh từ nghiệp vụ bán căn hộ

| Rủi ro mới | Vì sao mới | Biện pháp đề xuất |
| --- | --- | --- |
| Khối lượng dữ liệu cá nhân tăng mạnh | Lead bán hàng gồm họ tên, số điện thoại, email, dự án và căn quan tâm, ghi chú nội bộ của nhân viên kinh doanh | Thu thập tối thiểu; ghi chú nội bộ chỉ hiển thị cho người được phân công và ADMIN+; có thời hạn lưu trữ |
| Nhiều người dùng CMS hơn (đội kinh doanh) | Bề mặt tấn công và rủi ro nội bộ tăng theo số tài khoản | Vai trò SALES quyền tối thiểu; bắt buộc đổi mật khẩu lần đầu; rà soát tài khoản định kỳ |
| Giá nội bộ và chiết khấu bị lộ ra API công khai | Nếu dùng chung một DTO cho cả admin và public, thêm một trường là lộ ngay | TÁCH DTO công khai và DTO quản trị ở tầng service, KHÔNG lọc ở tầng controller hay frontend |
| Rò rỉ rổ hàng chưa mở bán | Đã có tiền lệ trong dự án: nội dung DRAFT từng lộ qua slug | Áp dụng đúng mô hình lớp 2 (điều kiện hiển thị xét lúc truy vấn) cho mọi truy vấn công khai của rổ hàng |
| Chiếm dụng dữ liệu qua form đăng ký tư vấn | Form bán hàng hấp dẫn spam và thu thập tự động hơn form liên hệ thông thường | Giữ honeypot + rate limit theo IP; cân nhắc bổ sung captcha khi có dữ liệu thực tế về spam |
| Tài liệu pháp lý tải về | Nếu cho tải PDF hồ sơ pháp lý, file sẽ nằm trên CDN công khai và không thu hồi được | Không cho tải công khai ở MVP; gửi qua email sau khi khách để lại thông tin |

# 21. PHÂN TÍCH SEO

## 21.1. HIỆN CÓ

| Hạng mục | Hiện trạng [MÃ NGUỒN] |
| --- | --- |
| Metadata | buildAlternates sinh canonical theo locale + hreflang cho vi-VN và en + x-default trỏ về tiếng Việt |
| JSON-LD | **Organization** (kèm PostalAddress), **NewsArticle** (kèm WebPage, Person), **BreadcrumbList** (kèm ListItem). Chỉ ba loại này. |
| sitemap.xml | Sinh động từ API, gồm trang tĩnh + dự án + tin tức, kèm alternates; revalidate mỗi giờ; chịu được backend ngủ lúc build |
| robots.txt | Có, sinh từ app/robots.ts |
| noindex có chủ đích | placeholderPaths — các trang còn là khung (tuyển dụng, sơ đồ tổ chức, đào tạo, chính sách nhân sự) bị noindex và loại khỏi sitemap |
| Ảnh Open Graph | Có ảnh mặc định 1200×630 |

## 21.2. ĐỀ XUẤT bổ sung cho website bán căn hộ

LƯU Ý TRUNG THỰC VỀ SEO BẤT ĐỘNG SẢN Google KHÔNG có loại kết quả nổi bật (rich result) riêng cho căn hộ bán như đối với sản phẩm thương mại điện tử hay công thức nấu ăn. Dữ liệu có cấu trúc cho bất động sản giúp máy tìm kiếm HIỂU thực thể, nhưng KHÔNG bảo đảm hiển thị giá hay tình trạng trên trang kết quả. Báo cáo này cố ý KHÔNG hứa hẹn điều đó. Vì vậy khuyến nghị chỉ dùng các loại schema.org có thật và đúng ngữ nghĩa, không bịa loại mới.

| Loại schema.org [ĐỀ XUẤT] | Dùng ở đâu | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| ApartmentComplex hoặc Residence | Trang chi tiết dự án bán | Mô tả khu căn hộ; kèm địa chỉ PostalAddress và số căn |
| Apartment | Trang chi tiết LOẠI căn hộ | numberOfRooms, floorSize (QuantitativeValue, đơn vị MTK) |
| Offer + PriceSpecification | Chỉ khi công ty quyết định công khai giá | Nếu chọn Liên hệ để biết giá thì KHÔNG khai Offer với giá bịa |
| Place / PostalAddress | Dự án | Đã có nền tảng từ Organization hiện tại |
| FAQPage | Trang dự án, mục hỏi đáp | Có hỗ trợ rich result, chi phí thấp, hiệu quả tốt |
| BreadcrumbList | Mọi trang | **ĐÃ CÓ** — chỉ mở rộng cho cấp mới |

Kiến trúc SEO bổ sung: URL của LOẠI căn hộ mới là trang đáng index; từng CĂN cụ thể thì noindex (nội dung mỏng, thay đổi liên tục, dễ tạo hàng nghìn URL rác). Trang danh sách có bộ lọc: chỉ một số tổ hợp lọc được chọn làm trang đích SEO và tự canonical; mọi tổ hợp còn lại đặt noindex, follow và canonical về trang danh sách gốc. [ĐỀ XUẤT]

# 22. PHÂN TÍCH MEDIA / HÌNH ẢNH

| Khía cạnh | Hiện trạng [MÃ NGUỒN] | Đủ cho bán căn hộ? |
| --- | --- | --- |
| Định dạng nhận vào | Chỉ ảnh: image/jpeg, png, webp, avif | KHÔNG — cần PDF cho brochure và hồ sơ pháp lý |
| Kích thước tối đa | 10 MB mỗi file | Đủ cho ảnh; cần xem lại nếu nhận PDF |
| Xử lý khi lưu | Cloudinary resource_type image, transformation width/height 1200 crop limit, fetch_format webp | KHÔNG ĐỦ cho mặt bằng — bị thu nhỏ xuống tối đa 1200 điểm ảnh, mất chi tiết khi phóng to |
| Tổ chức thư mục | Theo folder, ví dụ projects/<slug>, news/<year>, banners | Đủ — mở rộng thêm nhánh mới |
| Metadata lưu DB | MediaAsset: url, publicId, width, height, format, bytes, folder, uploadedBy | Đủ |
| Xoá | Xoá Cloudinary trước, chỉ xoá bản ghi DB khi Cloudinary thành công (tránh ảnh mồ côi) | Tốt, giữ nguyên |
| Video | Không hỗ trợ (resource_type cứng là image) | KHÔNG — cần nếu muốn video giới thiệu dự án |
| Thư viện ảnh dự án | ProjectGalleryImage có caption song ngữ và thứ tự | Tái sử dụng được cho ảnh dự án và toà nhà |

## 22.1. Mở rộng cần thiết

Bổ sung nhánh tải file TÀI LIỆU riêng (PDF), tách khỏi luồng ảnh: MIME allowlist riêng, giới hạn dung lượng riêng, resource_type raw hoặc auto ở Cloudinary, và bảng Document riêng.

Bổ sung cấu hình transformation riêng cho mặt bằng: giữ độ phân giải cao hơn (ví dụ 2400px) hoặc bỏ giới hạn, để khách phóng to đọc được kích thước phòng.

Cân nhắc watermark cho mặt bằng và phối cảnh — chống sao chép nội dung sang trang môi giới khác.

Nếu cần video: mở resource_type video, kèm giới hạn dung lượng và chính sách băng thông Cloudinary.

# 23. PHÂN TÍCH KHOẢNG TRỐNG NGHIỆP VỤ BẤT ĐỘNG SẢN

Đối chiếu từng yêu cầu nghiệp vụ của website bán căn hộ với hệ thống hiện tại.

| Yêu cầu nghiệp vụ | Tương đương hiện có | Khoảng trống |
| --- | --- | --- |
| Dự án bất động sản | Project | Thiếu: cờ đánh dấu dự án bán, toạ độ, tỉnh/quận có cấu trúc, ngày mở bán |
| Toà nhà / Block / Tháp | ProjectItem (chỉ ở mức nội dung) | Thiếu toàn bộ trường số và quan hệ tới căn hộ |
| Loại căn hộ | Không có | Làm mới hoàn toàn |
| Căn hộ cụ thể | Không có | Làm mới hoàn toàn |
| Tầng | Không có | Trường số của căn hộ |
| Số phòng ngủ / phòng tắm | Không có | Trường số, cần index để lọc |
| Hướng nhà | Không có | Nên là enum hoặc bảng danh mục, KHÔNG để văn bản tự do |
| Diện tích (tim tường / thông thuỷ) | Không có | Hai loại diện tích khác nhau về pháp lý — phải tách hai cột |
| Giá bán | Không có | Cần kiểu số chính xác cao, kèm chế độ hiển thị giá |
| Giá trên m2 | Không có | Nên tính từ giá và diện tích, không lưu trùng lặp |
| Tình trạng bán | Không có (ProjectStatus là thi công) | Enum RIÊNG + nhật ký thay đổi |
| Mặt bằng căn / mặt bằng tầng | Không có | Ảnh độ phân giải cao, kho ảnh hiện thu nhỏ xuống 1200px |
| Thư viện ảnh | ProjectGalleryImage | Tái sử dụng được, cần mở rộng để gắn với toà nhà và loại căn |
| Tiện ích | Nằm trong văn bản mô tả | Nên tách thành bảng danh mục để lọc và hiển thị biểu tượng |
| Vị trí / bản đồ | mapLocation (ảnh + link + marker theo %) | Đủ cho MVP; nếu cần bản đồ tương tác thì phải có toạ độ thật |
| Thông tin pháp lý | Văn bản mô tả | Cần trường có cấu trúc + kiểm soát công bố (rủi ro pháp lý) |
| Tiến độ xây dựng | Tin tức + hạng mục | Tái sử dụng tin tức; có thể thêm mốc tiến độ có cấu trúc sau |
| Brochure / tài liệu | Không có | Cần luồng tải file PDF |
| Lead / đăng ký tư vấn | ContactSubmission | Cần domain riêng gắn dự án, căn, nguồn, người phụ trách |
| Trang đích SEO theo tiêu chí | Không có | Cần thiết kế URL và chính sách index riêng |

# 24. MA TRẬN TÁI SỬ DỤNG / MỞ RỘNG / THAY THẾ / LÀM MỚI

Ký hiệu: TSD = Tái sử dụng · MR = Mở rộng · TT = Thay thế · LM = Làm mới

| Thành phần | Chức năng hiện tại | Độ trưởng thành | Phân loại | Thay đổi cần thiết | Rủi ro | Khuyến nghị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Auth | JWT + refresh + khoá tài khoản + mời + reset | Cao | TSD | Không | Thấp | Dùng nguyên trạng |
| Users | CRUD, mời, duyệt hồ sơ | Cao | MR | Thêm vai trò SALES vào giao diện phân quyền | Thấp | Mở rộng ở Giai đoạn 2 |
| Roles | 3 cấp EDITOR/ADMIN/SUPER_ADMIN | Cao | MR | Thêm SALES; rà lại toàn bộ @Roles | Trung bình | Cần ADR mới thay ADR-0002 |
| Projects | Dự án giới thiệu, nội dung | Cao | MR | Thêm cờ dự án bán + quan hệ tới Building | Trung bình | Giữ URL và slug hiện có |
| ProjectItems | Hạng mục nội dung của dự án | Cao | TSD / TT | Giữ cho nội dung; KHÔNG dùng làm rổ hàng | Cao nếu dùng sai | Tách bạch rõ trong tài liệu thiết kế |
| News | Tin tức + chuyên mục + hẹn giờ | Cao | TSD | Không | Thấp | Dùng cho tin tiến độ dự án |
| Pages | Trang nội dung tĩnh | Cao | TSD | Không | Thấp | Dùng cho trang chính sách, hướng dẫn mua |
| Banners | Banner trang chủ + cửa sổ hiển thị | Cao | TSD | Không | Thấp | Dùng cho khuyến mãi bán hàng |
| Media | Upload ảnh Cloudinary | Cao | MR | Thêm luồng PDF; thêm preset ảnh độ phân giải cao | Trung bình | Mở rộng, không viết lại |
| Contact | Lead website công ty | Cao | TSD | Giữ nguyên cho website công ty | Thấp | KHÔNG mở rộng cho bán hàng |
| Mail | Resend, nuốt lỗi an toàn | Cao | TSD | Thêm mẫu email cho lead bán hàng | Thấp | Dùng nguyên trạng |
| Search | Full-text dự án + tin tức, unaccent | Trung bình | MR | Thêm nguồn dữ liệu căn hộ hoặc tách bộ lọc riêng | Trung bình | Bộ lọc căn hộ nên tách khỏi full-text |
| SEO | canonical, hreflang, sitemap, 3 loại JSON-LD | Cao | MR | Thêm URL mới + loại schema bất động sản | Thấp | Mở rộng |
| Admin Design System | shadcn/ui + token ấm + DataTable + Dialog | Cao | MR | DataTable cần phân trang phía máy chủ | Thấp | Mở rộng |
| Frontend foundation | Next 16, locale, apiFetch, ảnh | Cao | TSD | Không | Thấp | Dùng nguyên trạng |
| Frontend giao diện hiện tại | Bố cục hồ sơ năng lực | Cao | TT | Thiết kế lại theo phễu bán hàng | Trung bình | Không mặc định giữ thiết kế cũ |
| Database | 16 model, 16 migration, PostgreSQL | Cao | MR | Thêm 6–8 bảng mới, không sửa bảng cũ | Trung bình | Migration chỉ thêm, không phá |
| Deployment | Vercel + Render + Blueprint | Trung bình | MR | Nâng gói trả phí; thêm project frontend nếu tách tên miền | Cao nếu không nâng | ĐIỀU KIỆN TIÊN QUYẾT |
| Monitoring | Mã nguồn Sentry sẵn, chưa bật | Thấp | MR | Cấu hình DSN + uptime monitor | Cao | Bật trước khi bán hàng thật |
| Backups | Script có, chưa cấu hình kho lưu | Thấp | MR | Chọn nơi lưu, đặt lịch, diễn tập phục hồi | RẤT CAO | ĐIỀU KIỆN TIÊN QUYẾT |
| Security | helmet, CORS, throttle, validation | Cao | MR | Chuyển CSP sang enforce; tách DTO công khai và nội bộ | Trung bình | Mở rộng |
| Rổ hàng căn hộ | KHÔNG TỒN TẠI | — | LM | Toàn bộ | Cao | Trọng tâm của dự án mới |
| Lead bán hàng | KHÔNG TỒN TẠI | — | LM | Toàn bộ | Trung bình | Domain riêng |
| Bộ lọc căn hộ | KHÔNG TỒN TẠI | — | LM | Toàn bộ | Trung bình | Thiết kế URL và index từ đầu |

# 25. MÔ HÌNH DỮ LIỆU ĐỀ XUẤT

Toàn bộ mục này là ĐỀ XUẤT — chưa tồn tại trong hệ thống, chưa được tạo migration.

Project (ĐANG CÓ - mở rộng) ¦ slug, title, summary, description, location, image, gallery, ¦ status(thi công), contentStatus, publishedAt, scheduledAt, mapLocation ¦ + isSalesProject : Boolean <-- THÊM ¦ + salesLaunchDate : DateTime? <-- THÊM ¦ +--< ProjectItem (ĐANG CÓ - giữ nguyên, chỉ dùng cho hạng mục NỘI DUNG) ¦ +--< Building (MỚI) ¦ id, projectId, slug, name{vi,en}, description{vi,en} ¦ floorsAbove:Int, floorsBasement:Int, totalUnits:Int ¦ handoverYear:Int?, image, order, contentStatus ¦ projectItemId? -> liên kết tuỳ chọn tới trang nội dung đã có ¦ ¦ ¦ +--< ApartmentType (MỚI) ¦ ¦ id, buildingId?, projectId, slug, name{vi,en} ¦ ¦ bedrooms:Int, bathrooms:Int ¦ ¦ areaNetMin/Max:Decimal (thông thuỷ) ¦ ¦ areaGrossMin/Max:Decimal (tim tường) ¦ ¦ priceMin/Max:BigInt?, priceDisplayMode:enum ¦ ¦ floorPlanUrl, gallery, description{vi,en}, contentStatus ¦ ¦ ¦ ¦ +--< ApartmentUnit (MỚI) <== RỔ HÀNG ¦ id, buildingId, apartmentTypeId, projectId ¦ code (VD A-12-03) @@unique([buildingId, code]) ¦ floor:Int, areaNet:Decimal, areaGross:Decimal ¦ direction:enum?, viewNote{vi,en}? ¦ price:BigInt?, priceDisplayMode:enum ¦ salesStatus:enum, statusUpdatedAt, statusUpdatedById ¦ isPublic:Boolean, version:Int <-- chống ghi đè đồng thời ¦ ¦ ¦ +--< UnitStatusHistory (MỚI) ¦ unitId, fromStatus, toStatus, fromPrice, toPrice, ¦ changedById, changedAt, note ¦ +--< ProjectAmenity (MỚI) n-n qua bảng nối tới Amenity(danh mục dùng chung) ¦ +--< SalesDocument (MỚI) brochure / mặt bằng / hồ sơ - có cờ isPublic SalesInquiry (MỚI) <== LEAD BÁN HÀNG name, phone, email?, message, source, consentAt? projectId?, buildingId?, apartmentTypeId?, apartmentUnitId? status:enum, assignedToId? -> User, internalNote, ipAddress createdAt, updatedAt, lastContactedAt?

SƠ ĐỒ 4 — Mô hình dữ liệu đề xuất (chi tiết kỹ thuật) [ĐỀ XUẤT]

## 25.1. Enum đề xuất

| Enum [ĐỀ XUẤT] | Giá trị đề xuất | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| SalesStatus | NOT_RELEASED · AVAILABLE · ON_HOLD · RESERVED · SOLD | TÊN CHÍNH THỨC PHẢI DO NGHIỆP VỤ CHỐT. Đây chỉ là ứng viên. |
| PriceDisplayMode | PUBLIC · RANGE · CONTACT · HIDDEN | Quyết định API công khai có trả giá hay không |
| Direction | DONG · TAY · NAM · BAC · DONG_BAC · DONG_NAM · TAY_BAC · TAY_NAM | Enum, KHÔNG để văn bản tự do — nếu không sẽ không lọc được |

## 25.2. Vì sao KHÔNG dùng trạng thái dạng văn bản tự do

Không lọc và không thống kê được: 'Còn hàng', 'còn', 'Còn trống' là ba giá trị khác nhau với máy.

Không kiểm soát được ai đặt ra giá trị mới — mỗi nhân viên tự nghĩ một cách viết.

Không ánh xạ được sang hiển thị công khai: hệ thống không biết trạng thái nào được phép hiện ra ngoài.

Đã có tiền lệ trong chính hệ thống này: CooperationProject.status là JSONB song ngữ dạng chữ, và tài liệu phải ghi chú riêng để cảnh báo không nhầm nó với bậc thang duyệt. Không nên lặp lại. [MÃ NGUỒN]

## 25.3. Quản lý giá — hàm ý kỹ thuật

| Chính sách giá | Cách lưu và trả về [ĐỀ XUẤT] | Cần Ban lãnh đạo duyệt |
| --- | --- | --- |
| Giá công khai chính xác | price BigInt (đơn vị VND, số nguyên) + priceDisplayMode = PUBLIC | CÓ — rủi ro pháp lý cao nhất |
| Khoảng giá | priceMin/priceMax ở ApartmentType + mode = RANGE; API căn không trả giá | CÓ |
| Liên hệ để biết giá | mode = CONTACT; API công khai TRẢ VỀ null, không trả 0 | Không |
| Giá trên m2 | TÍNH từ price / areaNet ở tầng hiển thị, KHÔNG lưu cột riêng | Cần chốt dùng diện tích nào để chia |
| Giá khuyến mãi | listPrice + promoPrice + promoValidUntil (giai đoạn sau) | CÓ |
| Giá nội bộ / chiết khấu | mode = HIDDEN; TUYỆT ĐỐI không đi qua DTO công khai | CÓ |

BA CẢNH BÁO KỸ THUẬT VỀ GIÁ 1. KHÔNG dùng kiểu số thực (Float/Double) cho tiền. Giá căn hộ hàng tỷ đồng sẽ sai số làm tròn. Dùng BigInt tính theo đồng, hoặc Decimal với độ chính xác khai báo tường minh. 2. Việc lọc theo giá phải chạy trên cột giá THẬT có index. Nếu giá nằm trong JSON như quickFacts hiện nay thì mỗi lượt lọc là một lượt quét toàn bảng. 3. Chế độ hiển thị giá phải được áp dụng ở tầng SERVICE khi dựng DTO công khai, KHÔNG phải ở frontend. Ẩn giá bằng CSS hay bằng logic React nghĩa là giá vẫn nằm trong phản hồi API.

## 25.4. Trạng thái rổ hàng — hàm ý kỹ thuật

Cần nhật ký thay đổi (UnitStatusHistory): giá và tình trạng là dữ liệu có thể bị tranh chấp, phải trả lời được câu hỏi ai đổi, đổi lúc nào, từ giá trị nào sang giá trị nào.

Cần chống ghi đè đồng thời: hai nhân viên cùng mở một căn, người lưu sau xoá mất thay đổi của người trước. Giải pháp nhẹ nhất là cột version tăng dần, ghi kèm điều kiện — hệ thống hiện KHÔNG có cơ chế này ở model nào.

Cần quy tắc rõ trạng thái nào được hiển thị công khai. Đề xuất: AVAILABLE và SOLD hiển thị; NOT_RELEASED, ON_HOLD, RESERVED chỉ hiển thị nội bộ hoặc gộp chung thành Đã đặt tuỳ quyết định A3.

Cần hiển thị thời điểm cập nhật gần nhất trên website — vừa minh bạch với khách, vừa giảm rủi ro tranh chấp khi dữ liệu chậm cập nhật.

Ai được cập nhật: đề xuất SALES cập nhật trạng thái, ADMIN trở lên mới được đổi giá. Đây là quyết định A6 ở Mục 8.1.

# 26. RANH GIỚI MODULE ĐỀ XUẤT

Giữ đúng quy ước hiện có của backend: mỗi module một thư mục domain, gồm controller, service, module và dto. Logic nghiệp vụ ở service, controller chỉ định tuyến. [ĐỀ XUẤT theo MÃ NGUỒN]

| Module mới | Trách nhiệm | Phụ thuộc |
| --- | --- | --- |
| realestate/buildings | CRUD toà nhà, gắn với Project | PrismaModule, publication helpers |
| realestate/apartment-types | CRUD loại căn hộ, mặt bằng mẫu, khoảng giá | PrismaModule |
| realestate/units | Rổ hàng: CRUD, đổi trạng thái, đổi giá, nhập hàng loạt, nhật ký | PrismaModule, AuthModule |
| realestate/amenities | Danh mục tiện ích dùng chung | PrismaModule |
| realestate/documents | Tài liệu PDF, cờ công khai | MediaModule (mở rộng) |
| sales/inquiries | Lead bán hàng, phân công, pipeline | PrismaModule, MailModule |
| realestate/public | Các endpoint công khai gộp: danh sách + bộ lọc + chi tiết | Các module trên |

NGUYÊN TẮC RANH GIỚI BẮT BUỘC 1. Module bán hàng ĐƯỢC ĐỌC Project; KHÔNG được sửa logic xuất bản của Project. 2. Module nội dung (news, pages, banners) KHÔNG được biết gì về rổ hàng. 3. Mọi truy vấn công khai của rổ hàng dùng LẠI mẫu điều kiện hiển thị xét lúc truy vấn. 4. DTO công khai và DTO quản trị là HAI lớp riêng biệt, không dùng chung một class. 5. Không tạo lớp trừu tượng generic nhận tên bảng dạng chuỗi — dự án đã có ghi chú kiến trúc giải thích vì sao bốn reconciler cố ý viết SQL tường minh cho từng bảng. Giữ nguyên tinh thần đó.

# 27. KIẾN TRÚC API ĐỀ XUẤT

| Nhóm | Endpoint [ĐỀ XUẤT] | Quyền | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Công khai | GET /api/re/projects | Công khai | Chỉ dự án có isSalesProject và đủ điều kiện hiển thị |
|  | GET /api/re/projects/:slug | Công khai | Kèm buildings và apartmentTypes tóm tắt |
|  | GET /api/re/apartment-types | Công khai | CÓ PHÂN TRANG + bộ lọc — khác hẳn GET /projects hiện tại |
|  | GET /api/re/apartment-types/:slug | Công khai | Kèm mặt bằng và danh sách căn còn hàng |
|  | GET /api/re/units | Công khai | Phân trang + lọc; DTO công khai đã lọc giá theo chế độ hiển thị |
|  | POST /api/sales/inquiries | Công khai | Rate limit theo mẫu contact hiện tại; honeypot |
| Quản trị | GET/POST/PATCH/DELETE /api/re/buildings | EDITOR+ ghi, ADMIN+ xoá | Theo đúng mẫu phân quyền hiện có |
|  | GET/POST/PATCH/DELETE /api/re/apartment-types | EDITOR+ / ADMIN+ |  |
|  | GET /api/re/admin/units | SALES+ | Phân trang, lọc, gồm cả trường nội bộ |
|  | PATCH /api/re/admin/units/:id/status | SALES+ | Ghi nhật ký; kiểm tra version |
|  | PATCH /api/re/admin/units/:id/price | ADMIN+ | Ghi nhật ký |
|  | POST /api/re/admin/units/import | ADMIN+ | Nhập hàng loạt, chạy trong transaction, báo lỗi theo dòng |
|  | GET /api/sales/admin/inquiries | SALES+ | SALES chỉ thấy lead được phân công |
|  | PATCH /api/sales/admin/inquiries/:id | SALES+ | Cập nhật trạng thái và ghi chú |
|  | PATCH /api/sales/admin/inquiries/:id/assign | ADMIN+ | Phân công nhân viên phụ trách |

Toàn bộ endpoint mới TUÂN THỦ hợp đồng sẵn có: envelope phản hồi chuẩn, ValidationPipe toàn cục, slug trùng trả 409 chứ không rơi thành 500, và bổ sung decorator Swagger cho từng route.

# 28. KIẾN TRÚC ADMIN ĐỀ XUẤT

| Route Admin [ĐỀ XUẤT] | Màn hình | Quyền | Tái sử dụng |
| --- | --- | --- | --- |
| /du-an-ban | Danh sách dự án bán + form | EDITOR+ | DataTable + FormDialog theo mẫu ProjectFormDialog |
| /toa-nha | Danh sách toà nhà + form | EDITOR+ | Như trên |
| /loai-can-ho | Loại căn hộ + mặt bằng + khoảng giá | EDITOR+ | Như trên + ImagePickerField |
| /ro-hang | **Bảng rổ hàng** — lọc, sửa nhanh, nhập Excel | SALES+ | DataTable NHƯNG cần phân trang phía máy chủ |
| /ro-hang/nhat-ky | Nhật ký thay đổi giá và trạng thái | ADMIN+ | DataTable chỉ đọc |
| /khach-quan-tam | Lead bán hàng, lọc và phân công | SALES+ | Theo mẫu trang ContactPage hiện có |
| /tien-ich | Danh mục tiện ích | EDITOR+ | Theo mẫu NewsCategoriesPage |
| /tai-lieu | Tài liệu PDF | EDITOR+ | MỚI — chưa có thành phần tải file tài liệu |

## 28.1. Điểm kỹ thuật cần chú ý ở Admin

DataTable hiện phù hợp với vài chục dòng. Rổ hàng hàng nghìn dòng bắt buộc phân trang, lọc và sắp xếp PHÍA MÁY CHỦ; không tải toàn bộ về trình duyệt rồi lọc bằng JavaScript.

Sửa nhanh tại chỗ (inline edit) trạng thái căn cần xử lý xung đột: khi máy chủ trả 409 do lệch version, phải hiển thị rõ dữ liệu đã bị người khác thay đổi thay vì ghi đè im lặng.

Nhập Excel phải có bước xem trước và báo lỗi theo từng dòng trước khi ghi; toàn bộ lượt nhập chạy trong một transaction để không để lại trạng thái nửa vời.

Giữ đúng quy ước hiện có: TanStack Query cho dữ liệu máy chủ, giữ nguyên queryKey khi đổi queryFn, ghi bằng useMutation kèm invalidateQueries, lỗi hiển thị bằng sonner qua api-error-message.

Giữ hệ token màu ấm riêng của Admin (canvas, espresso, line) — không gõ mã màu trực tiếp vào component.

# 29. CẤU TRÚC URL WEBSITE CÔNG KHAI ĐỀ XUẤT

## 29.1. Hai phương án so sánh

| Tiêu chí | PA1 — Phẳng (KHUYẾN NGHỊ) | PA2 — Lồng nhau |
| --- | --- | --- |
| Cấu trúc | /du-an · /du-an/[slug] · /can-ho · /can-ho/[loai-can] | /du-an/[du-an]/can-ho/[can] |
| Trải nghiệm | Khách lọc toàn bộ căn của mọi dự án ở một nơi — đúng hành vi tìm nhà | Buộc chọn dự án trước; khó so sánh giữa các dự án |
| SEO | Một trang danh sách mạnh, gom tín hiệu; trang loại căn là trang đích rõ ràng | Tín hiệu phân tán; dễ sinh nhiều URL mỏng |
| Ổn định URL | Cao — loại căn hộ hiếm khi đổi dự án | Thấp — URL đổi nếu căn chuyển toà hoặc đổi mã |
| Độ phức tạp | Thấp hơn — ít tham số động lồng nhau | Cao hơn — nhiều tầng tham số, nhiều trường hợp 404 |
| Phân cấp trực quan | Yếu hơn — cần breadcrumb bù lại | Mạnh hơn |

## 29.2. Sơ đồ URL khuyến nghị

/ Trang chủ bán hàng /du-an Danh sách dự án đang bán /du-an/[slug] Chi tiết dự án (URL ĐANG CÓ - giữ nguyên) /du-an/[slug]/[hang-muc] Chi tiết toà nhà / hạng mục (URL ĐANG CÓ) /can-ho Danh sách căn hộ + BỘ LỌC <-- MỚI /can-ho/[loai-can] Chi tiết LOẠI căn hộ + mặt bằng <-- MỚI, có index /can-ho/[loai-can]?ma-can=A-12-03 Mở đúng một căn (modal), KHÔNG index /tien-ich Tiện ích dự án (tuỳ chọn) /tin-tuc, /tin-tuc/[slug] Tin tức và tiến độ (ĐANG CÓ) /lien-he Liên hệ (ĐANG CÓ) /dang-ky-tu-van Trang đích nhận tư vấn <-- MỚI CHÍNH SÁCH INDEX: · Trang loại căn hộ -> index, canonical tự trỏ về chính nó · Từng căn cụ thể -> KHÔNG có URL riêng, KHÔNG index · /can-ho không tham số -> index · /can-ho có bộ lọc -> chỉ một danh sách tổ hợp được duyệt trước là index; còn lại noindex, follow + canonical về /can-ho

SƠ ĐỒ 5 — Cấu trúc URL công khai đề xuất [ĐỀ XUẤT]

LÝ DO KHÔNG CHO MỖI CĂN MỘT URL RIÊNG Một dự án 196 căn sẽ sinh 196 URL gần như giống hệt nhau, chỉ khác mã căn và tầng. Google gọi đây là nội dung mỏng và trùng lặp; hệ quả điển hình là hạ chất lượng toàn site. Tệ hơn: mỗi lần một căn bán xong, URL đó trở thành trang chết. Sau một năm bán hàng, website sẽ có hàng trăm URL đã index nhưng nội dung là Đã bán. Cách làm đúng: trang đáng index là trang LOẠI căn hộ (ổn định, nội dung dày, có mặt bằng). Từng căn hiển thị trong bảng rổ hàng ngay trên trang đó, mở chi tiết bằng modal có deep-link.

# 30. KIẾN TRÚC TÌM KIẾM & BỘ LỌC

## 30.1. Hiện trạng — vì sao không mở rộng được

GET /api/projects hiện KHÔNG có DTO truy vấn, KHÔNG phân trang, KHÔNG lọc — trả toàn bộ dự án. Đúng với 4 dự án, sai hoàn toàn với hàng nghìn căn. [MÃ NGUỒN]

Module search dùng full-text PostgreSQL (tsvector + unaccent + plainto_tsquery) trên dự án và tin tức. Đây là tìm kiếm theo TỪ KHOÁ VĂN BẢN, không phải lọc theo tiêu chí số. Hai bài toán khác nhau, không nên gộp. [MÃ NGUỒN]

Module news ĐÃ có phân trang (skip/take) — đây là mẫu tham chiếu tốt để làm theo.

## 30.2. Thiết kế bộ lọc đề xuất

| Tham số URL [ĐỀ XUẤT] | Kiểu | Chỉ mục cần có |
| --- | --- | --- |
| ?du-an= | slug dự án | index trên projectId |
| ?toa-nha= | slug toà nhà | index trên buildingId |
| ?loai= | slug loại căn | index trên apartmentTypeId |
| ?pn= | số phòng ngủ (số nguyên, cho phép nhiều giá trị) | index tổ hợp |
| ?wc= | số phòng tắm | index tổ hợp |
| ?tang-tu= &tang-den= | khoảng tầng | index trên floor |
| ?dt-tu= &dt-den= | khoảng diện tích | index trên areaNet |
| ?gia-tu= &gia-den= | khoảng giá | index trên price |
| ?huong= | enum hướng | index |
| ?tt= | trạng thái bán (chỉ giá trị được phép công khai) | index trên salesStatus |
| ?sap-xep= | gia-tang · gia-giam · dt-tang · dt-giam · moi-nhat | phải khớp index sắp xếp |
| ?trang= | số trang | phân trang skip/take theo mẫu module news |

## 30.3. Nguyên tắc bắt buộc

Lọc và phân trang CHẠY Ở MÁY CHỦ, trên các cột có kiểu và có index. Không lọc trong JSON.

Chỉ mục tổ hợp phải đặt theo đúng thứ tự sử dụng: các cột lọc bằng dấu bằng trước, cột sắp xếp sau — đúng quy ước đã áp dụng cho index của NewsPost, kèm comment giải thích truy vấn mà nó phục vụ.

Một mốc thời gian duy nhất cho cả lượt truy vấn: cặp count và findMany của phân trang phải dùng chung một biến now, nếu không tổng số bản ghi và nội dung trang sẽ lệch nhau ngay tại giây đáo hạn. Đây là bài học đã được ghi lại trong kiến trúc hiện tại.

Trạng thái bán được phép hiển thị công khai phải lọc ở tầng service, không dựa vào frontend.

Số lượng bản ghi mỗi trang có trần cứng (ví dụ tối đa 100) để tránh bị lạm dụng làm cạn tài nguyên.

# 31. ẢNH HƯỞNG MIGRATION CƠ SỞ DỮ LIỆU

| Loại thay đổi | Mức rủi ro | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Thêm bảng mới (Building, ApartmentType, ApartmentUnit, ...) | THẤP | Không đụng dữ liệu đang có; có thể quay lui bằng cách xoá bảng |
| Thêm cột NULLABLE vào Project (isSalesProject, salesLaunchDate) | THẤP | Đúng mẫu bốn migration hẹn giờ đã làm trước đây |
| Thêm giá trị vào enum Role (SALES) | TRUNG BÌNH | PostgreSQL hỗ trợ ADD VALUE nhưng KHÔNG thể xoá; cần chắc chắn về tên |
| Sửa hoặc xoá cột đang có | CAO | KHÔNG cần thiết cho dự án này — tránh hoàn toàn |
| Backfill dữ liệu | TRUNG BÌNH | Chỉ cần đặt isSalesProject cho vài dự án — làm thủ công, có kiểm tra |

RÀNG BUỘC MIGRATION BẮT BUỘC TUÂN THỦ 1. KHÔNG sửa file trong prisma/migrations đã áp dụng — kể cả comment. Prisma so checksum toàn file; đổi một ký tự sẽ sinh drift lịch sử. Muốn đính chính thì viết migration mới. [TÀI LIỆU] 2. Hiện KHÔNG có môi trường staging (ADR-0003). Mọi migration đi thẳng lên production qua startCommand của Render. Trước khi mở phân hệ mới, PHẢI có ít nhất một trong hai: (a) môi trường staging tạm cho giai đoạn phát triển, hoặc (b) backup đã được xác minh phục hồi được, cùng kế hoạch quay lui bằng văn bản. 3. Việc migration đã áp dụng tới đâu trên production HIỆN CHƯA ĐƯỢC XÁC MINH TRỰC TIẾP (chưa ai đọc bảng _prisma_migrations trên production). Cần xác minh trước khi thêm migration mới. [TÀI LIỆU]

# 32. SO SÁNH DÙNG CHUNG HỆ THỐNG VS. TÁCH RIÊNG

| Tiêu chí | A — Mở rộng backend + DB hiện tại | B — Fork mã nguồn, deploy riêng | C — Dịch vụ hoàn toàn mới |
| --- | --- | --- | --- |
| Tốc độ ra mắt | NHANH NHẤT | Trung bình | Chậm nhất |
| Chi phí hạ tầng | Thấp nhất — một bộ | Gấp đôi | Gấp đôi trở lên |
| Rủi ro kỹ thuật | Trung bình — chung hạ tầng | Thấp — cách ly | Cao — làm lại từ đầu |
| Cách ly dữ liệu | Thấp — chung một DB | Cao | Cao |
| Khả năng bảo trì | Tốt — một nơi | Kém — sửa lỗi phải làm hai lần | Kém — hai hệ thống khác nhau |
| Ràng buộc triển khai | Chặt — deploy backend ảnh hưởng cả hai | Lỏng | Lỏng |
| Bảo mật | Cần phân quyền chặt trong cùng hệ thống | Tách bạch tự nhiên | Tách bạch tự nhiên |
| Khả năng mở rộng quy mô | Đủ cho quy mô dự kiến | Đủ | Đủ |
| Ảnh hưởng tới website công ty | Có — cùng backend và DB | Không | Không |
| Dùng chung tài khoản, ảnh, tin tức | CÓ — dùng ngay | Không — phải nhập lại | Không |
| Công sức thiết lập ban đầu | Thấp | Trung bình | Cao |

QUYẾT ĐỊNH: CHỌN PHƯƠNG ÁN A · DỰ PHÒNG PHƯƠNG ÁN B PHƯƠNG ÁN A — mở rộng backend và cơ sở dữ liệu hiện tại. Lập luận quyết định: 1. Các dự án cần bán căn hộ ĐÃ tồn tại trong DB hiện tại dưới dạng Project. Tách riêng nghĩa là nhập lại nội dung, ảnh và tin tức của chính những dự án đó — trùng lặp có hại. 2. Cùng một đội vận hành nội dung; hai CMS sẽ tạo gánh nặng thao tác không cần thiết. 3. Toàn bộ phần mới nằm trong các BẢNG RIÊNG và MODULE RIÊNG, không sửa bảng đang chạy, nên rủi ro coupling được kiểm soát ở mức chấp nhận được. 4. Website công ty hiện CHƯA go-live chính thức (cổng go-live đang BLOCKED/DEFERRED), nên đây là thời điểm rẻ nhất để mở rộng — càng để lâu, chi phí thay đổi càng cao. CHUYỂN SANG PHƯƠNG ÁN B khi và chỉ khi Ban lãnh đạo quyết định một trong các điều sau: · website bán căn hộ dùng thương hiệu và tên miền riêng, tách bạch với thương hiệu công ty; · một đơn vị bên ngoài sẽ vận hành hoặc sở hữu hệ thống bán hàng; · yêu cầu tuân thủ dữ liệu bắt buộc cách ly hoàn toàn dữ liệu khách hàng. PHƯƠNG ÁN C bị LOẠI: không có lợi ích kỹ thuật nào bù đắp được việc vứt bỏ toàn bộ nền tảng đã kiểm chứng bằng hơn 1.200 bài kiểm thử tự động.

# 33. PHẠM VI MVP (CHI TIẾT KỸ THUẬT)

| Tầng | MUST HAVE | SHOULD HAVE | LATER |
| --- | --- | --- | --- |
| Website công khai | Trang chủ bán · /du-an và /du-an/[slug] · /can-ho có lọc và phân trang · /can-ho/[loai-can] kèm mặt bằng và bảng căn · Form đăng ký tư vấn ở mọi trang · Tin tức tiến độ | So sánh căn · Lưu căn yêu thích · Xem mặt bằng phóng to · Bản đồ tương tác | Bản tiếng Anh · Tính lãi vay · Đặt lịch xem nhà trực tuyến |
| Admin CMS | Quản lý dự án bán · Toà nhà · Loại căn hộ · Rổ hàng có phân trang máy chủ · Nhập Excel · Nhật ký giá và trạng thái · Danh sách lead bán hàng | Phân công lead · Thống kê tỉ lệ bán · Quản lý tài liệu PDF | Báo cáo nâng cao · Xuất báo cáo · Quản lý đại lý |
| Backend | API domain bất động sản (công khai + quản trị) · Vai trò SALES · Nhận lead bán hàng · Nhật ký thay đổi · Chống ghi đè đồng thời | API tài liệu PDF · API thống kê | Đồng bộ CRM · Webhook · API cho đối tác |
| Vận hành | Hạ tầng gói trả phí · Backup hằng ngày đã diễn tập phục hồi · Sentry đã bật · Uptime monitor | Staging · Cảnh báo khi rổ hàng lâu không cập nhật | Tự động mở rộng quy mô · CDN riêng |

# 34. PHẠM VI NGOÀI MVP — VÀ KHI NÀO MỚI CẦN

| Tính năng | Khi nào trở nên cần thiết | Điều kiện tiên quyết |
| --- | --- | --- |
| Cổng thanh toán | Khi công ty nhận tiền qua website | Quy trình pháp lý, hoá đơn, đối soát, hoàn tiền |
| Đặt cọc trực tuyến | Khi có sản phẩm mở bán theo đợt và cần giữ chỗ nhanh | Thanh toán + quy trình xử lý tranh chấp giữ chỗ |
| Giữ chỗ / booking | Khi tình trạng căn cập nhật theo thời gian thực | Khoá đồng thời, hết hạn giữ chỗ tự động, nhật ký |
| Hợp đồng điện tử | Khi quy trình bán chuẩn hoá và có chữ ký số | Pháp lý + nhà cung cấp chữ ký số |
| ERP / kế toán | Khi cần đối soát doanh thu tự động | Thuộc phạm vi hệ thống doanh nghiệp, không phải website |
| CRM đầy đủ | Khi số lead vượt khả năng quản lý bằng bảng danh sách | Quy trình bán hàng chuẩn hoá bằng văn bản |
| Hoa hồng đại lý | Khi bán qua sàn hoặc cộng tác viên | Chính sách hoa hồng, hợp đồng đại lý |
| Phân cấp đội kinh doanh | Khi đội có nhiều nhóm và cần phân quyền theo nhóm | Sơ đồ tổ chức bộ phận kinh doanh |
| OTP qua SMS | Khi lead ảo đủ nhiều để phải xác thực số điện thoại | Nhà cung cấp SMS + ngân sách theo tin nhắn |
| Zalo OA | Khi marketing chạy chiến dịch trên Zalo | Tài khoản Zalo OA đã xác minh |
| Facebook Lead Ads | Khi chạy quảng cáo dẫn lead trên Facebook | Business Manager + kết nối webhook |
| Đồng bộ rổ hàng tự động | Khi rổ hàng gốc nằm ở phần mềm khác và đổi liên tục | Phần mềm đó phải có API; cần chốt hệ thống nào là nguồn sự thật |

# 35. SỔ ĐĂNG KÝ RỦI RO

| ID | Rủi ro | Tác động nghiệp vụ | Tác động kỹ thuật | Khả năng | Mức độ | Giảm thiểu | Chủ sở hữu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R01 | Mô hình dữ liệu sai do chốt trước khi có rổ hàng thật | Phải làm lại giữa chừng, chậm tiến độ | Migration phá vỡ, mất dữ liệu thử | Trung bình | CAO | Lấy file rổ hàng thật trước khi thiết kế schema | Kỹ thuật + Kinh doanh |
| R02 | Rổ hàng hiển thị sai (đã bán vẫn báo còn) | Tranh chấp khách hàng, mất uy tín | Cần nhật ký và chống ghi đè đồng thời | Cao | RẤT CAO | Một chủ sở hữu dữ liệu, nhật ký đầy đủ, hiện thời điểm cập nhật | Kinh doanh |
| R03 | Giá hiển thị sai | Rủi ro pháp lý, khách đòi bán đúng giá niêm yết | Kiểu số thực gây sai số; DTO lộ giá nội bộ | Trung bình | RẤT CAO | Kiểu số nguyên, quy trình duyệt giá, tách DTO công khai | Ban lãnh đạo |
| R04 | Công bố dự án đang vướng pháp lý | Rủi ro pháp lý và uy tín nghiêm trọng | Không phải vấn đề kỹ thuật | Trung bình | RẤT CAO | Pháp chế duyệt danh sách dự án bằng văn bản trước khi code | Ban lãnh đạo |
| R05 | Phình phạm vi | Chậm ra mắt, đội chi phí | Nợ kỹ thuật do làm vội phần thêm vào | Cao | Cao | Chốt phạm vi MVP, mọi bổ sung phải qua duyệt | Quản lý dự án |
| R06 | SEO kém do sinh hàng nghìn URL mỏng | Không có khách tự nhiên, phụ thuộc quảng cáo | Phải dựng lại cấu trúc URL sau khi đã index | Trung bình | Cao | Chỉ index trang loại căn; noindex tổ hợp lọc; canonical đúng | Kỹ thuật |
| R07 | Hiệu năng kém khi rổ hàng lớn | Khách bỏ trang | Thiếu index, thiếu phân trang, lọc trong JSON | Trung bình | Cao | Lọc phía máy chủ trên cột có index; trần số bản ghi mỗi trang | Kỹ thuật |
| R08 | Ảnh mặt bằng bị thu nhỏ mất chi tiết | Khách không đọc được kích thước phòng | Transformation Cloudinary cứng ở 1200px | Cao | Trung bình | Preset riêng cho mặt bằng, giữ độ phân giải cao | Kỹ thuật |
| R09 | Nhân viên kinh doanh bị cấp quyền quá rộng | Nội dung website bị sửa hoặc xoá nhầm | Chỉ có 3 vai trò, lead yêu cầu ADMIN+ | Cao | Cao | Bổ sung vai trò SALES trước khi cấp tài khoản cho đội kinh doanh | Ban lãnh đạo |
| R10 | Rò rỉ dữ liệu cá nhân khách hàng | Vi phạm bảo vệ dữ liệu cá nhân, mất niềm tin | Không tách được quyền theo dòng nếu dùng chung bảng | Trung bình | RẤT CAO | Domain lead riêng, phân quyền theo người phụ trách, thời hạn lưu trữ | Kỹ thuật + Pháp chế |
| R11 | Dùng chung DB gây sự cố dây chuyền | Website công ty gián đoạn khi bán hàng gặp sự cố | Chung kết nối, chung tài nguyên | Thấp | Cao | Bảng riêng, truy vấn có trần, giám sát; sẵn phương án tách theo PA B | Kỹ thuật |
| R12 | Không có staging, migration lỗi trên production | Gián đoạn dịch vụ, có thể mất dữ liệu | ADR-0003 chấp nhận một môi trường duy nhất | Trung bình | RẤT CAO | Backup đã xác minh phục hồi + kế hoạch quay lui bằng văn bản | Kỹ thuật |
| R13 | Không có backup khi mất dữ liệu | Mất toàn bộ rổ hàng và khách hàng | DB đang ở gói miễn phí, không PITR | Trung bình | RẤT CAO | ĐIỀU KIỆN TIÊN QUYẾT: nâng gói + bật backup + diễn tập phục hồi | Ban lãnh đạo |
| R14 | Không ai chịu trách nhiệm vận hành dữ liệu | Dữ liệu cũ dần, website mất giá trị | Không phải vấn đề kỹ thuật | Cao | Cao | Chỉ định người phụ trách và tần suất cập nhật ngay trong quyết định A4 | Ban lãnh đạo |
| R15 | Backend ngủ do gói miễn phí | Khách chờ tới 1 phút, mất lead | Render free sleep sau 15 phút | Rất cao nếu không nâng gói | Cao | Nâng gói always-on | Ban lãnh đạo |

# 36. CHIẾN LƯỢC KIỂM THỬ

Hiện trạng kiểm thử: backend 77 file spec, frontend 36 file test, admin 59 file test, 16 kịch bản Playwright end-to-end, 7 file e2e backend. Đây là mức bao phủ tốt và là tài sản cần được duy trì, không được để phân hệ mới làm loãng. [MÃ NGUỒN]

| Loại kiểm thử | Trọng tâm cho phân hệ bán căn hộ |
| --- | --- |
| Unit — backend | Luật giá theo priceDisplayMode · Luật chuyển trạng thái bán · Ghi nhật ký · Kiểm tra version chống ghi đè · Bộ lọc dựng đúng điều kiện truy vấn |
| Unit — admin | Schema Zod của form rổ hàng · Chuẩn hoá dữ liệu nhập Excel · Nhãn enum tiếng Việt |
| Unit — frontend | Chuyển đổi tham số URL sang bộ lọc và ngược lại · Định dạng giá và diện tích · Dữ liệu có cấu trúc JSON-LD |
| Integration / e2e backend | Rổ hàng chưa mở bán KHÔNG lộ qua API công khai (theo đúng mẫu test đã có cho nội dung DRAFT) · Giá ẩn không xuất hiện trong phản hồi công khai · Nhập Excel lỗi thì không ghi nửa vời |
| Playwright end-to-end | Khách lọc và tìm được căn · Gửi đăng ký tư vấn thành công · Nhân viên kinh doanh đổi trạng thái căn và thấy phản ánh trên web · Vai trò SALES KHÔNG vào được trang nội dung |
| Kiểm thử hiệu năng | Danh sách căn với 2.000 bản ghi mẫu: thời gian phản hồi và số truy vấn SQL |

BỐN BÀI KIỂM THỬ BẮT BUỘC PHẢI CÓ 1. Căn hộ chưa mở bán KHÔNG BAO GIỜ xuất hiện trong bất kỳ phản hồi API công khai nào. (Hệ thống đã từng để lộ bài viết DRAFT qua slug — đây chính là loại lỗi phải chặn từ đầu.) 2. Khi chế độ hiển thị giá là CONTACT hoặc HIDDEN, trường giá KHÔNG có mặt trong phản hồi công khai — kiểm tra ở tầng phản hồi HTTP, không phải ở giao diện. 3. Hai lượt cập nhật đồng thời cùng một căn: lượt sau bị từ chối, không ghi đè im lặng. 4. Vai trò SALES bị từ chối ở mọi route nội dung và mọi route quản lý tài khoản.

# 37. CHIẾN LƯỢC TRIỂN KHAI

Bước 1 — Nâng gói Render cho web service và PostgreSQL; xác nhận backup hằng ngày, retention và PITR ngay trên Dashboard và ghi lại kết quả xác nhận.

Bước 2 — Diễn tập phục hồi một lần bằng script verify-restore.sh đã có trong repo. Chưa phục hồi thử thành công thì coi như CHƯA có backup.

Bước 3 — Bật Sentry (3 DSN) và uptime monitor. Mã nguồn đã sẵn sàng, chỉ còn thao tác cấu hình.

Bước 4 — Dựng môi trường staging tạm cho giai đoạn phát triển phân hệ mới, hoặc chấp nhận rủi ro bằng văn bản có chữ ký của người chịu trách nhiệm.

Bước 5 — Triển khai backend trước (có API), rồi admin, rồi frontend — đúng thứ tự bắt buộc đã ghi trong deployment-guide vì frontend build cần API sống cho sitemap.

Bước 6 — Ra mắt theo hai giai đoạn: bật phân hệ ở chế độ nội bộ (dữ liệu chưa công khai) để đội kinh doanh nhập rổ hàng và kiểm tra, sau đó mới mở công khai.

Bước 7 — Kế hoạch quay lui: mỗi migration mới phải kèm câu lệnh hoàn tác và được ghi trong rollback-plan.md trước khi triển khai.

# 38. CHIẾN LƯỢC TÀI LIỆU

Dự án có hệ thống tài liệu tốt và có kỷ luật (10 nhóm thư mục, ADR, báo cáo audit theo phiên). Phân hệ mới phải đi theo đúng khuôn khổ đó, không tạo hệ tài liệu song song. [TÀI LIỆU]

| Tài liệu cần tạo hoặc cập nhật | Vị trí đề xuất | Thời điểm |
| --- | --- | --- |
| ADR mới — bổ sung vai trò SALES (thay thế ADR-0002) | docs/10-decisions/ | Ngay sau khi Ban lãnh đạo chốt A7 |
| ADR mới — dùng chung backend và DB cho phân hệ bán căn hộ | docs/10-decisions/ | Sau khi chốt A8 |
| ADR mới — chính sách hiển thị giá và tình trạng căn | docs/10-decisions/ | Sau khi chốt A2 và A3 |
| Tài liệu yêu cầu nghiệp vụ bán căn hộ | docs/01-requirements/ | Giai đoạn 1 |
| Thiết kế mô hình dữ liệu bất động sản | docs/02-architecture/ | Giai đoạn 1 |
| Cập nhật system-architecture.md (kèm sửa lỗi enum ProjectStatus) | docs/02-architecture/ | Giai đoạn 1 |
| Cập nhật implementation-plan.md và module-status.md | docs/04-implementation/ | Liên tục theo từng đợt |
| Runbook vận hành rổ hàng cho đội kinh doanh | docs/09-handover/ | Trước khi bàn giao |
| Cập nhật đánh giá quyền riêng tư và bảo mật | docs/05-security/ | Giai đoạn 5 |
| Báo cáo Phase 0 này | docs/08-audits-and-reports/current/ | Sau khi Ban lãnh đạo duyệt |

# 39. LỘ TRÌNH TRIỂN KHAI

Không đưa ngày cụ thể — độ phức tạp được ước lượng theo bốn mức: NHỎ · TRUNG BÌNH · LỚN · RẤT LỚN.

## GIAI ĐOẠN 0 — Rà soát và báo cáo

| Mục | Nội dung |
| --- | --- |
| Độ phức tạp | NHỎ |
| Trạng thái | HOÀN THÀNH — chính là tài liệu này |
| Mục tiêu | Dựng lại hiện trạng hệ thống; đánh giá khả năng tái sử dụng; xác định các quyết định đang chặn. |
| Sản phẩm bàn giao | Báo cáo Phase 0 (tài liệu này) |
| Phụ thuộc | Không có |
| Điều kiện bắt đầu | Ban lãnh đạo yêu cầu định hướng sản phẩm mới |
| Điều kiện kết thúc | Báo cáo được trình và tiếp nhận |
| Rủi ro chính | Kết luận sai nếu chỉ đọc tài liệu mà không đọc mã nguồn — đã được xử lý bằng cách đối chiếu trực tiếp mã nguồn |

## GIAI ĐOẠN 1 — Yêu cầu nghiệp vụ, kiến trúc mục tiêu, mô hình dữ liệu

| Mục | Nội dung |
| --- | --- |
| Độ phức tạp | TRUNG BÌNH |
| Trạng thái | CHƯA BẮT ĐẦU |
| Mục tiêu | Chốt nghiệp vụ, chốt schema, chốt URL và chính sách hiển thị giá và trạng thái. |
| Sản phẩm bàn giao | Tài liệu yêu cầu · Thiết kế schema · Ba ADR mới · Bản đặc tả API · Bản đặc tả URL |
| Phụ thuộc | 10 quyết định ở Mục 8.1 đã được chốt; có file rổ hàng thật làm mẫu |
| Điều kiện bắt đầu | Ban lãnh đạo chốt 10 quyết định + pháp chế duyệt danh sách dự án |
| Điều kiện kết thúc | Schema và API được duyệt bằng văn bản; không còn câu hỏi mở chặn việc code |
| Rủi ro chính | Chốt schema khi chưa thấy dữ liệu thật (R01) |

## GIAI ĐOẠN 2 — Backend domain bất động sản

| Mục | Nội dung |
| --- | --- |
| Độ phức tạp | LỚN |
| Trạng thái | CHƯA BẮT ĐẦU |
| Mục tiêu | Dựng bảng, module, API công khai và quản trị, nhật ký, phân quyền SALES, nhập Excel. |
| Sản phẩm bàn giao | Migration · Module realestate và sales · Bộ test unit và e2e · Swagger cập nhật |
| Phụ thuộc | Giai đoạn 1 xong; hạ tầng đã nâng gói và có backup đã diễn tập |
| Điều kiện bắt đầu | Schema được duyệt; ADR vai trò SALES được duyệt |
| Điều kiện kết thúc | API chạy đúng với dữ liệu mẫu 2.000 căn; toàn bộ test xanh; lint và tsc sạch |
| Rủi ro chính | Migration trên môi trường không có staging (R12); rò rỉ dữ liệu chưa mở bán |

## GIAI ĐOẠN 3 — Admin CMS cho bán hàng

| Mục | Nội dung |
| --- | --- |
| Độ phức tạp | LỚN |
| Trạng thái | CHƯA BẮT ĐẦU |
| Mục tiêu | Màn hình rổ hàng, loại căn, toà nhà, nhập Excel, lead bán hàng, nhật ký. |
| Sản phẩm bàn giao | 7–8 màn hình mới · Phân trang phía máy chủ cho DataTable · Bộ test Vitest |
| Phụ thuộc | API của Giai đoạn 2 đã ổn định |
| Điều kiện bắt đầu | Backend đã đóng băng hợp đồng API |
| Điều kiện kết thúc | Đội kinh doanh nhập được một toà nhà thật đầy đủ mà không cần hỗ trợ kỹ thuật |
| Rủi ro chính | Giao diện không chịu nổi quy mô hàng nghìn dòng (R07) |

## GIAI ĐOẠN 4 — Website công khai bán căn hộ

| Mục | Nội dung |
| --- | --- |
| Độ phức tạp | LỚN |
| Trạng thái | CHƯA BẮT ĐẦU |
| Mục tiêu | Trang chủ bán, danh sách và bộ lọc, chi tiết loại căn, mặt bằng, form tư vấn. |
| Sản phẩm bàn giao | Các route mới · Giao diện bộ lọc · Thiết kế lại bố cục theo phễu bán hàng · Bộ test Jest |
| Phụ thuộc | Giai đoạn 2 và 3 xong; đã có dữ liệu thật để hiển thị |
| Điều kiện bắt đầu | Có ít nhất một dự án với rổ hàng đầy đủ trong hệ thống |
| Điều kiện kết thúc | Khách lọc và tìm được căn; gửi được đăng ký tư vấn; đo hiệu năng đạt ngưỡng |
| Rủi ro chính | Thiết kế cũ được bê nguyên sang, không phù hợp bán hàng |

## GIAI ĐOẠN 5 — SEO, hiệu năng, bảo mật

| Mục | Nội dung |
| --- | --- |
| Độ phức tạp | TRUNG BÌNH |
| Trạng thái | CHƯA BẮT ĐẦU |
| Mục tiêu | Dữ liệu có cấu trúc, sitemap mở rộng, chính sách index, chuyển CSP sang enforce, rà quyền riêng tư. |
| Sản phẩm bàn giao | JSON-LD mới · Sitemap mở rộng · Báo cáo đo hiệu năng · Đánh giá quyền riêng tư |
| Phụ thuộc | Giai đoạn 4 xong |
| Điều kiện bắt đầu | Website chạy được với dữ liệu thật |
| Điều kiện kết thúc | Kiểm tra dữ liệu có cấu trúc không lỗi; điểm hiệu năng đạt ngưỡng đặt ra; CSP enforce không phá giao diện |
| Rủi ro chính | Index nhầm hàng nghìn URL mỏng (R06) |

## GIAI ĐOẠN 6 — Kiểm thử và ra mắt

| Mục | Nội dung |
| --- | --- |
| Độ phức tạp | TRUNG BÌNH |
| Trạng thái | CHƯA BẮT ĐẦU |
| Mục tiêu | UAT với đội kinh doanh, diễn tập vận hành, ra mắt hai bước. |
| Sản phẩm bàn giao | Biên bản UAT · Runbook vận hành · Kế hoạch quay lui · Thông báo ra mắt |
| Phụ thuộc | Giai đoạn 5 xong; giám sát và backup đã hoạt động |
| Điều kiện bắt đầu | Đội kinh doanh đã được đào tạo và đã nhập dữ liệu thật |
| Điều kiện kết thúc | Ra mắt công khai; rổ hàng được cập nhật đều trong 2 tuần đầu mà không cần hỗ trợ kỹ thuật |
| Rủi ro chính | Không ai chịu trách nhiệm vận hành sau bàn giao (R14) |

# 40. KHUYẾN NGHỊ KỸ THUẬT CUỐI CÙNG

Mười câu hỏi bắt buộc phải được trả lời rõ ràng trong báo cáo này.

### 1. Có nên tái sử dụng Backend cũ không?

CÓ. Backend hiện tại trưởng thành: xác thực và phân quyền đầy đủ, kiểm tra dữ liệu vào nghiêm ngặt, rate limit nhiều lớp, envelope phản hồi chuẩn, 77 file test, mô hình xuất bản đã được suy nghĩ kỹ. Xây lại từ đầu là lãng phí không có lý do kỹ thuật nào biện minh được.

### 2. Nên tái sử dụng theo kiểu nào?

MỞ RỘNG có kiểm soát: giữ nguyên toàn bộ module hiện có, thêm các module MỚI (realestate, sales) với các BẢNG MỚI. Tái sử dụng tối đa hạ tầng dùng chung ở thư mục common. TUYỆT ĐỐI KHÔNG nhồi ngữ nghĩa bán hàng vào Project, ProjectItem hay ContactSubmission.

### 3. Có nên dùng chung database production hiện tại không?

CÓ — nhưng CÓ ĐIỀU KIỆN BẮT BUỘC. Phải nâng PostgreSQL lên gói trả phí, bật backup hằng ngày và diễn tập phục hồi thành công TRƯỚC khi đưa bất kỳ dữ liệu rổ hàng hay khách hàng thật nào vào. Ở trạng thái hiện tại (gói miễn phí, không backup, không PITR), câu trả lời là KHÔNG.

### 4. Có cần thiết kế thêm domain chung cư/căn hộ riêng không?

CÓ — BẮT BUỘC. Đây là kết luận không thể thương lượng. Không có model nào trong 16 model hiện tại mô tả được toà nhà, loại căn hộ, căn hộ cụ thể, giá hay tình trạng bán. Toàn bộ dữ liệu số hiện nằm trong JSON văn bản tự do, không lọc được, không index được, không thống kê được.

### 5. Frontend cũ nên tái sử dụng bao nhiêu?

KIẾN TRÚC: tái sử dụng gần như toàn bộ (Next.js 16, App Router, định tuyến ngôn ngữ, lớp gọi API, hạ tầng SEO, xử lý ảnh, các thành phần giao diện cơ bản). THIẾT KẾ THỊ GIÁC VÀ BỐ CỤC: nên thiết kế lại. Bố cục hiện tại phục vụ hồ sơ năng lực, không phục vụ phễu bán hàng. Ước lượng: khoảng 60% hạ tầng dùng lại, khoảng 70% giao diện làm mới.

### 6. Admin cũ nên tái sử dụng bao nhiêu?

RẤT CAO — khoảng 80% ở tầng nền tảng. Toàn bộ khung trang, điều hướng, lớp gọi API tự refresh token, TanStack Query, mẫu form RHF + Zod, các thành phần Dialog, BilingualField, ImagePickerField dùng lại nguyên trạng. Cần bổ sung: phân trang phía máy chủ cho DataTable, luồng nhập Excel, và trình tải file tài liệu.

### 7. Có thể bắt đầu code ngay chưa?

CHƯA. Còn 10 quyết định nghiệp vụ và kiến trúc đang chặn. Bắt đầu code trước khi chốt sẽ gần như chắc chắn dẫn tới phải thiết kế lại cấu trúc dữ liệu — thời điểm tốn kém nhất trong toàn bộ dự án.

### 8. Những quyết định nào đang chặn coding?

Mười quyết định nhóm A ở Mục 8.1: A1 phạm vi một hay nhiều dự án · A2 chính sách công khai giá · A3 chính sách công khai tình trạng căn · A4 người và tần suất cập nhật rổ hàng · A5 nguồn dữ liệu gốc · A6 người duyệt thay đổi giá và trạng thái · A7 vai trò cho nhân viên kinh doanh · A8 dùng chung hay tách hệ thống · A9 danh sách dự án được pháp chế duyệt · A10 ngân sách hạ tầng và backup.

### 9. MVP nên gồm những gì?

Công khai: trang chủ bán, danh sách và chi tiết dự án, danh sách căn hộ CÓ BỘ LỌC, chi tiết loại căn kèm mặt bằng và bảng căn còn hàng, form đăng ký tư vấn, tin tức tiến độ. Quản trị: dự án bán, toà nhà, loại căn, rổ hàng có phân trang máy chủ và nhập Excel, nhật ký thay đổi, danh sách lead bán hàng. Nền tảng: vai trò SALES, hạ tầng trả phí, backup đã diễn tập, giám sát đã bật.

### 10. Rủi ro lớn nhất là gì?

Không phải rủi ro kỹ thuật, mà là TÍNH CHÍNH XÁC CỦA DỮ LIỆU BÁN HÀNG (R02 và R03). Một căn đã bán vẫn hiển thị còn hàng, hoặc một mức giá sai được niêm yết công khai, gây hậu quả pháp lý và uy tín lớn hơn bất kỳ lỗi phần mềm nào. Rủi ro này được giảm thiểu bằng QUY TRÌNH (một chủ sở hữu dữ liệu, quy trình duyệt, nhật ký đầy đủ) chứ không phải bằng công nghệ. Đứng ngay sau là R13 — chưa có backup — vì hậu quả của nó là không thể khắc phục.

# CỔNG QUYẾT ĐỊNH VIẾT CODE

READY FOR CODING: NO CHƯA SẴN SÀNG VIẾT CODE. Không phải vì lý do kỹ thuật — nền tảng kỹ thuật đã sẵn sàng và đủ trưởng thành. Mà vì các quyết định nghiệp vụ định hình cấu trúc dữ liệu vẫn chưa có câu trả lời. DANH SÁCH CHÍNH XÁC CÁC ĐIỂM ĐANG CHẶN: B1 (A1) Website phục vụ MỘT dự án hay NHIỀU dự án? B2 (A2) Chính sách công khai giá: giá chính xác, khoảng giá, hay liên hệ? B3 (A3) Có công khai tình trạng bán của từng căn không? B4 (A4) Ai cập nhật rổ hàng và với tần suất nào? B5 (A5) Dữ liệu gốc của rổ hàng và giá đang nằm ở đâu (Excel, phần mềm khác)? B6 (A6) Ai duyệt thay đổi giá và tình trạng căn? B7 (A7) Nhân viên kinh doanh có cần tài khoản CMS không? (kéo theo ADR mới thay ADR-0002) B8 (A8) Dùng chung hệ thống và tên miền hiện tại, hay tách riêng? B9 (A9) Danh sách dự án được pháp chế duyệt đưa lên website bán hàng? B10 (A10) Duyệt ngân sách nâng hạ tầng và bật backup? SỐ QUYẾT ĐỊNH ĐANG CHẶN: 10 Sau khi cả 10 điểm trên được chốt, dự án có thể bắt đầu GIAI ĐOẠN 1 ngay lập tức. Riêng B10 còn là điều kiện tiên quyết về vận hành: không có backup thì KHÔNG được phép đưa dữ liệu rổ hàng và dữ liệu khách hàng thật vào hệ thống.

Báo cáo này KHÔNG bắt đầu triển khai. Chờ phê duyệt chính thức của Ban lãnh đạo.

# PHỤ LỤC — BIÊN BẢN XÁC NHẬN PHẠM VI PHIÊN LÀM VIỆC

Biên bản này xác nhận những gì ĐÃ được rà soát và những gì ĐÃ KHÔNG bị thay đổi.

| Hạng mục xác nhận | Kết quả |
| --- | --- |
| FULL PROJECT REVIEW COMPLETE | YES |
| CURRENT DOCUMENTATION REVIEWED | YES |
| CURRENT AUDITS/REPORTS REVIEWED | YES |
| BACKEND REVIEWED | YES |
| ADMIN REVIEWED | YES |
| FRONTEND REVIEWED | YES |
| DATABASE REVIEWED | YES |
| CURRENT SYSTEM STATUS RECONSTRUCTED | YES |
| APARTMENT DOMAIN GAP ANALYSIS COMPLETE | YES |
| REUSE MATRIX COMPLETE | YES |
| MANAGEMENT REPORT CREATED | YES |
| WORD REPORT VALIDATED | YES |
| SOURCE CODE MODIFIED | NO |
| EXISTING DOCS MODIFIED | NO |
| COMMITS CREATED | NO |
| PUSHES PERFORMED | NO |
| DEPLOYMENTS PERFORMED | NO |
| PRODUCTION TOUCHED | NO |
| READY FOR CODING | NO |

Ghi chú phạm vi: phiên làm việc chỉ thực hiện các thao tác chỉ đọc và một lệnh git fetch (chỉ cập nhật remote-tracking ref, không thay đổi nhánh làm việc). Không chạy migration, không kết nối cơ sở dữ liệu production, không gọi dịch vụ bên ngoài. Báo cáo không chứa mật khẩu, token, khoá API hay chuỗi kết nối. Các mã commit được nêu là mã băm Git công khai, an toàn để đưa vào tài liệu nội bộ.