CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI THIÊN ĐỨC

DECISION PACK

WEBSITE GIỚI THIỆU & BÁN CĂN HỘ CHUNG CƯ

Giai đoạn 0.5 — Chốt quyết định trước thiết kế kỹ thuật

| Hạng mục | Nội dung |
| --- | --- |
| Loại tài liệu | Phiếu chốt quyết định trình Ban lãnh đạo (dùng trực tiếp trong cuộc họp) |
| Phiên bản | 1.0 — Giai đoạn 0.5 |
| Ngày phát hành | 03/09/2026 |
| Nguồn phân tích | Báo cáo Giai đoạn 0: Bao-cao-phan-tich-he-thong-hien-tai-va-de-xuat-website-ban-chung-cu.docx |
| Đối tượng đọc | Ban lãnh đạo · Bộ phận Kinh doanh · Pháp chế · Kỹ thuật |
| Phạm vi | CHỈ chốt quyết định. KHÔNG thiết kế kỹ thuật, KHÔNG viết mã nguồn. |

TRẠNG THÁI DỰ ÁN SẴN SÀNG CODE: CHƯA — chờ phê duyệt các quyết định trong tài liệu này. Số quyết định đang chờ chốt: 10 (A1 – A10) Kiến trúc được khuyến nghị: Phương án A — mở rộng hệ thống hiện tại (dự phòng: Phương án B)

# TÓM TẮT ĐIỀU HÀNH (1 TRANG)

### 1. Chúng ta đang định xây gì?

Một website giới thiệu và bán căn hộ chung cư: khách hàng xem dự án, lọc căn theo diện tích — số phòng ngủ — giá, xem mặt bằng, rồi để lại thông tin cho bộ phận kinh doanh.

### 2. Có phải làm lại từ đầu không?

KHÔNG. Hệ thống website và phần mềm quản trị hiện tại đủ trưởng thành để làm nền tảng.

### 3. Phần nào dùng lại được?

Khoảng 55–65% khối lượng nền tảng: đăng nhập, phân quyền, quản lý tài khoản, tin tức, trang nội dung, banner, thư viện ảnh, gửi email, tối ưu tìm kiếm Google, hạ tầng triển khai, bộ khung giao diện của cả trang quản trị lẫn website công khai.

### 4. Phần nào bắt buộc làm mới?

Toàn bộ phần lõi bán hàng: toà nhà / block, loại căn hộ, rổ hàng từng căn, giá, tình trạng bán, bộ lọc tìm căn, và quản lý khách quan tâm cho bộ phận kinh doanh. Hiện các phần này CHƯA TỒN TẠI. Lý do kỹ thuật: hệ thống hiện lưu diện tích, số căn, giá dưới dạng văn bản mô tả tự do — máy không lọc và không tính toán được.

### 5. Phương án kiến trúc đang được khuyến nghị?

Phương án A — mở rộng hệ thống và cơ sở dữ liệu hiện tại bằng các bảng và module MỚI, tách biệt, không sửa vào phần đang chạy. Dự phòng là Phương án B (tách hệ thống riêng) nếu website bán căn hộ dùng thương hiệu riêng hoặc do đơn vị khác vận hành.

### 6. Vì sao chưa nên code ngay?

Vì 10 quyết định nghiệp vụ định hình cấu trúc dữ liệu vẫn chưa có câu trả lời. Nếu code trước rồi mới chốt, gần như chắc chắn phải thiết kế lại cơ sở dữ liệu giữa chừng — thời điểm tốn kém nhất của toàn bộ dự án.

### 7. Ban lãnh đạo cần chốt những gì hôm nay?

10 quyết định A1–A10 trong tài liệu này. Sáu quyết định (A1, A2, A3, A5, A7, A8) mở khoá việc thiết kế kỹ thuật; hai quyết định (A9, A10) mở khoá việc đưa lên chạy thật; hai quyết định còn lại (A4, A6) quyết định chất lượng vận hành hằng ngày và là biện pháp giảm thiểu rủi ro lớn nhất của dự án.

NGUYÊN TẮC RA QUYẾT ĐỊNH Những quyết định nghiệp vụ phải được chốt TRƯỚC, vì thay đổi chúng sau khi cơ sở dữ liệu và giao diện đã được xây dựng sẽ gây chi phí sửa chữa lớn nhất. Một cách hình dung: đây là bản vẽ móng nhà. Đổi bản vẽ khi chưa đào móng gần như không tốn gì. Đổi khi đã xây xong ba tầng thì phải đập đi làm lại.

# PHIẾU QUYẾT ĐỊNH A1 – A10

Mỗi phiếu là một quyết định độc lập. Ban lãnh đạo tích chọn trực tiếp vào ô quyết định. Phương án được nhóm kỹ thuật đề xuất chỉ là KHUYẾN NGHỊ — chưa có giá trị phê duyệt.

## A1 — PHẠM VI DỰ ÁN

| A. Câu hỏi cần chốt | Website bán cho MỘT dự án hay NHIỀU dự án? |
| --- | --- |
| B. Vì sao quan trọng | Quyết định toàn bộ cấu trúc dữ liệu và cấu trúc đường dẫn website. Đây là quyết định khó sửa nhất về sau: chuyển từ một dự án sang nhiều dự án đòi hỏi thiết kế lại cơ sở dữ liệu và thay đổi toàn bộ đường dẫn đã được Google ghi nhận. |
| H. Nếu chưa quyết định | Không thể bắt đầu thiết kế cơ sở dữ liệu. Đây là quyết định nền tảng nhất trong mười quyết định. |

| C. Phương án | D. Ưu điểm | E. Nhược điểm / rủi ro | F. Tác động (chi phí · tiến độ · dữ liệu · vận hành · pháp lý · kỹ thuật) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Một dự án duy nhất | Đơn giản nhất; trang chủ đi thẳng vào sản phẩm; ra mắt nhanh hơn một chút. | Muốn bán dự án thứ hai phải làm lại cấu trúc và đổi đường dẫn; mất tín hiệu tìm kiếm đã tích luỹ. | Chi phí ban đầu thấp hơn không đáng kể · Tiến độ nhanh hơn ~5% · Dữ liệu: khó mở rộng · Vận hành: đơn giản · Pháp lý: không khác · Kỹ thuật: nợ kiến trúc lớn |
| **2. Nhiều dự án** (ĐỀ XUẤT) | Dùng được cho cả các dự án sau này; tận dụng bốn dự án đã có trong hệ thống; khách so sánh được giữa các dự án — đúng hành vi tìm nhà. | Cấu trúc dữ liệu phức tạp hơn một bậc; cần thêm một cấp điều hướng. | Chi phí ban đầu cao hơn không đáng kể · Tiến độ chậm hơn ~5% · Dữ liệu: mở rộng tự nhiên · Vận hành: như nhau · Pháp lý: cần duyệt từng dự án (xem A9) · Kỹ thuật: đúng ngay từ đầu |

ĐỀ XUẤT CỦA NHÓM KỸ THUẬT — CHƯA ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Phương án 2 — NHIỀU DỰ ÁN. Lý do: chênh lệch chi phí và tiến độ giữa hai phương án là rất nhỏ ở giai đoạn thiết kế, trong khi chi phí chuyển từ một sang nhiều dự án về sau là rất lớn. Công ty hiện đã có bốn dự án trong hệ thống, trong đó nhiều dự án có căn hộ để bán.

Ô QUYẾT ĐỊNH — Ban lãnh đạo tích chọn ☐ Phương án 1 — Một dự án duy nhất ☐ Phương án 2 — Nhiều dự án (đề xuất) ☐ Khác: ______________________________________________ Người phê duyệt: ____________________________ Chức vụ: ______________________ Ngày: ____ / ____ / 20____

## A2 — CHÍNH SÁCH CÔNG KHAI GIÁ

| A. Câu hỏi cần chốt | Website công khai giá ở mức nào? |
| --- | --- |
| B. Vì sao quan trọng | Quyết định cách lưu giá trong hệ thống và ảnh hưởng TRỰC TIẾP tới rủi ro pháp lý: giá đã niêm yết công khai có thể bị khách hàng viện dẫn. Đồng thời quyết định khối lượng công việc cập nhật hằng ngày của bộ phận kinh doanh. |
| H. Nếu chưa quyết định | Không thể thiết kế cách lưu giá và cách trả dữ liệu ra website. Nếu làm sai, giá nội bộ có thể lọt ra ngoài qua dữ liệu website mà không ai nhìn thấy trên giao diện. |

| C. Phương án | D. Ưu điểm | E. Nhược điểm / rủi ro | F. Tác động (chi phí · tiến độ · dữ liệu · vận hành · pháp lý · kỹ thuật) |
| --- | --- | --- | --- |
| A. Giá chính xác từng căn | Minh bạch nhất; khách tự lọc theo ngân sách; giảm cuộc gọi hỏi giá; tốt cho tìm kiếm Google. | RỦI RO PHÁP LÝ CAO NHẤT: khách có thể yêu cầu bán đúng giá niêm yết. Đòi hỏi cập nhật giá gần như tức thời. | Chi phí: cao (quy trình duyệt giá) · Tiến độ: như nhau · Dữ liệu: phải luôn đúng · Vận hành: gánh nặng lớn nhất · Pháp lý: RỦI RO CAO · Kỹ thuật: như nhau |
| **B. Khoảng giá theo loại căn** (một nửa của ĐỀ XUẤT) | Khách vẫn ước lượng được ngân sách; áp lực cập nhật thấp hơn nhiều; rủi ro pháp lý thấp hơn rõ rệt. | Khách vẫn phải liên hệ để biết giá chính xác; ít minh bạch hơn phương án A. | Chi phí: trung bình · Tiến độ: như nhau · Dữ liệu: cập nhật theo đợt · Vận hành: nhẹ · Pháp lý: rủi ro trung bình · Kỹ thuật: như nhau |
| C. Không công khai — Liên hệ | Rủi ro pháp lý thấp nhất; mọi khách đều phải để lại thông tin nên thu được nhiều lead nhất. | Khách khó chịu, tỉ lệ rời trang cao; yếu thế khi cạnh tranh với trang môi giới có hiện giá; kém lợi thế tìm kiếm. | Chi phí: thấp · Tiến độ: như nhau · Dữ liệu: nhẹ nhất · Vận hành: nhẹ nhất · Pháp lý: an toàn nhất · Kỹ thuật: như nhau |
| D. Kết hợp (Hybrid) | Linh hoạt theo từng dự án: dự án pháp lý sạch thì công khai, dự án nhạy cảm thì ẩn. | Phức tạp khi vận hành; dễ nhầm lẫn ai được công khai cái gì; cần quy tắc rõ ràng bằng văn bản. | Chi phí: trung bình · Tiến độ: chậm hơn nhẹ · Dữ liệu: cần cờ cấu hình từng dự án · Vận hành: dễ sai sót · Pháp lý: cần quy tắc rõ · Kỹ thuật: hệ thống đã có sẵn cơ chế hỗ trợ |

ĐỀ XUẤT CỦA NHÓM KỸ THUẬT — CHƯA ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Kết hợp B + C: công khai KHOẢNG GIÁ theo loại căn hộ + giá từng căn để "Liên hệ". Đây là mức cân bằng giữa hiệu quả bán hàng và rủi ro pháp lý, đồng thời giữ khối lượng cập nhật ở mức bộ phận kinh doanh làm được hằng ngày. LƯU Ý QUAN TRỌNG: đây CHỈ là đề xuất kỹ thuật, KHÔNG phải ý kiến pháp lý. PHÁP CHẾ VÀ BAN LÃNH ĐẠO PHẢI XÁC NHẬN trước khi triển khai.

Ô QUYẾT ĐỊNH — Ban lãnh đạo tích chọn ☐ Phương án A — Công khai giá chính xác từng căn ☐ Phương án B — Chỉ công khai khoảng giá theo loại căn ☐ Phương án C — Không công khai giá, để "Liên hệ" ☐ Phương án B + C — Khoảng giá theo loại căn, giá từng căn "Liên hệ" (đề xuất) ☐ Phương án D — Kết hợp, quy định riêng theo từng dự án ☐ Khác: ______________________________________________ Người phê duyệt: ____________________________ Chức vụ: ______________________ Ngày: ____ / ____ / 20____

## A3 — CÔNG KHAI TÌNH TRẠNG TỪNG CĂN

| A. Câu hỏi cần chốt | Có công khai tình trạng bán của từng căn hộ không? |
| --- | --- |
| B. Vì sao quan trọng | Nếu công khai thì dữ liệu BẮT BUỘC phải luôn đúng, kéo theo một quy trình cập nhật hằng ngày. Đây là nguồn gốc của rủi ro lớn nhất dự án: một căn đã bán vẫn hiển thị còn hàng sẽ dẫn tới tranh chấp với khách. |
| H. Nếu chưa quyết định | Không thể thiết kế trạng thái rổ hàng và quy tắc hiển thị công khai. Đây là quyết định định hình cả giao diện lẫn quy trình vận hành. |

| C. Phương án | D. Ưu điểm | E. Nhược điểm / rủi ro | F. Tác động (chi phí · tiến độ · dữ liệu · vận hành · pháp lý · kỹ thuật) |
| --- | --- | --- | --- |
| A. Không công khai | Không bao giờ sai với khách; áp lực vận hành thấp nhất. | Khách phải gọi mới biết còn hay hết; trải nghiệm kém; giảm sức thuyết phục của website. | Chi phí: thấp · Tiến độ: nhanh · Dữ liệu: nhẹ · Vận hành: nhẹ nhất · Pháp lý: an toàn · Kỹ thuật: đơn giản |
| **B. Chỉ công khai: Còn hàng / Đã bán** (ĐỀ XUẤT) | Đủ thông tin cho khách quyết định; tạo cảm giác khan hiếm thúc đẩy bán; không lộ trạng thái giữ chỗ nội bộ. | Vẫn đòi hỏi cập nhật kịp thời; nếu chậm cập nhật vẫn có rủi ro tranh chấp. | Chi phí: trung bình · Tiến độ: như nhau · Dữ liệu: cập nhật trong ngày · Vận hành: cần người chịu trách nhiệm (A4) · Pháp lý: rủi ro trung bình · Kỹ thuật: cần nhật ký thay đổi |
| C. Công khai đầy đủ: Còn / Giữ chỗ / Đặt cọc / Đã bán | Minh bạch tối đa; khách thấy rõ mức độ quan tâm của thị trường. | LỘ TRẠNG THÁI NỘI BỘ: khách thấy được căn đang giữ chỗ cho ai đó và có thể gây tranh chấp khi giữ chỗ bị huỷ; đòi hỏi cập nhật gần thời gian thực. | Chi phí: cao · Tiến độ: chậm hơn · Dữ liệu: cập nhật liên tục · Vận hành: gánh nặng lớn · Pháp lý: RỦI RO CAO · Kỹ thuật: cần quy trình giữ chỗ đầy đủ |

ĐỀ XUẤT CỦA NHÓM KỸ THUẬT — CHƯA ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Phương án B. CÔNG KHAI: Còn hàng · Đã bán CHỈ NỘI BỘ: Chưa mở bán · Đang giữ chỗ · Đã đặt cọc Kèm hai biện pháp bắt buộc giảm rủi ro: · Website hiển thị rõ thời điểm cập nhật gần nhất của rổ hàng. · Ghi chú "thông tin mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để xác nhận".

Ô QUYẾT ĐỊNH — Ban lãnh đạo tích chọn ☐ Phương án A — Không công khai tình trạng căn ☐ Phương án B — Công khai Còn hàng / Đã bán; các trạng thái khác chỉ nội bộ (đề xuất) ☐ Phương án C — Công khai đầy đủ Còn / Giữ chỗ / Đặt cọc / Đã bán ☐ Khác: ______________________________________________ Người phê duyệt: ____________________________ Chức vụ: ______________________ Ngày: ____ / ____ / 20____

## A4 — NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CẬP NHẬT RỔ HÀNG

| A. Câu hỏi cần chốt | Ai là người chịu trách nhiệm cập nhật rổ hàng, và với tần suất nào? |
| --- | --- |
| B. Vì sao quan trọng | Không có người chịu trách nhiệm rõ ràng thì dữ liệu chắc chắn sẽ sai. Báo cáo Giai đoạn 0 xác định đây là RỦI RO SỐ 1 của toàn dự án — lớn hơn mọi rủi ro kỹ thuật. |
| H. Nếu chưa quyết định | Hệ thống vẫn xây được, nhưng sau khi ra mắt sẽ nhanh chóng hiển thị dữ liệu cũ và mất giá trị. Đây là quyết định về CON NGƯỜI, không phải về phần mềm. |

| C. Phương án | D. Ưu điểm | E. Nhược điểm / rủi ro | F. Tác động (chi phí · tiến độ · dữ liệu · vận hành · pháp lý · kỹ thuật) |
| --- | --- | --- | --- |
| **1. Bộ phận Kinh doanh — một đầu mối được chỉ định** (ĐỀ XUẤT) | Người nắm dữ liệu thật cũng là người cập nhật; không có độ trễ truyền tin; trách nhiệm rõ ràng. | Cần đào tạo sử dụng phần mềm; cần người thay thế khi nghỉ phép. | Chi phí: thấp · Tiến độ: không ảnh hưởng · Dữ liệu: chính xác nhất · Vận hành: cần chỉ định người thay thế · Pháp lý: trách nhiệm rõ · Kỹ thuật: cần vai trò SALES (A7) |
| 2. Trưởng phòng Kinh doanh trực tiếp cập nhật | Thẩm quyền cao nhất, ít sai sót về giá. | Trưởng phòng thường bận; cập nhật dễ bị chậm; tạo nút thắt cổ chai. | Chi phí: thấp · Dữ liệu: dễ trễ · Vận hành: nút thắt · Pháp lý: rõ ràng · Kỹ thuật: như nhau |
| 3. Marketing / bộ phận nội dung | Đã quen dùng hệ thống quản trị nội dung. | KHÔNG nắm dữ liệu bán hàng thật; phải chờ kinh doanh báo, tạo thêm một khâu trung gian dễ sai. | Chi phí: thấp · Dữ liệu: rủi ro sai cao · Vận hành: thêm khâu trung gian · Pháp lý: trách nhiệm mờ |
| 4. Bộ phận Kỹ thuật / IT | Thao tác thành thạo. | KHÔNG KHUYẾN NGHỊ: kỹ thuật không phải chủ sở hữu nghiệp vụ của dữ liệu giá và rổ hàng. Hệ thống có thể cưỡng chế phân quyền, nhưng quyền sở hữu dữ liệu nghiệp vụ phải thuộc về nghiệp vụ. | Chi phí: cao (chiếm thời gian kỹ thuật) · Dữ liệu: rủi ro cao · Vận hành: sai vai trò · Pháp lý: trách nhiệm đặt sai chỗ |

ĐỀ XUẤT CỦA NHÓM KỸ THUẬT — CHƯA ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Phương án 1 — Bộ phận Kinh doanh, chỉ định MỘT đầu mối chịu trách nhiệm chính và MỘT người thay thế. Mức cam kết dịch vụ đề xuất: "Cập nhật trong ngày phát sinh thay đổi." Nguyên tắc: Kỹ thuật CHỊU TRÁCH NHIỆM về công cụ và phân quyền. Kinh doanh CHỊU TRÁCH NHIỆM về tính đúng đắn của dữ liệu. Cần điền cụ thể: Bộ phận chịu trách nhiệm: ______________________________________ Người chịu trách nhiệm chính (họ tên, chức vụ): __________________ Người thay thế: _________________________________________________ Tần suất cập nhật cam kết: ______________________________________

Ô QUYẾT ĐỊNH — Ban lãnh đạo tích chọn ☐ Phương án 1 — Bộ phận Kinh doanh, một đầu mối được chỉ định (đề xuất) ☐ Phương án 2 — Trưởng phòng Kinh doanh trực tiếp cập nhật ☐ Phương án 3 — Marketing / bộ phận nội dung ☐ Phương án 4 — Bộ phận Kỹ thuật / IT (KHÔNG KHUYẾN NGHỊ) ☐ Khác: ______________________________________________ Người phê duyệt: ____________________________ Chức vụ: ______________________ Ngày: ____ / ____ / 20____

## A5 — NGUỒN DỮ LIỆU GỐC (SOURCE OF TRUTH)

| A. Câu hỏi cần chốt | Dữ liệu rổ hàng và giá GỐC hiện đang nằm ở đâu? |
| --- | --- |
| B. Vì sao quan trọng | Phải có DUY NHẤT MỘT nguồn dữ liệu gốc. Nếu vừa có Excel, vừa có website, vừa có phần mềm khác cùng được coi là nguồn chính, hệ thống sẽ liên tục mâu thuẫn và không ai biết số nào đúng. |
| H. Nếu chưa quyết định | Không thể thiết kế đường nhập liệu. Nếu chọn sai, có thể phải làm lại toàn bộ luồng nhập dữ liệu. |

| C. Phương án | D. Ưu điểm | E. Nhược điểm / rủi ro | F. Tác động (chi phí · tiến độ · dữ liệu · vận hành · pháp lý · kỹ thuật) |
| --- | --- | --- | --- |
| **1. Excel / Google Sheets** (ĐỀ XUẤT giai đoạn đầu) | Bộ phận kinh doanh đã quen; không cần đầu tư thêm; dễ nhập hàng loạt vào hệ thống. | Dễ sai định dạng; nhiều phiên bản file trôi nổi; cần quy định file nào là file chuẩn. | Chi phí: thấp nhất · Tiến độ: nhanh nhất · Dữ liệu: cần quy tắc định dạng · Vận hành: quen thuộc · Kỹ thuật: cần chức năng nhập file |
| 2. Nhập trực tiếp trên phần mềm quản trị (CMS) | Một nguồn duy nhất, không lệch; có nhật ký thay đổi đầy đủ; không phải nhập hai lần. | Bộ phận kinh doanh phải đổi thói quen làm việc; nhập lần đầu vài trăm căn khá mất công. | Chi phí: thấp · Tiến độ: cần thời gian đào tạo · Dữ liệu: sạch nhất · Vận hành: cần đào tạo · Kỹ thuật: đơn giản nhất |
| 3. Phần mềm bán hàng / CRM / ERP hiện có | Dữ liệu nghiệp vụ tập trung; website chỉ hiển thị. | Chỉ khả thi nếu phần mềm đó CHO PHÉP kết nối kỹ thuật; chi phí và thời gian tích hợp lớn. | Chi phí: cao · Tiến độ: chậm đáng kể · Dữ liệu: tốt nếu tích hợp đúng · Kỹ thuật: PHỤ THUỘC bên thứ ba — cần khảo sát trước |

ĐỀ XUẤT CỦA NHÓM KỸ THUẬT — CHƯA ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Giai đoạn đầu: Excel / Google Sheets là NGUỒN GỐC; website là nơi HIỂN THỊ, không phải nguồn gốc. Giai đoạn sau: chuyển dần sang nhập trực tiếp trên CMS để có một nguồn duy nhất và nhật ký đầy đủ. Ban lãnh đạo cần ghi rõ MỘT lựa chọn: NGUỒN DỮ LIỆU GỐC CHÍNH THỨC: ______________________________________ Người giữ file / hệ thống gốc: ______________________________________

Ô QUYẾT ĐỊNH — Ban lãnh đạo tích chọn ☐ Phương án 1 — Excel / Google Sheets (đề xuất cho giai đoạn đầu) ☐ Phương án 2 — Nhập trực tiếp trên phần mềm quản trị (CMS) ☐ Phương án 3 — Phần mềm bán hàng / CRM / ERP hiện có (cần khảo sát khả năng kết nối) ☐ Khác: ______________________________________________ Người phê duyệt: ____________________________ Chức vụ: ______________________ Ngày: ____ / ____ / 20____

## A6 — QUY TRÌNH DUYỆT THAY ĐỔI GIÁ VÀ TÌNH TRẠNG CĂN

| A. Câu hỏi cần chốt | Ai được phép ĐỔI giá và tình trạng căn, và ai DUYỆT? |
| --- | --- |
| B. Vì sao quan trọng | Giá và tình trạng căn là dữ liệu có giá trị pháp lý — có thể bị khách hàng viện dẫn khi tranh chấp. Cần người chịu trách nhiệm cuối cùng và cần ghi lại đầy đủ ai đổi, đổi lúc nào, từ giá trị nào sang giá trị nào. |
| H. Nếu chưa quyết định | Không thể thiết kế phân quyền chi tiết. Nếu để mặc định ai cũng đổi được thì mất khả năng truy trách nhiệm khi có tranh chấp. |

### Ma trận quyền đề xuất

| Thao tác | Nhân viên KD (SALES) | Quản trị (ADMIN) | Trưởng phòng KD | Cần duyệt? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Đổi tình trạng căn (Còn / Đã bán) | CÓ | CÓ | CÓ | Không — ghi nhật ký là đủ |
| Đổi trạng thái nội bộ (giữ chỗ, đặt cọc) | CÓ | CÓ | CÓ | Không — ghi nhật ký |
| Đổi GIÁ một căn | KHÔNG | CÓ | CÓ | CÓ — Trưởng phòng KD duyệt |
| Đổi KHOẢNG GIÁ của loại căn | KHÔNG | CÓ | CÓ | CÓ — Trưởng phòng KD duyệt |
| Thêm / xoá căn khỏi rổ hàng | KHÔNG | CÓ | CÓ | CÓ |
| Nhập hàng loạt từ Excel | KHÔNG | CÓ | CÓ | CÓ |
| Xem nhật ký thay đổi | Chỉ phần của mình | CÓ | CÓ | — |

ĐỀ XUẤT CỦA NHÓM KỸ THUẬT — CHƯA ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Nhân viên kinh doanh (SALES): được cập nhật TÌNH TRẠNG căn. Quản trị / Trưởng phòng KD: được đổi GIÁ, và giá phải qua duyệt. Mọi thay đổi giá và tình trạng: HỆ THỐNG GHI NHẬT KÝ đầy đủ, không thể tắt. Ghi rõ người duyệt cuối: Người duyệt thay đổi GIÁ: ______________________________ Người duyệt thêm/xoá căn khỏi rổ: ______________________________

Ô QUYẾT ĐỊNH — Ban lãnh đạo tích chọn ☐ Chấp thuận ma trận quyền như đề xuất ở trên (đề xuất) ☐ Chấp thuận nhưng điều chỉnh — ghi rõ điều chỉnh ở mục Khác ☐ Chưa chấp thuận — cần bộ phận Kinh doanh trình quy trình nội bộ trước ☐ Khác: ______________________________________________ Người phê duyệt: ____________________________ Chức vụ: ______________________ Ngày: ____ / ____ / 20____

## A7 — TÀI KHOẢN CHO NHÂN VIÊN KINH DOANH

| A. Câu hỏi cần chốt | Nhân viên kinh doanh có cần tài khoản đăng nhập phần mềm quản trị không? |
| --- | --- |
| B. Vì sao quan trọng | Hệ thống hiện chỉ có 3 cấp quyền (Biên tập viên / Quản trị / Quản trị tối cao). Muốn xem danh sách khách hàng thì phải có quyền Quản trị — đồng nghĩa được cấp luôn quyền sửa và xoá toàn bộ nội dung website công ty. |
| H. Nếu chưa quyết định | Không thể thiết kế phân quyền cho phân hệ bán hàng, và không thể mở màn hình rổ hàng hay màn hình khách quan tâm cho ai cả. |

| C. Phương án | D. Ưu điểm | E. Nhược điểm / rủi ro | F. Tác động (chi phí · tiến độ · dữ liệu · vận hành · pháp lý · kỹ thuật) |
| --- | --- | --- | --- |
| A. Không — chỉ cấp quản lý dùng hệ thống | Không phải thay đổi mô hình phân quyền; ít tài khoản, ít rủi ro nội bộ. | Mọi cập nhật rổ hàng và mọi lead đều dồn về vài người; tạo nút thắt; dữ liệu dễ trễ. | Chi phí: thấp · Tiến độ: nhanh nhất · Dữ liệu: dễ trễ · Vận hành: nút thắt cổ chai · Kỹ thuật: không phải sửa gì |
| **B. Có — thêm cấp quyền KINH DOANH riêng** (ĐỀ XUẤT) | Nhân viên tự cập nhật và tự xử lý khách của mình; dữ liệu tươi mới; quyền hạn tối thiểu nên rủi ro thấp. | Phải bổ sung một cấp quyền mới vào hệ thống; cần rà soát lại toàn bộ phân quyền hiện có. | Chi phí: trung bình · Tiến độ: chậm hơn ít · Dữ liệu: tươi mới nhất · Vận hành: tốt nhất · Pháp lý: truy trách nhiệm rõ · Kỹ thuật: cần lập ADR mới |
| **C. Có — cấp quyền QUẢN TRỊ cho toàn bộ nhân viên kinh doanh** ⚠ KHÔNG KHUYẾN NGHỊ | Không phải sửa hệ thống, làm được ngay. | ⚠ NGUY HIỂM: mỗi nhân viên kinh doanh sẽ có quyền sửa và XOÁ nội dung website công ty, xoá tin tức, đổi banner, và xem toàn bộ liên hệ của công ty. Một thao tác nhầm là mất nội dung. | Chi phí: thấp trước mắt · Dữ liệu: rủi ro mất dữ liệu cao · Vận hành: nguy hiểm · Pháp lý: rủi ro lộ dữ liệu cá nhân · Kỹ thuật: KHÔNG CHẤP NHẬN ĐƯỢC |

### Phạm vi quyền đề xuất cho cấp KINH DOANH (SALES)

| ĐƯỢC PHÉP | KHÔNG ĐƯỢC PHÉP |
| --- | --- |
| Xem khách hàng được phân công cho mình | Sửa hoặc xoá nội dung website công ty |
| Cập nhật trạng thái xử lý khách hàng của mình | Xoá tin tức, sửa trang nội dung |
| Ghi chú nội bộ về khách hàng của mình | Quản lý banner trang chủ |
| Cập nhật tình trạng căn hộ trong phạm vi được uỷ quyền | Tạo, sửa, khoá hoặc xoá tài khoản người khác |
| Xem rổ hàng và thông tin dự án | Đổi mật khẩu của người khác |
|  | Đổi giá bán (thuộc quyền Quản trị — xem A6) |

ĐỀ XUẤT CỦA NHÓM KỸ THUẬT — CHƯA ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Phương án B — bổ sung cấp quyền KINH DOANH (SALES) với quyền tối thiểu như bảng trên. LƯU Ý QUẢN TRỊ: quyết định này THAY THẾ kiến trúc 3 vai trò hiện hành, vốn đã được công ty xác nhận trước đây. Nếu được phê duyệt, bộ phận kỹ thuật phải lập một Quyết định kiến trúc (ADR) mới thay thế quyết định cũ — đây là thủ tục bắt buộc, không phải việc phát sinh.

Ô QUYẾT ĐỊNH — Ban lãnh đạo tích chọn ☐ Phương án A — Không cấp tài khoản cho nhân viên kinh doanh ☐ Phương án B — Thêm cấp quyền KINH DOANH riêng, quyền tối thiểu (đề xuất) ☐ Phương án C — Cấp quyền Quản trị cho nhân viên kinh doanh (KHÔNG KHUYẾN NGHỊ) ☐ Khác: ______________________________________________ Người phê duyệt: ____________________________ Chức vụ: ______________________ Ngày: ____ / ____ / 20____

## A8 — DÙNG CHUNG HỆ THỐNG HAY TÁCH RIÊNG

| A. Câu hỏi cần chốt | Website bán căn hộ dùng chung hệ thống và tên miền hiện tại, hay tách thành hệ thống riêng? |
| --- | --- |
| B. Vì sao quan trọng | Quyết định chi phí hạ tầng hằng tháng, cách triển khai, và mức độ cách ly rủi ro giữa website công ty và website bán hàng. |
| H. Nếu chưa quyết định | Không thể lập kế hoạch hạ tầng và không thể dự toán chi phí vận hành. |

| C. Phương án | D. Ưu điểm | E. Nhược điểm / rủi ro | F. Tác động (chi phí · tiến độ · dữ liệu · vận hành · pháp lý · kỹ thuật) |
| --- | --- | --- | --- |
| **A. Dùng chung hệ thống và cơ sở dữ liệu hiện tại** (ĐỀ XUẤT) | Nhanh nhất, rẻ nhất; dùng chung tài khoản nhân sự, kho ảnh, tin tức; bốn dự án đã có sẵn trong hệ thống, không phải nhập lại; chỉ một hệ thống phải bảo trì. | Hai website dùng chung hạ tầng: sự cố hoặc bảo trì ở một bên có thể ảnh hưởng bên kia. | Chi phí: thấp nhất (một bộ hạ tầng) · Tiến độ: nhanh nhất · Dữ liệu: dùng chung, không trùng lặp · Vận hành: một nơi · Pháp lý: như nhau · Kỹ thuật: bảng và module tách riêng nên rủi ro kiểm soát được |
| **B. Tách hệ thống và cơ sở dữ liệu riêng** (DỰ PHÒNG) | Cách ly hoàn toàn; website công ty không bị ảnh hưởng; dễ bàn giao cho đơn vị khác vận hành. | Chi phí hạ tầng tăng khoảng gấp đôi; phải nhập trùng tài khoản, ảnh và tin tức; mọi sửa lỗi phải làm hai lần. | Chi phí: gấp đôi · Tiến độ: chậm hơn · Dữ liệu: trùng lặp, dễ lệch · Vận hành: hai nơi · Kỹ thuật: cách ly tốt nhất |
| C. Xây hệ thống hoàn toàn mới | Thiết kế tối ưu riêng cho bán hàng, không ràng buộc quá khứ. | Vứt bỏ toàn bộ nền tảng đã kiểm chứng; thời gian và chi phí lớn nhất; rủi ro cao nhất. | Chi phí: cao nhất · Tiến độ: chậm nhất · Kỹ thuật: KHÔNG có lợi ích nào bù đắp được |

KHI NÀO BẮT BUỘC CHUYỂN SANG PHƯƠNG ÁN B Chọn Phương án B nếu Ban lãnh đạo xác định MỘT trong các điều sau: · Website bán căn hộ dùng THƯƠNG HIỆU và TÊN MIỀN RIÊNG, tách bạch với thương hiệu công ty; · Một ĐƠN VỊ BÊN NGOÀI sẽ vận hành hoặc sở hữu hệ thống bán hàng; · Có yêu cầu hợp đồng hoặc tuân thủ bắt buộc CÁCH LY HOÀN TOÀN dữ liệu khách hàng; · Dự kiến tương lai tách thành một đơn vị kinh doanh độc lập, sở hữu riêng hệ thống. Nếu KHÔNG có điều kiện nào ở trên, Phương án A là lựa chọn hợp lý cả về chi phí lẫn rủi ro.

ĐỀ XUẤT CỦA NHÓM KỸ THUẬT — CHƯA ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Phương án A — mở rộng hệ thống hiện tại, đặt phân hệ bán căn hộ ở đường dẫn riêng trên tên miền hiện tại. Toàn bộ phần mới nằm trong BẢNG RIÊNG và MODULE RIÊNG, không sửa vào phần đang chạy, nên rủi ro ảnh hưởng lẫn nhau được kiểm soát. Dự phòng: Phương án B, kích hoạt khi có một trong các điều kiện nêu trên.

Ô QUYẾT ĐỊNH — Ban lãnh đạo tích chọn ☐ Phương án A — Dùng chung hệ thống và cơ sở dữ liệu hiện tại (đề xuất) ☐ Phương án B — Tách hệ thống và cơ sở dữ liệu riêng ☐ Phương án C — Xây hệ thống hoàn toàn mới ☐ Khác: ______________________________________________ Người phê duyệt: ____________________________ Chức vụ: ______________________ Ngày: ____ / ____ / 20____

## A9 — PHÊ DUYỆT PHÁP LÝ CHO TỪNG DỰ ÁN

| A. Câu hỏi cần chốt | Những dự án nào được PHÁP CHẾ cho phép đưa lên website bán hàng, và ở mức thông tin nào? |
| --- | --- |
| B. Vì sao quan trọng | Website bán căn hộ về bản chất là lời chào bán ra công chúng. Tài liệu dự án hiện hành ghi nhận một số dự án có vướng mắc pháp lý và các ghi chú đó CỐ Ý KHÔNG được đăng công khai trên website hiện tại. Việc đưa một dự án lên website bán hàng là một quyết định pháp lý, không phải quyết định kỹ thuật. |
| H. Nếu chưa quyết định | Có thể vẫn xây được phần khung chung của hệ thống, nhưng KHÔNG được phép đăng công khai bất kỳ dự án cụ thể nào. Đây là cổng chặn việc ra mắt, không phải cổng chặn việc thiết kế. |

CẢNH BÁO — KHÔNG ĐƯỢC SUY DIỄN Bảng dưới đây liệt kê các dự án hiện có trong hệ thống. Cột phê duyệt được để TRỐNG vì trong toàn bộ tài liệu dự án hiện hành KHÔNG CÓ bất kỳ văn bản nào chứng minh đã có phê duyệt pháp lý cho việc chào bán công khai. Không dự án nào được đưa vào phạm vi triển khai hoặc đăng công khai nếu chưa có phê duyệt của Pháp chế / Ban lãnh đạo bằng văn bản.

| Dự án | Được quảng cáo / bán công khai? | Phạm vi nội dung được duyệt | Được công khai giá? | Người duyệt | Ngày duyệt | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Khu đô thị Hưng Phú (Bến Tre) — gồm Fancy Tower | ☐ Có ☐ Không |  | ☐ Có ☐ Không |  |  |  |
| Silver Sea Tower (Vũng Tàu) | ☐ Có ☐ Không |  | ☐ Có ☐ Không |  |  |  |
| La Bonita (Bình Thạnh, TP.HCM) | ☐ Có ☐ Không |  | ☐ Có ☐ Không |  |  |  |
| Bảy Hiền Tower (Tân Bình, TP.HCM) | ☐ Có ☐ Không |  | ☐ Có ☐ Không |  |  |  |
| Dự án khác: ________________ | ☐ Có ☐ Không |  | ☐ Có ☐ Không |  |  |  |

ĐỀ XUẤT CỦA NHÓM KỸ THUẬT — CHƯA ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Chỉ những dự án có phê duyệt của Pháp chế BẰNG VĂN BẢN mới được đưa lên website bán hàng. Đề xuất cách làm để không chặn tiến độ kỹ thuật: · Bộ phận kỹ thuật xây phần khung chung (không gắn với dự án cụ thể) song song với quá trình duyệt. · Việc bật công khai từng dự án là một thao tác cấu hình, thực hiện sau khi có phê duyệt.

Ô QUYẾT ĐỊNH — Ban lãnh đạo tích chọn ☐ Phê duyệt danh sách dự án như đã điền trong bảng trên ☐ Chưa phê duyệt — chuyển Pháp chế rà soát và trình lại ☐ Phê duyệt có điều kiện — ghi rõ điều kiện ở mục Khác ☐ Khác: ______________________________________________ Người phê duyệt: ____________________________ Chức vụ: ______________________ Ngày: ____ / ____ / 20____

## A10 — NGÂN SÁCH HẠ TẦNG VÀ SAO LƯU

| A. Câu hỏi cần chốt | Có phê duyệt ngân sách nâng cấp hạ tầng chạy thật và bật sao lưu không? |
| --- | --- |
| B. Vì sao quan trọng | Hạ tầng hiện đang chạy gói MIỄN PHÍ: máy chủ tự ngủ khi không có khách (khách phải chờ tới khoảng một phút cho lần truy cập đầu), cơ sở dữ liệu gói miễn phí có thời hạn và KHÔNG CÓ SAO LƯU. Mức này chấp nhận được cho website giới thiệu, nhưng không chấp nhận được cho dữ liệu bán hàng và dữ liệu khách hàng. |
| H. Nếu chưa quyết định | Vẫn phát triển được ở môi trường thử nghiệm, nhưng KHÔNG ĐƯỢC PHÉP đưa rổ hàng thật và dữ liệu khách hàng thật vào hệ thống, và KHÔNG ĐƯỢC ra mắt chính thức. |

### Hạng mục cần phê duyệt

| Hạng mục | Vì sao cần | Bắt buộc? |
| --- | --- | --- |
| Máy chủ xử lý gói trả phí (không ngủ) | Khách không phải chờ ~1 phút; tránh mất khách ngay ở lần truy cập đầu | BẮT BUỘC |
| Cơ sở dữ liệu gói trả phí | Gói miễn phí có thời hạn, hết hạn là mất dữ liệu | BẮT BUỘC |
| Sao lưu tự động hằng ngày | Mất rổ hàng và danh sách khách hàng là không thể tái tạo | BẮT BUỘC |
| Thời gian lưu giữ bản sao lưu (retention) | Phát hiện sai sót sau vài ngày vẫn khôi phục được | BẮT BUỘC |
| Diễn tập khôi phục dữ liệu | Chưa khôi phục thử thành công thì coi như CHƯA CÓ sao lưu | BẮT BUỘC |
| Giám sát lỗi hệ thống (Sentry) | Biết ngay khi có lỗi thay vì chờ khách báo; mã nguồn đã sẵn sàng | BẮT BUỘC |
| Giám sát tình trạng hoạt động (uptime) | Biết ngay khi website sập | BẮT BUỘC |
| Môi trường chạy thử riêng (staging) | Thử thay đổi trước khi áp lên hệ thống thật | Nên có |

HỆ QUẢ NẾU CHƯA PHÊ DUYỆT Nếu chọn phương án B (chưa phê duyệt), các giới hạn sau có hiệu lực ngay và phải được ghi nhận: · KHÔNG đưa dữ liệu rổ hàng thật vào hệ thống. · KHÔNG đưa dữ liệu khách hàng thật vào hệ thống. · KHÔNG ra mắt website bán hàng chính thức. Việc thiết kế kỹ thuật và phát triển vẫn tiến hành được ở môi trường thử nghiệm.

ĐỀ XUẤT CỦA NHÓM KỸ THUẬT — CHƯA ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Phương án A — phê duyệt trọn gói hạ tầng chạy thật, hoàn tất TRƯỚC khi bắt đầu Giai đoạn 2 (giai đoạn xây dựng phần xử lý trung tâm). Bộ phận kỹ thuật cần trình bảng dự toán chi phí hằng tháng chi tiết kèm phiếu này.

Ô QUYẾT ĐỊNH — Ban lãnh đạo tích chọn ☐ Phương án A — Phê duyệt trọn gói hạ tầng chạy thật (đề xuất) ☐ Phương án B — Chưa phê duyệt, chấp nhận các giới hạn nêu trên ☐ Phê duyệt một phần — ghi rõ hạng mục được duyệt ở mục Khác ☐ Khác: ______________________________________________ Người phê duyệt: ____________________________ Chức vụ: ______________________ Ngày: ____ / ____ / 20____

# BẢNG TỔNG HỢP QUYẾT ĐỊNH (1 TRANG)

Trang này dùng để ghi kết quả cuộc họp. Trạng thái ban đầu của tất cả các mục là ĐANG MỞ vì hiện chưa có quyết định nào được ký.

| ID | Quyết định | Đề xuất của nhóm kỹ thuật | Quyết định cuối | Người chịu trách nhiệm | Hạn chốt | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | Một hay nhiều dự án | Nhiều dự án |  | Ban lãnh đạo |  | ĐANG MỞ |
| A2 | Chính sách công khai giá | Khoảng giá theo loại căn + giá từng căn "Liên hệ" |  | Ban lãnh đạo + Pháp chế |  | ĐANG MỞ |
| A3 | Công khai tình trạng căn | Công khai Còn hàng / Đã bán; trạng thái khác chỉ nội bộ |  | Ban lãnh đạo + Kinh doanh |  | ĐANG MỞ |
| A4 | Chủ sở hữu dữ liệu rổ hàng | Bộ phận Kinh doanh, một đầu mối; cập nhật trong ngày |  | Kinh doanh |  | ĐANG MỞ |
| A5 | Nguồn dữ liệu gốc | Excel giai đoạn đầu; website là nơi hiển thị |  | Kinh doanh |  | ĐANG MỞ |
| A6 | Quy trình duyệt giá / tình trạng | SALES đổi tình trạng; ADMIN đổi giá, có duyệt; ghi nhật ký |  | Kinh doanh + Ban lãnh đạo |  | ĐANG MỞ |
| A7 | Vai trò cho nhân viên kinh doanh | Thêm cấp quyền KINH DOANH, quyền tối thiểu |  | Ban lãnh đạo |  | ĐANG MỞ |
| A8 | Dùng chung hay tách hệ thống | Phương án A — dùng chung (dự phòng: B) |  | Ban lãnh đạo + Kỹ thuật |  | ĐANG MỞ |
| A9 | Phê duyệt pháp lý từng dự án | Chỉ dự án được Pháp chế duyệt bằng văn bản |  | Pháp chế |  | ĐANG MỞ |
| A10 | Ngân sách hạ tầng và sao lưu | Phê duyệt trước khi bắt đầu Giai đoạn 2 |  | Ban lãnh đạo |  | ĐANG MỞ |

Ghi chú trạng thái: ĐANG MỞ · ĐÃ DUYỆT · TỪ CHỐI · TẠM HOÃN

# BẢN ĐỒ PHỤ THUỘC — QUYẾT ĐỊNH NÀO CHẶN VIỆC GÌ

A1 A2 A3 A5 A6 A7 A8 <-- CHẶN THIẾT KẾ KỸ THUẬT \ \ ¦ ¦ ¦ / / \ \ ¦ ¦ ¦ / / v v v v v v v +--------------------------------------+ ¦ KIẾN TRÚC & MÔ HÌNH DỮ LIỆU ¦ Giai đoạn 1 +--------------------------------------+ ¦ v +--------------------------------------+ ¦ HỆ THỐNG XỬ LÝ TRUNG TÂM (Backend) ¦ Giai đoạn 2 +--------------------------------------+ ¦ v +--------------------------------------+ ¦ TRANG QUẢN TRỊ (Admin CMS) ¦ Giai đoạn 3 +--------------------------------------+ ¦ v +--------------------------------------+ ¦ WEBSITE CÔNG KHAI (Frontend) ¦ Giai đoạn 4 +--------------------------------------+ ¦ v ==================================================== A9 --> CỔNG PHÁP LÝ (đăng dự án cụ thể) A10 --> CỔNG HẠ TẦNG (dữ liệu thật + ra mắt) ==================================================== ¦ v +--------------------------------------+ ¦ CHẠY THẬT / RA MẮT CÔNG KHAI ¦ Giai đoạn 6 +--------------------------------------+ A4 --> chạy XUYÊN SUỐT: quyết định chất lượng dữ liệu sau khi ra mắt

SƠ ĐỒ — Quan hệ phụ thuộc giữa các quyết định và các giai đoạn

Giải thích: A9 và A10 KHÔNG chặn mọi công việc phát triển. Bộ phận kỹ thuật vẫn thiết kế và xây dựng được phần khung chung trong khi chờ hai quyết định này. Nhưng A9 và A10 CHẶN việc đưa dữ liệu thật vào hệ thống và chặn việc ra mắt công khai.

# PHÂN LOẠI LẠI MỨC ĐỘ CHẶN (SO VỚI BÁO CÁO GIAI ĐOẠN 0)

VÌ SAO CÓ MỤC NÀY Báo cáo Giai đoạn 0 xếp cả 10 quyết định vào cùng một nhóm "đang chặn việc viết code". Cách xếp đó đúng ở mức tổng quát nhưng CHƯA ĐỦ CHÍNH XÁC cho việc điều hành: hai trong mười quyết định thực chất chặn việc RA MẮT, không chặn việc THIẾT KẾ. Mục này KHÔNG sửa báo cáo Giai đoạn 0. Báo cáo đó giữ nguyên. Mục này bổ sung một lớp phân loại tinh hơn để Ban lãnh đạo biết chính xác việc gì đang bị chặn bởi việc gì.

| ID | Cách diễn đạt ở Giai đoạn 0 | Phân loại tinh chỉnh | Lý do |
| --- | --- | --- | --- |
| A1 | Đang chặn việc viết code | CHẶN THIẾT KẾ KỸ THUẬT | Quyết định cấu trúc bảng dữ liệu và đường dẫn — không thể thiết kế nếu chưa có |
| A2 | Đang chặn việc viết code | CHẶN THIẾT KẾ KỸ THUẬT | Quyết định cách lưu giá và cách tách dữ liệu công khai / nội bộ |
| A3 | Đang chặn việc viết code | CHẶN THIẾT KẾ KỸ THUẬT | Quyết định tập trạng thái và quy tắc hiển thị công khai |
| A4 | Đang chặn việc viết code | CHẶN VẬN HÀNH — không chặn thiết kế | Hệ thống vẫn thiết kế và xây được; nhưng thiếu chủ sở hữu dữ liệu thì sau ra mắt dữ liệu sẽ sai. Phải chốt TRƯỚC KHI RA MẮT, không nhất thiết trước khi thiết kế. |
| A5 | Đang chặn việc viết code | CHẶN THIẾT KẾ KỸ THUẬT | Quyết định có cần xây chức năng nhập từ file hay không, và nhập theo định dạng nào |
| A6 | Đang chặn việc viết code | CHẶN THIẾT KẾ (một phần) | Cần cho việc thiết kế phân quyền chi tiết; chi tiết quy trình duyệt có thể tinh chỉnh sau |
| A7 | Đang chặn việc viết code | CHẶN THIẾT KẾ KỸ THUẬT | Quyết định mô hình phân quyền — ảnh hưởng tới mọi màn hình và mọi giao diện dữ liệu |
| A8 | Đang chặn việc viết code | CHẶN THIẾT KẾ KỸ THUẬT | Quyết định nơi đặt hệ thống và cách triển khai |
| A9 | Đang chặn việc viết code | CHẶN RA MẮT — không chặn thiết kế | Phần khung chung không phụ thuộc dự án cụ thể nào. Nhưng KHÔNG được đăng công khai bất kỳ dự án nào khi chưa có phê duyệt pháp lý. |
| A10 | Đang chặn việc viết code | CHẶN RA MẮT — không chặn thiết kế | Phát triển ở môi trường thử nghiệm vẫn tiến hành được. Nhưng KHÔNG được đưa dữ liệu rổ hàng và khách hàng thật vào, và KHÔNG được ra mắt. |

KẾT LUẬN CỦA VIỆC PHÂN LOẠI LẠI CHẶN THIẾT KẾ KỸ THUẬT (6 quyết định): A1 · A2 · A3 · A5 · A7 · A8 CHẶN THIẾT KẾ Ở MỨC MỘT PHẦN (1): A6 CHẶN VẬN HÀNH SAU RA MẮT (1): A4 CHẶN RA MẮT CHẠY THẬT (2): A9 · A10 TỔNG SỐ QUYẾT ĐỊNH CÒN CHỜ CHỐT: 10 — không thay đổi so với Giai đoạn 0. Ý nghĩa điều hành: nếu Ban lãnh đạo chốt được 6 quyết định A1, A2, A3, A5, A7, A8 thì bộ phận kỹ thuật CÓ THỂ bắt đầu ngay Giai đoạn 1 (thiết kế kỹ thuật chi tiết), trong khi A4, A6, A9, A10 tiếp tục được xử lý song song.

# BA CỔNG QUYẾT ĐỊNH GO / NO-GO

## CỔNG 1 — SẴN SÀNG THIẾT KẾ KỸ THUẬT

| Điều kiện | Trạng thái |
| --- | --- |
| A1 — Phạm vi một hay nhiều dự án đã chốt | ☐ Chưa ☐ Đã chốt |
| A2 — Chính sách công khai giá đã chốt | ☐ Chưa ☐ Đã chốt |
| A3 — Chính sách công khai tình trạng căn đã chốt | ☐ Chưa ☐ Đã chốt |
| A5 — Nguồn dữ liệu gốc đã chốt | ☐ Chưa ☐ Đã chốt |
| A7 — Mô hình phân quyền cho nhân viên kinh doanh đã chốt | ☐ Chưa ☐ Đã chốt |
| A8 — Dùng chung hay tách hệ thống đã chốt | ☐ Chưa ☐ Đã chốt |
| Có đủ thông tin để mô hình hoá rổ hàng (xem mục Dữ liệu cần cung cấp) | ☐ Chưa ☐ Đã có |
| KẾT LUẬN CỔNG 1 | ☐ CHƯA QUA ☐ ĐÃ QUA |

## CỔNG 2 — SẴN SÀNG TRIỂN KHAI XÂY DỰNG

| Điều kiện | Trạng thái |
| --- | --- |
| Cổng 1 đã qua | ☐ Chưa ☐ Đã qua |
| Kiến trúc Giai đoạn 1 đã được phê duyệt | ☐ Chưa ☐ Đã duyệt |
| Mô hình dữ liệu đã được phê duyệt | ☐ Chưa ☐ Đã duyệt |
| Đã nhận file rổ hàng thật làm mẫu (ít nhất một toà nhà) | ☐ Chưa ☐ Đã nhận |
| Mô hình phân quyền đã được phê duyệt (kèm ADR mới nếu thêm vai trò) | ☐ Chưa ☐ Đã duyệt |
| Phạm vi MVP đã được đóng băng | ☐ Chưa ☐ Đã đóng băng |
| A6 — Quy trình duyệt giá và tình trạng đã chốt | ☐ Chưa ☐ Đã chốt |
| KẾT LUẬN CỔNG 2 | ☐ CHƯA QUA ☐ ĐÃ QUA |

## CỔNG 3 — SẴN SÀNG CHẠY THẬT

| Điều kiện | Trạng thái |
| --- | --- |
| A9 — Phê duyệt pháp lý cho từng dự án được đăng công khai | ☐ Chưa ☐ Đã duyệt |
| A10 — Ngân sách hạ tầng đã được phê duyệt và đã triển khai | ☐ Chưa ☐ Đã xong |
| A4 — Chủ sở hữu dữ liệu rổ hàng đã được chỉ định bằng văn bản | ☐ Chưa ☐ Đã có |
| Sao lưu đã được bật VÀ đã diễn tập khôi phục THÀNH CÔNG | ☐ Chưa ☐ Đã xong |
| Giám sát lỗi và giám sát hoạt động đã được bật | ☐ Chưa ☐ Đã xong |
| Đã kiểm thử toàn tuyến trên môi trường thật | ☐ Chưa ☐ Đã xong |
| Bộ phận kinh doanh đã được đào tạo và đã nhập dữ liệu thật | ☐ Chưa ☐ Đã xong |
| KẾT LUẬN CỔNG 3 | ☐ CHƯA QUA ☐ ĐÃ QUA |

# DỮ LIỆU BỘ PHẬN KINH DOANH CẦN CUNG CẤP

Để thiết kế đúng cấu trúc dữ liệu ngay từ đầu, bộ phận kỹ thuật cần MỘT file rổ hàng THẬT làm mẫu. Ưu tiên một toà nhà / block là đủ — không cần toàn bộ dự án.

MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG FILE NÀY File này dùng để THIẾT KẾ MÔ HÌNH DỮ LIỆU. Đây KHÔNG phải là lượt nhập dữ liệu chạy thật. Không có file thật, bộ phận kỹ thuật buộc phải phỏng đoán cấu trúc — và đây chính là rủi ro R01 trong báo cáo Giai đoạn 0: thiết kế sai rồi phải làm lại giữa chừng. File có thể ẩn hoặc thay thế các thông tin nhạy cảm (ví dụ giá thật có thể thay bằng giá giả định) miễn là giữ đúng ĐỊNH DẠNG và ĐƠN VỊ như dữ liệu thật.

## Các cột đề nghị

| Cột | Ví dụ | Bắt buộc? | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Dự án | Khu đô thị Hưng Phú | Bắt buộc |  |
| Toà nhà / Block | Fancy Tower | Bắt buộc |  |
| Mã căn | A-12-03 | Bắt buộc | Mã định danh duy nhất trong toà nhà |
| Tầng | 12 | Bắt buộc | Dạng số |
| Loại căn hộ | 2PN-B | Bắt buộc | Tên loại theo cách gọi nội bộ |
| Số phòng ngủ | 2 | Bắt buộc | Dạng số |
| Số phòng tắm | 2 | Nên có | Dạng số |
| Diện tích thông thuỷ (m²) | 62,5 | Bắt buộc | Ghi rõ đơn vị và cách ghi số thập phân |
| Diện tích tim tường (m²) | 68,0 | Nên có | Nếu công ty có phân biệt hai loại diện tích |
| Hướng | Đông Nam | Nên có | Ghi theo cách gọi nội bộ hiện tại |
| Giá bán | 2.850.000.000 | Nên có | Ghi rõ đã gồm hay chưa gồm VAT, phí bảo trì |
| Tình trạng hiện tại | Còn hàng | Bắt buộc | Liệt kê ĐẦY ĐỦ các trạng thái công ty đang dùng |
| Ngày cập nhật gần nhất | 28/08/2026 | Nên có |  |
| Ghi chú | View hồ bơi | Tuỳ chọn |  |

Nếu công ty KHÔNG theo dõi một cột nào đó, vui lòng bỏ trống cột đó thay vì tự điền — việc biết cột nào công ty KHÔNG dùng cũng là thông tin thiết kế quan trọng.

| Nội dung | Điền |
| --- | --- |
| Người cung cấp file |  |
| Bộ phận |  |
| Ngày cung cấp |  |
| Toà nhà được lấy làm mẫu |  |
| Số lượng căn trong file |  |

# XÁC NHẬN PHẠM VI BẢN ĐẦU TIÊN (MVP)

Bảng này chốt phạm vi bản đầu tiên. Mỗi dòng chỉ có ba lựa chọn: CÓ trong MVP, KHÔNG, hoặc LÀM SAU. KHÔNG chấp nhận trả lời "có thể" — đây là nguyên nhân phổ biến nhất khiến dự án phình phạm vi và chậm ra mắt.

## A. Website công khai

| Tính năng | Đề xuất | Quyết định |
| --- | --- | --- |
| Trang chủ bán hàng | CÓ | ☐ Có ☐ Không ☐ Làm sau |
| Danh sách dự án đang bán | CÓ | ☐ Có ☐ Không ☐ Làm sau |
| Trang chi tiết dự án | CÓ | ☐ Có ☐ Không ☐ Làm sau |
| Danh sách căn hộ CÓ BỘ LỌC và phân trang | CÓ | ☐ Có ☐ Không ☐ Làm sau |
| Trang chi tiết loại căn hộ kèm mặt bằng và bảng căn còn hàng | CÓ | ☐ Có ☐ Không ☐ Làm sau |
| Form đăng ký nhận tư vấn ở mọi trang | CÓ | ☐ Có ☐ Không ☐ Làm sau |
| Tin tức / tiến độ dự án | CÓ | ☐ Có ☐ Không ☐ Làm sau |
| So sánh nhiều căn cạnh nhau | Làm sau | ☐ Có ☐ Không ☐ Làm sau |
| Lưu căn yêu thích | Làm sau | ☐ Có ☐ Không ☐ Làm sau |
| Xem mặt bằng phóng to chi tiết | Làm sau | ☐ Có ☐ Không ☐ Làm sau |
| Bản đồ vị trí tương tác | Làm sau | ☐ Có ☐ Không ☐ Làm sau |
| Bản tiếng Anh | Không (kiến trúc chừa sẵn chỗ) | ☐ Có ☐ Không ☐ Làm sau |

## B. Trang quản trị (Admin CMS)

| Tính năng | Đề xuất | Quyết định |
| --- | --- | --- |
| Quản lý dự án bán | CÓ | ☐ Có ☐ Không ☐ Làm sau |
| Quản lý toà nhà / block | CÓ | ☐ Có ☐ Không ☐ Làm sau |
| Quản lý loại căn hộ | CÓ | ☐ Có ☐ Không ☐ Làm sau |
| Quản lý rổ hàng từng căn (bảng lớn, lọc, phân trang) | CÓ | ☐ Có ☐ Không ☐ Làm sau |
| Nhập rổ hàng hàng loạt từ Excel | CÓ | ☐ Có ☐ Không ☐ Làm sau |
| Nhật ký thay đổi giá và tình trạng căn | CÓ | ☐ Có ☐ Không ☐ Làm sau |
| Danh sách khách quan tâm (lead bán hàng) | CÓ | ☐ Có ☐ Không ☐ Làm sau |
| Phân công khách hàng cho từng nhân viên kinh doanh | Làm sau | ☐ Có ☐ Không ☐ Làm sau |
| Thống kê tỉ lệ bán theo toà nhà | Làm sau | ☐ Có ☐ Không ☐ Làm sau |
| Quản lý tài liệu PDF (brochure, hồ sơ) | Làm sau | ☐ Có ☐ Không ☐ Làm sau |

## C. Hệ thống xử lý trung tâm và vận hành

| Tính năng | Đề xuất | Quyết định |
| --- | --- | --- |
| Dữ liệu và giao diện dữ liệu cho nghiệp vụ bán căn hộ | CÓ | ☐ Có ☐ Không ☐ Làm sau |
| Cấp quyền KINH DOANH (SALES) | **CÓ** (phụ thuộc A7) | ☐ Có ☐ Không ☐ Làm sau |
| Tiếp nhận và lưu khách quan tâm | CÓ | ☐ Có ☐ Không ☐ Làm sau |
| Ghi nhật ký mọi thay đổi giá và tình trạng | CÓ | ☐ Có ☐ Không ☐ Làm sau |
| Chống ghi đè khi hai người cùng sửa một căn | CÓ | ☐ Có ☐ Không ☐ Làm sau |
| Hạ tầng gói trả phí | **CÓ** (phụ thuộc A10) | ☐ Có ☐ Không ☐ Làm sau |
| Sao lưu hằng ngày + diễn tập khôi phục | **CÓ** (phụ thuộc A10) | ☐ Có ☐ Không ☐ Làm sau |
| Giám sát lỗi và giám sát hoạt động | **CÓ** (phụ thuộc A10) | ☐ Có ☐ Không ☐ Làm sau |
| Môi trường chạy thử riêng (staging) | Nên có | ☐ Có ☐ Không ☐ Làm sau |

☐  Ban lãnh đạo XÁC NHẬN phạm vi MVP như đã tích chọn ở trên và ĐÓNG BĂNG phạm vi này. Mọi bổ sung sau thời điểm này phải qua thủ tục duyệt thay đổi phạm vi.

# KHÔNG THUỘC MVP HIỆN TẠI

Các hạng mục dưới đây đã được cân nhắc trong báo cáo Giai đoạn 0 và CỐ Ý không đưa vào bản đầu tiên. Mục này tồn tại để bảo vệ phạm vi dự án khỏi bị phình dần.

| Hạng mục | Khi nào mới cần đến |
| --- | --- |
| Cổng thanh toán trực tuyến | Khi công ty nhận tiền qua website và có quy trình pháp lý, hoá đơn, đối soát |
| Đặt cọc trực tuyến | Khi có sản phẩm mở bán theo đợt và cần giữ chỗ nhanh |
| Giữ chỗ / booking trực tuyến | Khi tình trạng căn được cập nhật gần thời gian thực và có quy trình xử lý tranh chấp |
| Hợp đồng điện tử | Khi quy trình bán đã chuẩn hoá và có chữ ký số |
| Kết nối phần mềm quản trị doanh nghiệp (ERP) / kế toán | Khi cần đối soát doanh thu tự động — thuộc phạm vi hệ thống doanh nghiệp |
| Hệ thống CRM đầy đủ | Khi số lượng khách hàng vượt khả năng quản lý bằng danh sách |
| Tính hoa hồng đại lý / môi giới | Khi bán qua sàn hoặc cộng tác viên |
| Phân cấp đội ngũ kinh doanh nhiều tầng | Khi đội có nhiều nhóm cần phân quyền theo nhóm |
| Xác thực số điện thoại qua SMS OTP | Khi lượng khách ảo đủ lớn để phải chặn bằng OTP |
| Kết nối Zalo OA | Khi bộ phận marketing chạy chiến dịch trên Zalo |
| Kết nối Facebook Lead Ads | Khi chạy quảng cáo dẫn khách hàng trên Facebook |
| Đồng bộ rổ hàng tự động với phần mềm bán hàng bên ngoài | Khi rổ hàng gốc nằm ở phần mềm khác, phần mềm đó cho phép kết nối, và đã chốt đâu là nguồn gốc |

☐ Ban lãnh đạo XÁC NHẬN các hạng mục trên KHÔNG thuộc MVP hiện tại. Người xác nhận: ____________________________ Ngày: ____ / ____ / 20____

# PHIẾU CHỐT GIAI ĐOẠN 0.5

Phiếu này có hiệu lực khi có đủ chữ ký của bốn bên liên quan.

| Nội dung chốt | Kết quả |
| --- | --- |
| Phương án kiến trúc được chọn | ☐ A — Dùng chung hệ thống ☐ B — Tách riêng ☐ C — Xây mới hoàn toàn |
| Phạm vi MVP được phê duyệt | ☐ CÓ ☐ KHÔNG |
| Cho phép bắt đầu thiết kế kỹ thuật (Giai đoạn 1) | ☐ CÓ ☐ KHÔNG |
| Ngân sách hạ tầng chạy thật được phê duyệt | ☐ CÓ ☐ KHÔNG ☐ Phê duyệt một phần |
| Danh sách dự án được Pháp chế phê duyệt | ☐ CÓ (đính kèm) ☐ CHƯA |
| Bổ sung cấp quyền KINH DOANH | ☐ CÓ ☐ KHÔNG |

### Người chịu trách nhiệm được chỉ định

| Vai trò | Họ và tên | Chức vụ / Bộ phận |
| --- | --- | --- |
| Chủ sở hữu nghiệp vụ của dự án |  |  |
| Chủ sở hữu dữ liệu rổ hàng (A4) |  |  |
| Người thay thế khi vắng mặt |  |  |
| Người duyệt thay đổi giá (A6) |  |  |
| Người phê duyệt pháp lý (A9) |  |  |
| Đầu mối kỹ thuật |  |  |

### Ghi chú của Ban lãnh đạo

### Chữ ký phê duyệt

| Bên phê duyệt | Họ và tên | Chữ ký | Ngày |
| --- | --- | --- | --- |
| Ban lãnh đạo |  |  |  |
| Bộ phận Kinh doanh |  |  |  |
| Pháp chế |  |  |  |
| Bộ phận Kỹ thuật |  |  |  |

# SAU KHI PHIẾU NÀY ĐƯỢC CHỐT

KHÔNG TRIỂN KHAI NGAY Sau khi Ban lãnh đạo hoàn tất phiếu quyết định này, giai đoạn kế tiếp KHÔNG phải là viết mã nguồn. GIAI ĐOẠN 1 — THIẾT KẾ KỸ THUẬT CHI TIẾT

Các sản phẩm dự kiến của Giai đoạn 1:

Quyết định kiến trúc (ADR) cho phương án hệ thống được chọn

Quyết định kiến trúc (ADR) cho mô hình phân quyền

Mô hình dữ liệu cuối cùng (sơ đồ quan hệ thực thể)

Kế hoạch thay đổi cấu trúc cơ sở dữ liệu

Tách bạch dữ liệu công khai và dữ liệu nội bộ

Đặc tả giao diện dữ liệu (API)

Ma trận phân quyền chi tiết

Đặc tả chức năng nhập rổ hàng từ file

Đặc tả cấu trúc đường dẫn và tối ưu tìm kiếm

Danh sách công việc triển khai

Chiến lược kiểm thử

Kế hoạch triển khai và chuyển đổi dữ liệu

Các tài liệu Giai đoạn 1 CHƯA được lập trong phiên này — chỉ được bắt đầu sau khi có phê duyệt chính thức của Ban lãnh đạo.

TRẠNG THÁI TÀI LIỆU SẴN SÀNG THIẾT KẾ KỸ THUẬT: CHƯA — chờ chốt A1, A2, A3, A5, A7, A8 SẴN SÀNG TRIỂN KHAI XÂY DỰNG: CHƯA SẴN SÀNG CHẠY THẬT: CHƯA — chờ A9 và A10 SỐ QUYẾT ĐỊNH ĐANG CHỜ CHỐT: 10 Không có nội dung nào trong tài liệu này là quyết định đã được phê duyệt. Mọi mục ghi "đề xuất" đều là khuyến nghị kỹ thuật, chờ Ban lãnh đạo quyết định.